Администрация Находкинского городского округа

Приморского края

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 ноября 2010 г.											г. Находка																		№ 2414

Об утверждении  долгосрочной целевой программы

«Ремонт дорог общего пользования Находкинского

городского округа на 2011-2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Находкинского городского округа, постановлением администрации Находкинского городского округа от 18.03.2010 года № 412 «О внесении изменений в постановление главы Находкинского городского округа от 06.10.2009 года №1560 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в Находкинском городском округе», администрация Находкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Ремонт дорог общего пользования Находкинского городского округа на 2011-2015 годы» (прилагается).

2. Отделу по работе со средствами массовой информации администрации Находкинского городского округа (Усов) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Находкинского городского округа С.А. Мацковского.

- Глава Находкинского городского округа				                                      								О.Г. Колядин

Утверждена

постановлением администрации

Находкинского городского округа

от 25 ноября 2010 года № 2414

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Ремонт дорог общего пользования

Находкинского городского округа на 2011-2015 годы»

Паспорт программы

Наименование Программы: Долгосрочная целевая программа «Ремонт дорог общего пользования Находкинского городского округа на 2011-2015 годы» (далее - Программа).

Заказчик Программы: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа.

Основание для разработки Программы: распоряжение администрации Находкинского городского округа от 12.10.2010 года № 482-р «О разработке программы «Ремонт дорог общего пользования Находкинского городского округа на 2011-2015 годы».

Разработчик Программы: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа.

Цели и задачи Программы: основной целью настоящей Программы является содействие экономическому и социальному развитию Находкинского городского округа, повышение уровня жизни горожан за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети в соответствии с потребностями экономики и населения округа. Для достижения поставленной цели Программа предусматривает решение следующих задач: приведение в нормативное состояние дорог общего пользования Находкинского городского округа; развитие инженерной инфраструктуры округа.

Сроки реализации Программы: 2011-2015 год.

Объемы и источники финансирования. Общий объем финансовых средств, необходимых  для реализации Программы, составляет 220 млн. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

| - № | - Год | - Объем финансирования по Программе из бюджета НГО - (млн. руб.) | - Объем финансирования по Программе из бюджета Приморского края (млн. руб.) | - Объем финансирования по Программе - (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 2011 | - 40 | - 60 | - 100 |
| - 2. | - 2012 год | - 30 | - - | - 30 |
| - 3. | - 2013 год | - 30 | - - | - 30 |
| - 4. | - 2014 год | - 30 | - - | - 30 |
| - 5. | - 2015 год | - 30 | - - | - 30 |
|  | - ИТОГО: | - 160 | - 60 | - 220 |

Целевые индикаторы, их плановые значения: оценка эффективности Программы будет производиться ежегодно на основе целевых индикаторов:

- прогнозируемое привлечение средств из краевого бюджета на 1 рубль местного бюджета;

- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог общего пользования местного значения;

- доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

- улучшение технического состояния дорог и элементов их обустройства;

- улучшение технического состояния тротуаров;

- увеличение протяженности дорог с усовершенствованным покрытием;

- снижение уровня аварийности и дорожно-транспортных происшествий на дорогах, связанных с их техническим состоянием;

- улучшение экологической безопасности, повышение эффективности использования средств, выделенных на дорожное хозяйство округа.

Организация контроля за реализацией Программы: контроль за ходом реализации Программы осуществляет управление благоустройства администрации Находкинского городского округа.

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программным способом.

Автомобильные дороги общего пользования Находкинского городского округа являются важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры и оказывают существенное влияние на темпы социально-экономического развития округа. Формирование современной сети автомобильных дорог общего пользования является необходимым условием повышения конкурентоспособности экономики и уровня жизни населения округа и определено как одна из приоритетных задач Программы социально-экономического развития Находкинского городского округа.

Общая протяженность дорог местного значения общего пользования на территории Находкинского городского округа составляет – 317.6 км, в том числе с твердым покрытием (асфальтобетон, цементобетон) – 154.4 км, что составляет   48.6 %. Протяженность дорог с грунтовым покрытием составляет 163.2 км, из которых протяженность дорог в индивидуальной частной застройке – 111.6 км.

В настоящее время сеть автомобильных дорог общего пользования Находкинского городского округа еще не в полной мере отвечает требованиям сегодняшнего дня, так как часть дорог не имеет  твердого покрытия, техническое состояние отдельных дорог по своим параметрам не соответствует техническим нормам и возросшей интенсивности движения. Серьезной проблемой также является состояние внутриквартальных дорог в жилой застройке, многие из которых находятся в неудовлетворительном состоянии вследствие недостаточных объемов финансирования.

Главными транспортными проблемами являются:

- несоответствие пропускной способности дорог существующей интенсивности движения транспортных средств в связи со значительным ростом темпов автомобилизации;

- перегруженность Находкинского проспекта и низкая транспортная доступность различных районов города Находки и округа в целом;

- увеличение износа дорог, вследствие их загруженности;

- отсутствие вдоль дорог общего пользования парковок для остановки транспортных средств вблизи торговых и развлекательных центров, общественных зданий и сооружений.

Ежегодный рост парка автомобильного транспорта увеличивает загруженность дорог, снижает средние скорости движения. Диспропорция между ростом количества транспортных средств и развитием улично-дорожной сети округа привела к тому, что на автомобильных дорогах в дневное время значительно возрастает интенсивность движения транспортных средств, увеличивается нагрузка на дорожное полотно и его преждевременный износ. Опережение роста интенсивности движения на дорогах по сравнению с увеличением их пропускной способности приводит к росту уровня аварийности.

Снижение внутригородской мобильности населения негативно влияет на качество городской среды:

- увеличивает физические нагрузки на людей;

- препятствует возможности занять рабочие места в районах, отдаленных от места проживания;

-затрудняет общение на уровне родственных и дружеских связей и, как следствие, ухудшает отношение жителей к городу.

Отклонения от требований ГОСТа являются основными причинами неудовлетворительного состояния дорог при ремонте:

- истечение сроков службы дорожных покрытий;

- высокая интенсивность движения и разнообразие транспортных средств;

- наличие под проезжей частью и тротуарами различных инженерных коммуникаций, имеющих высокую степень износа (большое количество вскрытий существенно влияет на срок службы дорожных одежд);

- отсутствие должного инженерного обустройства дорог (ливневой канализации, уклонов дорожного полотна);

- ежегодная, на протяжении многих лет, нехватка денежных средств для выполнения капитального и текущего ремонтов городских дорог.

В соответствии с генеральным планом Находкинского городского округа предложения по организации улично-дорожной сети направлены на решение проблемы перегруженности действующих магистралей, проблемы доступности территорий, расположенных на крутом рельефе и в отдаленных районах. Необходимо продолжить работы по ремонту объездной автомагистрали.

В бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о бюджетной политике в 2009-2011 годах в качестве одного из приоритетных направлений бюджетных расходов определена модернизация транспортной инфраструктуры.

Перед органами местного самоуправления Находкинского городского округа стоит задача по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог города в соответствии с потребностями экономики, стабилизации социально-экономической ситуации, удовлетворению спроса в автомобильных перевозках и росту благосостояния населения города.

В настоящее время необходимо обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям участников дорожного движения и транспортного обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций округа, в связи с чем возникает необходимость разработки системы поэтапного совершенствования магистральной сети округа с доведением её характеристик до нормативных с учётом ресурсных возможностей.

При планировании и выполнении работ по ремонту дорог общего пользования в предыдущие годы первостепенное значение уделялось магистральным улицам общегородского значения, по которым осуществляется движение общественного транспорта, и магистральным пешеходно-транспортным улицам районного значения. Внутриквартальные дороги, расположенные в жилой застройке, ремонтировались по остаточному принципу, в связи с чем, возникла потребность в выполнении значительного объема работ по ремонту внутриквартальных проездов.

Несмотря на то, что в последнее время регулярно выделяются средства на ремонт дорог, как из краевого бюджета, так и из местного, необходимо  дальнейшее финансирование работ по ремонту дорог общего пользования в соответствии с нормативными требованиями по межремонтным срокам с учетом реальных потребностей.

С учетом большого объема работ и высокой капиталоемкости работ по ремонту дорог, дальнейшее развитие сети дорог общего пользования округа может осуществляться только на основе целевых программ с привлечением средств из краевого бюджета.

Раздел 2. Цели и задачи Программы.

Основными целями настоящей Программы являются:

- содействие экономическому и социальному развитию Находкинского городского округа, повышение уровня жизни горожан за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети в соответствии с потребностями экономики и населения округа;

- улучшение технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования;

- увеличение пропускной способности дорог общего пользования;

- обеспечение устойчивой транспортной связи  по автомобильным дорогам общего пользования;

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- сокращение дорожно-транспортных происшествий по дорожным условиям.

Для достижения поставленных целей Программа предусматривает решение следующих задач:

- приведение в нормативное состояние дорог общего пользования Находкинского городского округа;

- развитие инженерной инфраструктуры округа;

- содействие экономическому развитию округа за счет совершенствования улично-дорожной сети, способной удовлетворить возрастающий спрос пользователей на перевозки автомобильным транспортом;

- повышение уровня жизни населения округа путем снижения транспортных издержек при перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом за счет снижения транспортной составляющей в стоимости товаров и услуг, улучшение социальных условий жизни и увеличение доходов населения;

- увеличение продолжительности жизни населения за счет сокращения числа дорожно-транспортных происшествий, снижения отрицательного воздействия на окружающую среду и обеспечения своевременного медицинского обслуживания граждан округа;

- улучшение транспортной доступности, повышение мобильности и деловой активности населения за счет обеспечения круглогодичного комфортного транспортного сообщения;

- повышение протяженности дорог с усовершенствованным покрытием по отношению к общей протяженности дорог общего пользования Находкинского городского округа;

- реализация механизма софинансирования работ по ремонту дорог из субсидий, предоставленных бюджетом Приморского края бюджету Находкинского городского округа на исполнение полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы.

Работы, предусмотренные Программой, планируется выполнить в течение 2011-2015 годов.

Раздел 4. Перечень мероприятий Программы.

В целях решения задач и достижения основных целей Программы разработан

Перечень мероприятий Программы, который отражен в приложении №1.

Раздел 5. Механизм реализации Программы.

Реализация Программы осуществляется посредством взаимных действий функциональных и отраслевых органов администрации Находкинского городского округа, Приморского края и подрядных организаций.

Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа формирует адресный перечень дорог Находкинского городского округа, подлежащих ремонту на очередной финансовый год и включает его в Программу (приложение №2).

Адресный перечень дорог общего пользования Находкинского городского округа, подлежащих ремонту в 2011 году, отражен в приложении №3.

Управление муниципального заказа администрации Находкинского городского округа размещает муниципальный заказ на проведение работ, предусмотренных Программой.

Подрядные организации, определенные по результатам размещения муниципальных заказов в соответствии с законом РФ от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», выполняют работы в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов.

Ежегодно с учетом оперативных задач в Программу могут быть внесены коррективы с учетом оперативных задач в пределах утвержденного финансирования.

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы.

Общий объем финансовых средств, необходимых  для реализации Программы, составляет   220 млн. рублей, в том числе по годам:

| - № | - Год | - Источник финансирования, объем финансирования (млн. руб.) |  | - Объем финансирования по Программе - (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Бюджет НГО | - Бюджет Приморского края |  |
| - 1. | - 2011 | - 40 | - 60 | - 100 |
| - 2. | - 2012 год | - 30 | - - | - 30 |
| - 3. | - 2013 год | - 30 | - - | - 30 |
| - 4. | - 2014 год | - 30 | - - | - 30 |
| - 5. | - 2015 год | - 30 | - - | - 30 |
|  | - ИТОГО: | - 160 | - 60 | - 220 |

Объемы финансирования Программы в части средств местного, краевого бюджетов уточняются в процессе формирования бюджетов на соответствующий финансовый год.

Раздел 7.  Ожидаемые конечные результаты Программы

Реализация основных мероприятий Программы позволит добиться значительного экономического и социального  эффектов и значительно повысить уровень жизни населения округа.

Так, успешная реализация Программы позволит:

- увеличить протяженность дорог общего пользования с асфальтобетонным покрытием;

- уменьшить протяженность дорог с усовершенствованным покрытием, не отвечающих нормативным требованиям;

- снизить уровень аварийности и число дорожно-транспортных происшествий на дорогах, связанных с их техническим состоянием;

- увеличить надежность и эксплуатационные характеристики дорог общего пользования.

Оценка эффективности Программы будет производиться ежегодно на основе целевых индикаторов, которые обеспечат  мониторинг динамики изменений транспортно-эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа, что позволит своевременно откорректировать поставленные задачи.

Значения целевых индикаторов:

| № | Наименование целевого индикатора | Плановое значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Прогнозируемое привлечение средств краевого бюджета на 1 рубль местного бюджета (руб.) | 1,5 | - | - | - | - |
| 2. | Доля автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог общего пользования местного значения (%) | 57,4 | 55,9 | 54,4 | 52,9 | 51,4 |
| 3. | Доля отремонтированных автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт (%). | 6,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

Раздел 8. Управление и контроль за реализацией Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Находкинского городского округа в лице главы Находкинского городского округа.

Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа осуществляет текущее управление и контроль за реализацией Программы, обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий по реализации Программы.

Информацию о ходе реализации Программы, необходимости её корректировки анализирует и обобщает управление благоустройства администрации Находкинского городского округа, которое в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, предоставляет в отдел экономики администрации Находкинского городского округа отчет о реализации Программы с указанием перечня выполненных мероприятий, объема израсходованных на их реализацию  средств местного и краевого бюджетов, информацию о достижении установленных Программой плановых значений целевых индикаторов, а в случае несоответствия показателей – о причинах такого несоответствия.

Приложение №1

к Программе «Ремонт дорог общего

пользования Находкинского городского

округа на 2011-2015 годы»

Перечень мероприятий Программы

|  | Основные мероприятия | Срок реализации | Объем финан. (млн. руб.) | Источник финансирова-ния | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составл. дефектных ведомостей, смет на выполн. работ по ремонту дорог в 2011г. | 4 кв. 2010 1 кв. 2011 | - | - | Управление благоустройства администрации НГО |
| 2. | Согласов. сводных смет. расчетов на ре-монт дорог НГО, под-леж. ремонту в 2011г. из субсидий, выделенных краевым бюджетом, с КГУП «Приморский регион. центр по ценно-образов. в строит-ве» | февраль 2011 г. | - | - | Управление благоустройства администрации НГО |
| 3. | Размещение муницип. заказа на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования НГО в 2011 году | 1 кв. 2011г. | - | - | Управление муниципального заказа администрации НГО |
| 4. | Производство работ по муниципальному контракту | 2, 3, 4 кв. 2011г. | 40,0 60,0 | Бюджет НГО. Бюджет Приморс-кого края. | Подрядные организ., опреде-ленные в резуль-тате размещения муницип. заказа |
| 5. | Контроль за исполнением муницип. контракта | постоянно | - | - | Управление благоустройства адм. НГО |
| 6. | Приемка работ, выполн. подрядными организациями | По мере выполнения работ | - | - | Управление благоустройства адм. НГО |
| 7. | Формиров. перечня дорог общего польз. НГО, подлежащих ремонту в 2012 году | 4 кв. 2011г. | - | - | Управление благоустройства администрации НГО |
| 8. | Составление дефектных ведомостей, смет | 4 кв. 2011 1 кв. 2012 | - | - | Управление благоустройства адм. НГО |
| 9. | Размещение муницип. заказа на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования НГО в 2012 году | 1 кв. 2012 г. | - | - | Управление муниципального заказа администрации НГО |
| 10. | Производство работ по муниципальному контракту | 2, 3, 4 кв. 2012 г. | 30,0 | Бюджет НГО | Подрядные орга-низ., опреде-лен. в рез. размещения муницип. заказа |
| 11. | Контроль за исполнен. муницип. контракта | постоянно | - | - | Упр. благоустр. админист. НГО |
| 12. | Приемка работ, выполн. подрядными организ. | По мере вып. работ | - | - | Упр. благоустр. администр. НГО |
| 13. | Формирование перечня дорог общ. польз. НГО, подлежащих ремонту в 2013 году | 4 кв. 2012 г. | - | - | Управление благоустройства администрации НГО |
| 14. | Составл. дефектных ведомостей, смет | 4 кв. 2012 1 кв. 2013 | - | - | Упр. благоустр. администр. НГО |
| 15. | Размещ. муницип. за-каза на вып. работ по ремонту дорог в 2013г. | 1 кв. 2013г. | - | - | Упр. муницип. заказа админ. НГО |
| 16. | Производство работ по муниципальному контракту | 2, 3, 4 кв. 2013г. | 30,0 | Бюджет НГО | Подряд. организ., определ. в рез. размещ. муницип. заказа |
| 17. | Контроль за исполн. муницип. контракта | постоянно | - | - | Упр. благоустр. администр. НГО |
| 18. | Приемка работ, выполн. подрядными организ. | По мере вып. работ | - | - | Упр. благоустр. администр. НГО |
| 19. | Формиров. перечня дорог общ. пользован. НГО, подлежащих ремонту в 2014 году | 4 кв. 2013 г. | - | - | Управление благоустройства администрации НГО |
| 20. | Составление дефектных ведомостей, смет | 4 кв. 2013 1 кв. 2014 | - | - | Управление благоустройства администр. НГО |
| 21. | Размещ. муницип. заказа на вып. работ по ремонту дорог в 2014г. | 1 кв. 2014 г. | - | - | Упр. муницип.о заказа адм. НГО |
| 22. | Производство работ по муниципальному контракту | 2, 3, 4 кв. 2014 г. | 30,0 | Бюджет НГО | Подряд. организ., определ. в рез. размещ. муницип. заказа |
| 23. | Контроль за исполнением муниципального контракта | постоянно | - | - | Управление благоустройства администрации НГО |
| 24. | Приемка работ, выполн. подрядными организациями | По мере выполнения работ | - | - | Управление благоустройства администр. НГО |
| 25. | Формиров. перечня дорог общ. пользования НГО, подлежащих ремонту в 2015 году | 4 кв. 2014 г. | - | - | Управление благоустройства администрации НГО |
| 26. | Составление дефектных ведомостей, смет | 4 кв. 2014 1 кв. 2015 | - | - | Управление благоустройства администр. НГО |
| 27. | Размещ. муницип. заказа на вып. работ по ремонту дорог в 2015 г. | 1 кв. 2015г. | - | - | Упр. муницип. заказа администр. НГО |
| 28. | Производство работ по муниципальному контракту | 2, 3, 4 кв. 2015г. | 30,0 | Бюджет НГО | Подряд. организ., опред. в рез. разм. муницип. заказа |
| 29. | Контроль за исполн. муницип. контракта | постоянно | - | - | Упр. благоустр. администр. НГО |
| 30. | Приемка работ, выполн. подрядными организ. | По мере вып. работ | - | - | Упр. благоустр. администр. НГО |
|  | ИТОГО: |  | 220,0 |  |  |

Приложение №2

к Программе «Ремонт дорог общего

пользования Находкинского городского

округа на 2011-2015 годы»

Адресный перечень дорог общего пользования

Находкинского городского округа, подлежащих ремонту в 2011-2015 гг.

| № | Наименование мероприятий по выполнению программы | Объем финанси- рования, (млн. руб.) | В том числе |  | Органы госвласти Приморск. края, органы местного самоупр., обеспечивающие реализацию программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | краевой бюджет, (млн. руб.) | местный бюджет, (млн. руб.) |  |
| 2011 год |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО 2011 год: | 100,0 | 60,0 | 40,0 | Адм. Прим. края, администр. НГО |
| 2012 год |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО 2012 год: | 30,0 | - | 30,0 | Администр. НГО |
| 2013 год |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО 2013 год: | 30,0 | - | 30,0 | Администр. НГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 год |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО 2014 год: | 0,0 | - | 30,0 | Администр. НГО |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО 2015 год: | 30,0 | - | 30,0 | Администр. НГО |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 220,0 | 60,0 | 160,0 | Адм. Прим. края, администр. НГО |

Приложение №3

к Программе «Ремонт дорог общего

пользования Находкинского городского

округа на 2011-2015 годы»

Адресный перечень дорог общего пользования

Находкинского городского округа, подлежащих ремонту

в 2011 году

| № | Наименование мероприятий по выполнению программы | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе |  | Органы госвласти Прим. края, органы местного самоупр., обеспеч. реализацию программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | краев. бюдж, тыс. руб. | Мест. бюджет, т. руб. |  |
| 1. | Ремонт дороги и тротуаров по ул. Ленинской (проезды между ул. Владивостокской и Луначарского) в Находке | 5500 | 4950 | 550 | Администрация Приморск. края, администр. НГО |
| 2. | Ремонт дороги по ул. Черняховского в г. Находке | 1000 | 900 | 100 | Адм. Прим.. края, администр. НГО |
| 3. | Ремонт дороги по ул. Чернышевского в г. Находке | 4612 | 4150 | 462 | Адм. Прим.. края, администр. НГО |
| 4. | Ремонт тротуара вдоль дороги по ул. Ленинградской (объездной) в г. Находке | 2430 | 2187 | 243 | Адм. Прим.. края, администр. НГО |
| 5. | Ремонт дороги и тротуара вдоль дороги по ул. Ленинградской в г. Находке | 3520 | 3168 | 352 | Адм. Прим.. края, администр. НГО |
| 6. | Ремонт тротуаров вдоль ул. Спортивной в г. Находке | 1100 | 990 | 110 | Адм. Прим.. края, администр. НГО |
| 7. | Ремонт тротуаров вдоль ул. Бокситогорской в г. Находке | 732 | 658 | 74 | Адм. Прим.. края, администр. НГО |
| 8. | Ремонт проезда по ул. Бокситогорской (от ул. Бокситогорской до д/сада №45) | 1265 | 1138.5 | 126.5 | Адм. Прим.. края, администр. НГО |
| 9. | Ремонт проезда по ул. Спортивной (от д.15 до д.3а) | 165 | 148.5 | 16.5 | Адм. Прим.. края, администр. НГО |
| 10. | Ремонт проезда по ул. Юбилейной в г. Находке | 1130 | 1017 | 113 | Адм. Прим.. края, администр. НГО |
| 11. | Ремонт проезда по ул. Спортивной (от дороги до д.25) в г. Находке | 330 | 297 | 33 | Адм. Прим.. края, администр. НГО |
| 12. | Ремонт тротуаров вдоль ул. Пирогова в г. Находке | 440 | 396 | 44 | Адм. Прим.. края, администр. НГО |
| 13. | Ремонт дороги на м. Астафьева с ремонтом тротуаров (от ост. «Крабовая» до ост. «Нефтебаза») | 17834 | 16049 | 1785 | Адм. Прим.. края, администр. НГО |
| 14. | Ремонт дороги по ул. Лермонтова (от д.1 по ул. Островского до перекрестка с ул. Тимирязева) в г. Находке | 1830 | 1647 | 183 | Адм. Прим.. края, администр. НГО |
| 15. | Ремонт дороги по ул. Гончарова (от д.3 до перекрестка с Находкинским пр.) | 2560 | 2304 | 256 | Адм. Прим.. края, администр. НГО |
| 16. | Ремонт объездной дороги (от перекрестка с ул. Пограничной в сторону американской деревни») в г. Находке | 5556 | 5000 | 556 | Адм. Прим.. края, администр. НГО |
| 17. | Асфальтир. внутрикв. проездов от д.26 по ул. Дзержинского до д.14 по б/у Энтузиастов и ул. Постышева | 11112 | 10000 | 1112 | Адм. Прим.. края, администр. НГО |
| 18. | Ремонт дороги по ул. Репина (проезд к домам № 3, 6, 7 по ул. Арсеньева) в | 1500 | - | 1500 | Администрация НГО |
| 19. | Ремонт дороги по ул. Дзержинского с обустройс. парк. площадок в г. Находке | 650 | - | 650 | Администрация Находкинского городского округа |
| 20. | Ремонт дороги с ремонтом тротуара и ливневой канализации по Почтовому пер. | 2505 | - | 2505 | Администрация Находкинского городского округа |
| 21. | Ремонт проезда от Северного пр.к д.18 по ул. Сидоренко в г. Находке | 1900 | - | 1900 | Администрация Находкинского городского округа |
| 22. | Ремонт проезда от Северного пр. к д.3,7 и до д.13 | 850 | - | 850 | Администрация НГО |
| 23. | Ремонт проезда по ул. Добролюбова (к д/саду №31) | 1350 | - | 1350 | Администрация НГО |
| 24. | Ремонт проезда по ул. Пограничной (от дороги по ул. Пограничной до въезда к школе № 9) в г. Находке | 4110 | - | 4110 | Администрация Находкинского городского округа |
| 25. | Ремонт проезда по ул. Пирогова к домам №15,17 | 2500 | - | 2500 | Администрация НГО |
| 26. | Ремонт проезда по ул. Советской (к школе №23) | 1600 | - | 1600 | Администрация НГО |
| 27. | Ремонт дороги по ул. Минской (к д/саду № 46) | 1000 | - | 1000 | Администрация НГО |
| 28. | Ремонт дороги по ул. Фрунзе в г. Находке | 2300 | - | 2300 | Администрация НГО |
| 29. | Ремонт проезда между дорогой по ул. Кирова и дорогой по ул. Фрунзе (слева от школы №7) в г.Находке | 1400 | - | 1400 | Администрация Находкинского городского округа |
| 30. | Ремонт дороги от ул. Красноармейской до объездной автодороги (съезд на проспект Мира) в г. Находке | 3419 | - | 3419 | Администрация Находкинского городского округа |
| 31. | Ремонт съезда с Находкинского пр. на ул. Тихоокеанс. | 2800 | - | 2800 | Администрация НГО |
| 32. | Асфальтирование дороги по ул. Новой пос. Ливадия | 960 | 864 | 96 | Адм. Прим.. края, администр. НГО |
| 33. | Асфальтиров. ул. Луговой (на участке до ул. Ивановской вдоль д/сада «Буратино») в пос. Ливадия | 1617 | 1455 | 162 | Адм. Прим.. края, администр. НГО |
| 34. | Ремонт дороги по ул. Заречная в пос. Ливадия | 2979 | 2681 | 298 | Адм. Прим.. края, администр. НГО |
| 35. | Устройство тротуара и ливневой канализации по ул. Комсомольской в пос. Южно-Морской | 700 | - | 700 | Администрация Находкинского городского округа |
| 36. | Устройство тротуара по ул. Заречной в пос. Ливадия | 400 | - | 400 | Администрация НГО |
| 37. | Ремонт дороги по ул. Восточной в п. Южно-Морской | 2344 | - | 2344 | Администрация НГО |
| 38. | Асфальт. дороги с устройст. ливневки по ул. Пушкинской в пос. Южно-Морской | 1000 | - | 1000 | Администрация Находкинского городского округа |
| 39. | Ремонт дороги по Восточному пр. в пос. Врангель | 1000 | - | 1000 | Администрация НГО |
|  | ВСЕГО: | 100000 | 60000 | 40000 |  |

Официальный сайт  Находкинского городского округа

2010 г.