Приложение

к постановлению администрации

Находкинского городского округа

от 17 сентября 2012 г. № 1590

ИЗМЕНЕНИЯ

в долгосрочную целевую программу «Ремонт дорог общего

пользования Находкинского городского округа на 2011-2015 годы»

Паспорт Программы

1. Раздел Паспорта программы «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции: Общий объем финансовых средств, необходимых  для реализации Программы, составляет 772,83 млн. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

| - № | - Год | - Объем финансиров. по Программе из бюджета НГО - (млн. руб.) | - Объем финансирования по Программе из бюджета Приморского края - (млн. руб.) | - Объем финансирования по Программе - (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 2011год | - 110,195 | - 100,0 | - 210,195 |
| - 2. | - 2012 год | - 177,806 | - 34,83 | - 212,635 |
| - 3. | - 2013 год | - 100,0 | - 50,0 | - 150,0 |
| - 4. | - 2014 год | - 100,0 | - - | - 100,0 |
| - 5. | - 2015 год | - 100,0 | - - | - 100,0 |
|  | - ИТОГО: | - 588,00 | - 184,83 | - 772,83 |

2. Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы.

Общий объем финансовых средств, необходимых  для реализации Программы, составляет 772,83 млн. рублей, в том числе по годам:

| - № | - Год | - Источник финансирования, объем финансирования (млн. руб.) |  | - Объем финансирования по Программе - (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Бюджет Находкинского городского округа | - Бюджет Приморского края |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - 1. | - 2011год | - 110,195 | - 100 | - 210,195 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - 2. | - 2012 год | - 177,806 | - 34,83 | - 212,635 |
| - 3. | - 2013 год | - 100,0 | - 50,0 | - 150,0 |
| - 4. | - 2014 год | - 100,0 | - - | - 100,0 |
| - 5. | - 2015 год | - 100,0 | - - | - 100,0 |
|  | - ИТОГО: | - 588,0 | - 184,83 | - 772,83 |

3. Пункты 4, 10, 16, 22, 28 и «Итого» Приложения №1 «Перечень мероприятий Программы «Ремонт дорог общего пользования Находкинского городского округа на 2011-2015 годы».

|  | Основные мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (млн. руб.) | Источник финансирова-ния | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Производство работ по муниципальному контракту | 2, 3, 4 кв. 2011г. | 110,195 100,0 | Бюджет НГО. Бюджет Приморского края. | Подрядные организации, определенные в результате размещения муниципального заказа |
| 10. | Производство работ по муниципальному контракту | 2, 3, 4 кв. 2012г. | 177,806 34,83 | Бюджет НГО. Бюджет Приморского края. | Подрядные организации, определенные в результате размещения муниципального заказа |
| 16. | Производство работ по муниципальному контракту | 2, 3, 4 кв. 2013г. | 100,0 50,0 | Бюджет НГО. Бюджет Приморского края. | Подрядные организации, определенные в результате размещения муниципального заказа |
| 22. | Производство работ по муниципальному контракту | 2, 3, 4 кв. 2014г. | 100,0 | Бюджет Находкинского городского округа. | Подрядные организации, определенные в результате размещения муниципального заказа |
| 28. | Производство работ по муниципальному контракту | 2, 3, 4 кв. 2015г. | 100,0 | Бюджет Находкинского городского округа. | Подрядные организации, определенные в результате размещения муниципального заказа |
|  | ИТОГО: |  | 772,83 |  |  |

4. Приложение № 2 «Адресный перечень дорог общего пользования Находкинского городского округа, подлежащих ремонту в 2011-2015 гг. Программы «Ремонт дорог общего пользования Находкинского городского округа на 2011-2015 годы».

| № | Наименование Мероприятий по выполнению программы | Объем финансирования, (тыс. руб.) | В том числе |  | Органы госувласти Прим. края, органы мест. самоуправл., обеспечивающие реализ. программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | краевой бюджет, (тыс. руб.) | местный бюджет, (тыс. руб.) |  |
| 2011 год |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО 2011 год | 210195,000 | 100000,000 | 110195,000 | Администрация Приморского края, адм. НГО |
| 2012 год |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Постышева (к школе №12) в г. Находке | 1048,705 | 729,780 | 318,925 | Адм. Приморского края, администрация НГО |
| 2. | Дорога от перекр. с сооруж. - дорогой от пересеч. с ул. Бокситогорской в 37 м к ю/в от от ж/дома по ул. Ленинградской, 17а до пересеч. с ул. Вознесенской в 351 м к с/з от здания по ул. Вознесенской,8м до съезда на ул. Троицкую (к бухте Прозрачная) | 15815,00 | 11070,500 | 4744,500 | Администрация Приморского края, администрация Находкинского городского округа |
| 3. | Проезды между ул. Лермонтова и ул. Парковой в г. Находке | 4726,046 | 3308,232 | 1417,814 | Администрация Приморского края, администрация НГО |
| 4. | ул. Чехова в г. Находке | 7000,100 | 4900,070 | 2100,030 | Адм. Приморского края, адм. НГО |
| 5. | ул. Сенявина в г. Находке | 3930,252 | - | 3930,252 | Адм. Приморского края, адм. НГО |
| 6. | Проспект Мира в г. Находке | 30000,000 | - | 30000,000 | Администрация НГО |
| 7. | ул. Малиновского в г. Находке | 15278,155 | - | 15278,155 | Администрация НГО |
| 8. | Объездная дорога от ул. Дальней до перекр. с сооруж.- дорогой от пересеч.с ул. Бокситогорской в 37 м к ю/в от от жил /дома по ул. Ленинградской,17а до пересече. с ул. Вознесенской в 351 м к с/з от здания по ул. Вознесенской,8м | 37713,379 | - | 37713,379 | Администрация Находкинского городского округа |
| 9. | Объездная а/дорога от перекр. с ул. Пограничной до съезда на ул. Нахимовскую | 1328,934 | - | 1328,934 | Администрация Находкинского городского округа |
| 10. | Дорога между ул. Красноармейской и объездной автомагистралью: тротуар | 6330,486 | 4431,340 | 1899,146 | Администрация Приморского края, администрация НГО |
| 11. | Дорога в пос. Приисковый в г. Находке | 4866,17 | - | 4866,17 | Администрация НГО |
| 12. | ул. Спортивная в г. Находке | 10956,18 | 6110,078 | 4846,102 | Адм. Приморского края, адм. НГО |
| 13. | ул. Пограничная: - проезд от ул. Пограничной до ул. Вс. Сибирцева; - проезд от ул. Пограничной до ул. Дубовой и Бархатной; - пешеходная зона от автобусной остановки «Площадь Совершеннолетия» и проезд вдоль домов №7-13 со съездами на ул. Пограничную | 5282,033 | - | 5282,033 | Администрация Находкинского городского округа |
| 14. | ул. Гагарина в г. Находке | 3929,324 | 2750,527 | 1178,797 | Адм. Приморского края, адм. НГО |
| 15. | Северный проспект в г. Находке | 3968,442 | - | 3968,442 | Администрация НГО |
| 16. | ул. Маяковского в г. Находке | 3743,279 | - | 3743,279 | Администрация НГО |
| 17. | Озерный б/р (тротуар к школе № 14) | 582,555 | 407,788 | 174,767 | Адм. Приморского края, адм. НГО |
| 18. | ул. Макарова в г. Находке | 3203,875 | - | 3203,875 | Администрация НГО |
| 19. | ул. Бокситогорская - тротуар; - тротуар в сквере в районе ж/д №14, 16. | 1808,659 | - | 1808,659 | Администрация Находкинского городского округа |
| 20. | ул. Комсомольская (проезды к ж/домам №10-14) | 2030,106 | - | 2030,106 | Администрация НГО |
| 21. | ул. Павлова в г. Находке | 2806,419 | - | 2806,419 | Администрация НГО |
| 22. | Проезды от дома №26 по ул. Дзержинского до д.17 по б-ру Энтузиастов и ул. Постышева в г. Находке: тротуар | 1600,665 | 1120,465 | 480,2 | Адм. Приморского края, адм. НГО |
| 23. | ул. Рыбацкая в г. Находке: тротуар | 811,812 | - | 811,812 | Администрация НГО |
| 24. | ул. Арсеньева- ул. Омская в г. Находке | 5747,545 | - | 5747,545 | Администрация НГО |
| 25. | Находкинский проспект в г. Находке | 5799,232 | - | 5799,232 | Администрация НГО |
| 26. | ул. Владивостокская в г. Находке | 3568,712 | - | 3568,712 | Администрация НГО |
| 27. | ул. Светлая в г. Находке | 1550,000 | - | 1550,000 | Администрация НГО |
| 28. | ул. Центральная в пос. Южно-Морской | 2264,201 | - | 2264,201 | Администрация НГО |
| 29. | ул. Крайнева - ул. Первостроителей в пос. Врангель | 14000,000 | - | 14000,000 | Администрация НГО |
| 30. | Восточный проспект в пос. Врангель | 1632,624 | - | 1632,624 | Администрация НГО |
| 31. | ул. Комсомольская в п. Южно-Морской | 1638,391 | - | 1638,391 | Администрация НГО |
| 32. | ул. Заводская в пос. Ливадия | 3948,358 | - | 3948,358 | Администрация НГО |
| 33. | ул. Капитана Лигова в пос. Ливадия | 2149,050 | - | 2149,050 | Администрация НГО |
| 34. | ул. Дзержинского в г. Находке | 1576,421 | - | 1576,421 | Администрация НГО |
|  | ВСЕГО 2012 год | 212635,110 | 34828,781 | 177806,329 | Адм. Приморского края, адм. НГО |
|  | ВСЕГО 2013 год | 150000,0 | 50000,0 | 100000,0 | Адм. Приморского края, адм. НГО |
|  | ВСЕГО 2014 год | 100000,0 | - | 100000,0 | Администрация НГО |
|  | ВСЕГО 2015 год | 100000,0 | - | 100000,0 | Администрация НГО |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 772830,11 | 184828,781 | 588001,329 | Адм. Приморского края, адм. НГО |

Начальник управления благоустройства

администрации Находкинского городского округа											                             И.П. Сазонтова