УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Находкинского городского округа

от «16»      мая     2017 года

№ 552

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды

Находкинского городского округа»

на  2017 год

Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на  2017 год  (далее –  муниципальная Программа)

| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. |
| --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа. |
| Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального законодательства, краевого законодательства в сфере реализации Программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды». Постановление Администрации Приморского края от 07.02.2012г. № 398-па «Об утверждении доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2020 годы» |
| Цель муниципальной Программы | Повышение уровня комплексного благоустройства территорий Находкинского городского округа. |
| Задачи муниципальной Программы | - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории Находкинского городского округа. - Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Находкинского городского округа. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Программы | Муниципальная Программа будет реализована в один этап в течение 2017 года. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Целевыми индикаторами и показателями, характеризующими цели и задачи муниципальной программы, являются: - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов – 7 ед.; - количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (скверов) – 1 ед. |
| Объем средств бюджета Находкинского городского округа на финансирование муниципальной Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 14289,69241 тыс. руб., в том числе за счет: - местного бюджета 5518,30194 тыс. руб., - краевого бюджета 1491,13638 тыс. руб., - федерального бюджета 7280,25409 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы | Результатами реализации муниципальной Программы являются: - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов – 4 ед. площадью 3109 м2; - количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (скверов) – 1 ед. площадью 1838 м2. |

1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной Программы, в том числе основных

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Статус современного города во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развития инженерной инфраструктуры. Работы по благоустройству занимают значительное место в огромном объеме градостроительных работ.

Проведенный анализ сферы благоустройства территории Находкинского городского округа показал, что хотя в последние годы  и проводилась целенаправленная масштабная работа по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования, необходимость  продолжения работы в данном направлении еще существует.

Устройство благоустроенных дворовых территорий является одним из основных требований в области благоустройства города в целом.

На территории Находкинского городского округа, по состоянию на 01 января 2017 года, имеется 1209 дворовых территорий, в том числе 832 дворовые территории, которые требуют проведения комплексных благоустроительных работ, а именно: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн для мусора, оборудование детских и (или) спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ.

За период 2014 - 2016 годов было отремонтировано 74 дворовые территории многоквартирных домов Находкинского городского округа на сумму 88 936 тыс. руб. бюджетных средств.

Проблема приведения придомовых территорий многоквартирных домов в нормативное состояние является актуальной для Находкинского городского округа, так как значительная часть асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов и подъездных дорог имеют высокую степень износа, а отсутствие ливнестоков, бордюрных камней влечет за собой сход грунта на асфальтовое покрытие и разрушение покрытия. Данные территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня технико-эксплуатационного состояния придомовых территорий во многом зависит качество жизни населения. При этом остается проблемой освещение дворовых территорий, наличие на них таких элементов благоустройства, как скамейки и урны. В последнее время возросло количество проблемных обращений жителей как по отсутствию полноценных детских (спортивных) площадок на территории дворов, так и, в связи с большим количеством автотранспорта у жителей города, по возникновению стихийных автомобильных парковок на газонах и прочих местах, не предназначенных для стоянок автотранспорта. Также в течение последних лет оставался актуальным вопрос озеленения дворовых территорий многоквартирных домов.

Существует также проблема необходимости комплексного благоустройства (ремонта) существующих скверов и памятных мест, в связи с тем, что некоторые  объекты благоустройства не отвечают современным требованиям и требуют комплексного подхода к благоустройству. Из 45 единиц существующих объектов благоустройства (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон), проведение работ по комплексному благоустройству и озеленению требуется выполнить на 13 объектах, из которых в 2017 году планируется выполнить благоустройство 1 сквера, расположенного в районе  ул. Лермонтова в г. Находка.

За период 2014 - 2016 годов на территории Находкинского городского округа были завершены работы по благоустройству набережной р. Каменка и строительству 1-ой очереди  сквера «Морской», в районе Находкинского проспекта, 2,  на сумму 17050,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Находкинского городского округа.

Применение метода программно-целевого бюджетного планирования позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Находкинского городского округа.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающий современным требованиям,   приведет к улучшению эстетического облика дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования Находкинского городского округа, а также будет  способствовать повышению уровня комфортного проживания населения, отвечающему современным требованиям.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также территорий общего пользования, расположенных на территории Находкинского муниципального городского округа, будет осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При реализации муниципальной Программы возможны финансовые риски, которые могут препятствовать достижению поставленной в программе цели. Финансовые риски, связанные с отсутствием или недостаточным финансированием, могут привести к невозможности исполнения мероприятий муниципальной Программы и существующие проблемы ненормативного состояния дворовых территорий и территорий общего пользования, не будут решены в полном объеме. Это потребует внесения изменений в муниципальную Программу, пересмотр целевых значений показателей, возможно отказ от реализации отдельных мероприятий муниципальной Программы.

- 2. Приоритеты муниципальной политики Находкинского городского округа в сфере реализации муниципальной Программы, цели и задачи муниципальной Программы

Приоритеты муниципальной политики по обеспечению в долгосрочной перспективе устойчивого повышения благоприятных условий жизни граждан, определены исходя из Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-Р, Посланий Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, стратегическим планом развития Находкинского городского округа, Уставом Находкинского городского округа, иными муниципальными правовыми актами Находкинского городского округа, а также национальным приоритетным проектом «Формирование комфортной  городской среды»  в рамках стратегического направления  «ЖКХ и городская среда».

Цели  муниципальной Программы:

- создание благоприятной современной городской среды в Находкинском городском округе;

- осуществление комплексного благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования Находкинского городского округа.

Задачи муниципальной Программы:

- благоустройство дворовых территорий Находкинского городского округа;

- благоустройство территорий общего пользования Находкинского городского округа.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы

Программа реализуется в один этап в течение  2017 года.

4. Целевые индикаторы, показатели муниципальной Программы

Сведения о целевых показателях (индикаторах), муниципальной Программы представлены в приложении № 1.

5. Механизм реализации муниципальной

Программы

Мероприятия муниципальной Программы по благоустройству дворовых  территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа и комплексному благоустройству муниципальных территорий общего пользования осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

5.1 В рамках мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа осуществляются:

а) организационные работы, в том числе:

-  прием, рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирных домов в муниципальную Программу;

-  проведение общественных слушаний по предложению заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирных домов в муниципальную Программу;

-  организация процедуры проведения открытых аукционов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную Программу;

-  приемка выполненных работ, отчет об их исполнении.

б) благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, включающих минимальный перечень видов работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек и урн для мусора.

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ и визуализированных перечень образцов элементов благоустройства приведены в таблицах 1, 2 приложения № 7 к муниципальной Программе.

в) дополнительный перечень работ при трудовом участии собственников:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- иные виды работ некапитального характера.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в перечень дополнительных работ приведена в таблице 3 приложения № 7 к муниципальной Программе.

5.2. В рамках мероприятия муниципальной Программы – комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования Находкинского городского округа осуществляются:

a) организационные работы, в том числе:

-  прием, рассмотрение и оценка предложений  заинтересованных лиц (граждан, организаций)  о включении мест массового отдыха населения  (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон) Находкинского городского округа в муниципальную Программу;

- проведение общественных слушаний по предложению граждан, организаций  о включении мест массового отдыха населения   (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон) Находкинского городского округа в муниципальную Программу;

- организация процедуры проведения открытых аукционов по комплексному благоустройству (ремонту)  территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон) Находкинского городского округа, включенных в муниципальную Программу;

-  приемка выполненных работ, отчет об их исполнении.

б) комплексное благоустройство (ремонт)  территории общего  пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон) Находкинского городского округа, включающие:

- ремонт  твердого покрытия пешеходных дорожек;

-  обеспечение освещения;

- установку скамеек;

-  установку урн для мусора;

-  озеленение;

-  иные виды работ.

Механизм реализации мероприятий муниципальной Программы  основан на обеспечении достижения запланированных величин целевых индикаторов и показателей, установленных в подпрограмме.

Реализация муниципальной Программы осуществляется:

- посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- путем предоставления субсидий за счет федеральных средств, средств Приморского края бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2017г.

Ответственный исполнитель муниципальной Программы - управление благоустройства администрации Находкинского городского округа:

- обеспечивает разработку муниципальной Программы, ее согласование  и утверждение в установленном порядке;

- организует реализацию муниципальной Программы, обеспечивает внесение изменений  в муниципальную Программу и несет ответственность за достижение целевых показателей и индикаторов муниципальной Программы, а также конечных результатов  ее реализации;

-  проводит оценку эффективности реализации муниципальной Программы;

- ежеквартально осуществляет мониторинг реализации муниципальной Программы;

- подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы (далее - годовой отчет), итоговый отчет за весь период реализации муниципальной Программы и представляет его в управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства и финансовое управление в срок до 01 марта года, следующего за отчетным;

- размещает годовые (итоговые) отчеты по муниципальной Программе на официальном сайте Находкинского городского округа в информационно-телеккоммуникационной сети Интернет;

- несет ответственность за достоверность и своевременность представления информации для государственной регистрации муниципальной Программы, в течение 3 дней с момента принятия муниципальной Программы или внесения в нее изменений предоставляет  в управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского городского округа сведения для государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования по форме, утвержденной приказом Министра  экономического  развития  Российской  Федерации  от 11.11.2015 года № 831            «Об установлении требований к форме уведомления об утверждении (одобрении) документа стратегического планирования или внесения в него изменений, порядка ее заполнения  и предоставления».

- формирует адресный перечень  территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон) Находкинского городского округа  на основании предложений  заинтересованных лиц (граждан, организаций);

Адресный перечень территорий общего пользования Находкинского городского округа, подлежащих благоустройству в 2017 г., указывается в приложении № 2 к муниципальной Программе.

Соисполнитель муниципальной Программы - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа. Его функции:

- обеспечивает разработку и реализацию мероприятия, входящего в муниципальную  Программу, в реализации которого предполагается их участие;

- представляет в установленный срок ответственному исполнителю информацию  о ходе реализации мероприятия входящего в муниципальную  Программу, в реализации которого принимали  участие;

- предоставляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения ежеквартального мониторинга реализации муниципальной Программы, оценки  эффективности реализации  и подготовки годового (итогового) отчета;

- несет ответственность за достижение целевых показателей мероприятия, входящего в муниципальную Программу, в реализации которого принимали  участие;

- формирует адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа на основании заявок заинтересованных лиц.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа, подлежащих комплексному благоустройству на 2017 г., указывается в приложении № 3  к муниципальной Программе.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия муниципальной Программы реализуются за счет средств бюджета Находкинского городского округа и в рамках софинансирования расходных обязательств по государственной программе федерального бюджета и бюджета Приморского края.

Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы в 2017г., составит  14289,69241 тыс. рублей.

Прогнозная оценка расходов муниципальной Программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа на 2017 год» за счет средств бюджета Находкинского городского округа с расшифровкой по отдельным мероприятиям приведена в приложении № 4.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа на 2017 год» за счет средств бюджета Находкинского городского округа  с расшифровкой по главным распорядителям, отдельным мероприятиям представлено в приложении № 5 к муниципальной Программе.

7. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы;

- степени соответствия запланированному уровню затрат;

-степени реализации мероприятий муниципальной Программы.

7.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы (подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы), рассчитывается по следующим формулам:

,

где:- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);

- фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

- плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или:      ,  для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

При использовании данной формулы в случаях, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы) программы рассчитывается по формуле:

Iц=,

где: Iц - степень реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);

N - число показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);

7.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактических (с учетом кредиторской задолженности по состоянию на             1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств бюджета округа в отчетном году) и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде по формуле:

Сфин =     ,

где: Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;

-  фактические расходы на реализацию программы (подпрограммы)  в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году.

В качестве плановых расходов из средств местного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей программы (подпрограммы) в решении Думы Находкинского городского округа о бюджете на отчетный год.

7.3. Оценка степени реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

= ,

где:  - Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей, может считаться выполненным в полном объеме при условии, если фактически достигнутый результат составляет не менее 95% от запланированного.

По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

7.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

Э = ,

где: Э - эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Iц - степень реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;

- Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Эффективность реализации муниципальной программы может оцениваться в зависимости от оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм с учетом значимости каждой подпрограммы по следующей формуле:

Э= .

где Э - эффективность реализации муниципальной программы

- эффективность реализации j-той подпрограммы, рассчитанная по                 формуле (1).

- коэффициент значимости j-той подпрограммы,

где , где Фj - объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

7.5. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение Э составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение Э составляет не менее 0,75.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение Э составляет не менее 0,65.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

8. План реализации муниципальной Программы

План реализации муниципальной Программы приведен в приложении № 6 к муниципальной Программе.

9. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2017 год

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы приведены в приложении № 8 к муниципальной Программе.

10. Приложения к муниципальной программе «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2017 год

10.1. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной Программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2017 год (приложение № 1).

10.2. Адресный перечень территорий общего пользования Находкинского городского округа, подлежащих благоустройству в 2017 году (приложение № 2).

10.3. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа, подлежащих комплексному благоустройству в 2017 году (приложение № 3).

10.4. Прогнозная оценка расходов муниципальной Программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2017 год (приложение № 4).

10.5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2017 год за счет средств бюджета Находкинского городского округа (приложение № 5).

10.6. План реализации муниципальной Программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2017 год (Приложение № 6).

10.7. Таблица 1. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ, Таблица 2. Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства; предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного жилого дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов; Таблица 3. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в перечень дополнительных работ (приложение № 7).

10.8. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2017 год (приложение № 8).

__________________

Приложение № 1

|  | к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2017 год, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от «16» мая 2017 г. № 552 |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Находкинского

городского округа» на  2017  год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 4 |
| 2. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (скверов) | ед. | 1 |
| 3. | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | м² | 3109 |
| 4. | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования (скверов) | м² | 1838 |

Начальник управления благоустройства

администрации Находкинского городского округа                                     И.П. Сазонтова

Приложение № 2

|  | к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2017 год, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от «16» мая 2017 г. № 552 |
| --- | --- |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

территорий общего пользования  Находкинского городского округа,

подлежащих благоустройству в 2017 г.

| № п/п | Наименование мероприятий по выполнению программы | Объем финанси- рования, (тыс. руб.) | Органы местного самоуправления, обеспечивающие реализацию программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Сквер 100 – летия образования пограничных войск России в районе ул. Лермонтова в г. Находка | 8602,36341 | Администрация Находкинского городского округа |

Начальник управления благоустройства

администрации Находкинского городского округа                                     И.П. Сазонтова

Приложение № 3

к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2017 год, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от «16»  мая   2017 г.

№ 552

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа, подлежащих комплексному благоустройству в 2017 году

| № п/п | Адрес | Площадь асфальтового покрытия, кв. м. | Установка бордюрного камня, п. м. | Установка ливнестоков (лотков) и ремонт ливневой канализации, м3 | Урны, скамейки шт./ шт. | Наружное освещение светильник шт./кабель п.м. | Сметная стоимость работ, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | г. Находка, ул. Комсомольская, 32 | 1039,21 | 292 |  | 4/4 | 4/60 | 2018,582 |
| 2. | г. Находка, ул. Гагарина, 17 | 955,43 | 65 |  | 3/2 | 2/105 | 1480,083 |
| 3. | г. Находка, ул. Арсеньева,3 | 472,8 | 16 |  | 11/11 | 7/240 | 743,618 |
| 4. | п. Южно-Морской, ул. Комсомольская, 9 | 641,52 | 147 | 8,151 | 3/3 | 3/85 | 1445,046 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  | 5687,329 |

И.о. начальника управления жилищно-коммунального хозяйства

администрации Находкинского городского округа                                                                                                                             А.В. Шевченко

Приложение № 4

к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2017 год, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от «16»  мая   2017 г.

№ 552

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ

муниципальной Программы «Формирование современной городской среды

Находкинского городского округа» на 2017 год

| № п/п | Наименование программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Программа «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2017 год | Всего | 14289,69241 |
|  |  | Федеральный бюджет | 7280,25409 |
|  |  | Краевой бюджет | 1491,13638 |
|  |  | Бюджет Находкинского городского округа | 5518,30194 |
|  |  | Внебюджетные фонды |  |
|  |  | Иные внебюджетные источники |  |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа (Приложение № 3) | Всего | 5687,329 |
|  |  | Федеральный бюджет | 4290,29246 |
|  |  | Краевой бюджет | 878,7346 |
|  |  | Бюджет Находкинского городского округа | 518,30194 |
|  |  | Внебюджетные фонды |  |
|  |  | Иные внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования Находкинского городского округа (Приложение № 2) | Всего | 8602,36341 |
|  |  | Федеральный бюджет | 2989,96163 |
|  |  | Краевой бюджет | 612,40178 |
|  |  | Бюджет Находкинского городского округа | 5000,0 |
|  |  | Внебюджетные фонды |  |
|  |  | Иные внебюджетные источники |  |

Начальник управления благоустройства

администрации Находкинского городского округа                                                                                                                И.П. Сазонтова

Приложение №  5

к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2017 год, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от «16»  мая   2017 г.

№ 552

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной Программы «Формирование современной городской среды Находкинского

городского округа» на 2017 год за счет средств бюджета Находкинского городского округа

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Программа «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2017 год | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа | 851 |  | 21 0 00 00000 | 000 |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа (Приложение № 3) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа | 851 | 0503 | 21 9 01 40050 | 244 | 0 |
|  |  |  | 851 | 0503 | 21 9 01 L5550 | 244 | 458,960 |
|  |  |  | 851 | 0503 | 21 9 01 R5550 | 244 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2. | Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования Находкинского городского округа (Приложение № 2) | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа | 851 | 0503 | 21 9 02 43020 | 244 | 4611,758 |
|  |  |  | 851 | 0503 | 21 9 02 L5550 | 244 | 388,242 |
|  |  |  | 851 | 0503 | 21 9 02 R5550 | 244 |  |

Начальник управления благоустройства

администрации Находкинского городского округа                                                                                                                 И.П. Сазонтова

Приложение № 6

к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2017 год, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от «16»  мая   2017 г.

№ 552

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной Программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2017 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | 2017 | Ожидаемый непосредственный результат | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2017 год | Управление благоустройства |  |  | местный бюджет, краевой бюджет, федеральный бюджет | 14289,69241 |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа (Приложение 3) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | + | Увеличение площади благоустроенных дворовых территорий многоэтажных домов |  | 5687,329 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2 | Комплексное благоустройство муниципальных территорий общего пользования Находкинского городского округа (Приложение 2) | Управление благоустройства | + | Увеличение благоустроенных скверов |  | 8602,36341 |

Начальник управления благоустройства

администрации Находкинского городского округа                                                                                                                 И.П. Сазонтова

Приложение №  7

|  | к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2017 год, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от «16» мая 2017 г. № 552 |
| --- | --- |

Таблица 1. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ

| № пп | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дворовых проездов | 1 м2 | 3685 |
| 2. | Стоимость замены бордюрного камня | 1 п м | 2046 |
| 3. | Обеспечение освещения дворовых территорий | 1 светильник | 21511 |
| 4. | Стоимость установки скамьи | штука | 13340 |
| 5. | Стоимость установки урны для мусора | штука | 13227 |

Таблица 2. Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного жилого дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

| Скамья на металлических ножках |  | Габаритные размеры: 1950х675 мм, Н=820 мм |
| --- | --- | --- |
| Урна металлическая, оцинкованная |  | D=490 мм, Н=710 мм, Размеры вставки: D =330 мм, Н=440 мм |
| Светильник консольный ЖКУ 15-400 |  |  |

Таблица 3. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в перечень дополнительных работ

| № пп | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест) | 1 м2 | 3685 |
| 2. | Ремонт и устройство водоотводных сооружений | 1 п м | 6553 |
| 3. | Устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок | 1 площадка | 562683 |
| 4. | Озеленение (посадка деревьев) | 1 дерево | 3831 |
| 5. | Озеленение (газоны) | 1 м2 | 564.09 |

И.о. начальника управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации Находкинского городского округа                                        А.В. Шевченко

Приложение № 8

к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2017 год, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от «16»  мая   2017 г.

№ 552

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2017 год

| № пп | Вид нормативного правового акта | Наименование нормативного правового акта | Наименование органа местного самоуправления, являющегося разработчиком нормативного правового акта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление от 29.03.2017г. № 383 | О проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» | Управление благоустройства |  |
| 2. | Постановление от 29.03.2017г. № 384 | Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» перечня территорий общего пользования, подлежащих ремонту | Управление благоустройства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Постановление от 29.03.2017г. № 385 | Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» перечня дворовых территорий, подлежащих ремонту | Управление ЖКХ |  |

Заместитель главы администрации Находкинского городского округа                                                                             В.А. Кожевников