Администрация Находкинского городского округа

Приморского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2017 года			г. Находка					№ 399

О  внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие  дорожного  хозяйства Находкинского

городского   округа»  на 2015-2017годы»,  утвержденную

постановлением администрации Находкинского

городского округа от 29.08.2014 г.  № 1597

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257- ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности», в соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Находкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства Находкинского городского округа» на 2015-2017 годы» (далее - муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа от 29.08.2014 г. № 1597 (в редакции постановлений администрации Находкинского  городского округа от 30.03.2015 г. № 457, от 11.06.2015 г. № 808,  от  21.12.2015 г. № 1741, от 17.02.2016 г. № 175, от     31.03.2016 г. № 355, 26.05.2016 г. № 609, от 21.11.2016 г. № 1321), следующие  изменения:

1.1.  Приложение № 3 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Находкинского городского округа за счет средств бюджета Находкинского городского округа» изложить в редакции приложения № 1 к данному постановлению.

1.2. Приложение № 4 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы» изложить в редакции приложения № 2 к данному постановлению.

2. Отделу по работе со средствами массовой информации администрации Находкинского городского округа (Шевкин)  опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Находкинского городского круга в сети Интернет в  разделе  «Муниципальные программы».

3. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского округа (Атрашок) разместить данное постановление на официальном сайте Находкинского городского круга в сети Интернет в  разделе  «Постановления».

4. Контроль за исполнением данного постановления «О внесении изменений               в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства Находкинского городского округа» на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа от 29.08.2014 г. № 1597»                        возложить на заместителя главы администрации Находкинского городского округа                             В.А. Кожевникова.

Глава  Находкинского городского округа                                                   А.Е. Горелов

Приложение № 1

к  постановлению  администрации

Находкинского городского округа

от  « 31 »  марта 2017 года

№  399

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение № 3 к муниципальной

программе «Развитие дорожного хозяйства

Находкинского городского округа»

на 2015-2017 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА    НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, (тыс. руб.)

| N п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Находкинского городского округа» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного | Ответственный исполнитель: управление | 851 851 | 0409 0409 | 0694001 0690140010 0699239 | 244 244 244 | 30 154,036 19999,999 | 13 834,953 0 | 27 957,628 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | значения Находкинского городского округа | благоустройства администрации Находкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Проектирование, строительство и капитальный ремонт дорог до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. Соисполнители: управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа, управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа. | 851 851 851 | 0409 0409 0409 | 0698301 0690283010 0699225 06902902250 | 414 414 414 414 | 9 200,000 21000,000 | 5 799,984 22 800,000 | 0 0 |
| 1.3. 1 | Строительство подъездных дорог к территориям, выделенных для строительства жилых 2 | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации 3 | 851 4 | 0409 5 | 0698302 0690283020 6 | 414 414 7 | 5 608,055 8 | 0 9 | 0 10 |
|  | домов для переселения из аварийного жилья | Находкинского городского округа. Соисполнители: управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа, управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. 1 | Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям 2 | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. Соисполнители: управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа, 3 | 851 4 | 0409 5 | 0698303 6 | 414 7 | 7 380,815 в том числе оплата выполненных работ за ноябрь 2014г. по контракту 0120300010214000259-0060336-01от 07.10.2014 года – 7380,8158 | 0 9 | 0 10 |
|  |  | управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Устранение деформаций и повреждений в асфальтобетонном покрытии дорог | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. | 851 | 0409 | 0694003 0690140030 | 244 244 | 8 499,000 | 9 035, 407 | 9 500,00 |
| 1.6. | Содержание, ремонт и установка элементов обустройства дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Содержание, текущий ремонт и установка технических средств организации дорожного движения | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. | 851 | 0409 | 0694002 0690140020 | 244 244 | 16 921,205 | 17 000,000 | 17 000,00 |
| 1.6.2 | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными и пешеходными ограждениями и ремонт | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского | 851 | 0409 | 0694002 0690140020 | 244 244 | 1 149,960 | 670, 140 | 2 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ограждений | городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 | Ремонт и установка остановочных павильонов | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. | 851 | 0409 | 0690140020 | 244 | 0 | 243 ,000 | 0 |
| 1.7 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования Находкинского городского округа 2 | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа 3 | 851 4 | 0409 5 | 0694003 0690140030 6 | 244 244 7 | 127 756,335 в том числе: - оплата выполненных работ за ноябрь 2014г. по контракту 0120300010213000565-0060336-01 от 16.12.2013 г. 2 080,890; - оплата выполненных работ за октябрь, ноябрь 2014г. по контракту 0120300010213000563- 8 | 127 157, 000 9 | 118 500,00 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0060336-01 от 10.12.2013 г. – 564,233; - оплата выполненных работ за октябрь, ноябрь 2014г. по контракту 0120300010213000564-0060336-01 от 10.12.2013 г. – 715,828 |  |  |
| 1.8. | Оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа и проведение мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостов). | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. | 851 | 0409 | 0694004 0690140040 | 244 244 | 292,323 | 0 | 500,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.9 | Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа. | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа Соисполнители: управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа; МУП «Информационно-кадастровый центр». | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. | Проектирование, строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция искусственных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1. | Проектно-изыскательские работы на строительство автомобильного моста через р. Каменка по Находкинскому проспекту в г. Находка | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. | 851 | 0409 | 0690240070 | 414 | 0 | 0 | 3 000,00 |
| 1.10.2. | Разработка проекта на ремонт и выполнение работ по ремонту автомобильного моста через р. Каменка по Северному проспекту в г. Находка | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. | 851 | 0409 | 0690140010 | 243 | 0 | 0 | 4 542,372 |
|  | ВСЕГО по программе: |  |  |  |  |  | 247 961,728 | 196 540, 484 | 183 000,00 |

Начальник управления благоустройства

администрации Находкинского городского округа                                                                                                                      И.П. Сазонтова

Приложение № 2

к  постановлению  администрации

Находкинского городского округа

от  « 31 »  марта 2017 года

№  399

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение № 4 к муниципальной

программе «Развитие дорожного хозяйства

Находкинского городского округа»

на 2015-2017 годы

ПЛАН   РЕАЛИЗАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятий программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Период реализации программы |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Источники финансирования: бюджет НГО, КБК | Объем финансиро - вания (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа: - Находкинский проспект; - Озерный бульвар; | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. | + | + | + | снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 50,7 %; | 85104090694001244 85104090690140010244 85104090699239244 | 30 154,036 41 792,581 19 999,999 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | - ул. Ленинградская; - ул. Шоссейная; - объездная автодорога; - дорога на пос. Приисковый: -ул. Кольцевая; -ул. Шевченко; - ул. Дальняя; -ул. Сидоренко; - ул. Линейная; -ул. Пирогова; -Северный проспект; - дорога на таксопарк; - дорога на м. Астафьева; - ул. Астафьева |  |  |  |  | увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям составит 2,35 км; протяженность дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, составит 10,9 км. ожидаемая динамика приведенных показателей позволит в целом улучшить состояние дорожного хозяйства Находкинского городского округа, что обеспечит достижение установленных целей программы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | (начинается в 140 м к юго-востоку от дома по ул. Астафьева, 3а, - заканчивается в 65 м к юго-западу от здания по ул. Астафьева, 4); - Северный проспект (к домам №30,32); - дорога от перекрестка ТМТ до ж/д переезда; - ул. Постышева; -ул. Владивостокская; - ул. Дзержинского; -ул. Комсомольская; - ул. Пограничная; - ул. Рыбацкая; -ул. Спортивная; -ул. Павлова – ул. Фруктовая; |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | -ул. Цветочная; -ул. Тимирязева. Дороги общего пользования микрорайона «пос. Врангель»: - ул. Бабкина; - Восточный проспект. Дороги общего пользования микрорайона «пос. Ливадия»: - ул. Победы; -ул. Луговая; -ул. Заречная; -проезды между ул. Луговой и ул. Заречной. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | Проектирование, строительство и капитальный ремонт дорог до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. Соисполнители: управление землепользования и застройки администрации Находкинского | + | + | - | прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных автомобильными дорогами общего пользования местного значения, соответствующими нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате проведенной реконструкции дорог составит 1 ед., ожидаемый результат позволит улучшить транспортную доступность территорий НГО и обеспечит достижение установленных целей программы | 85104090698301414 85104090690283010414 85104090699225414 85104090690292250414 | 9 200,000 5 799,984 21 000,000 22 800,000 |
| 3. | Строительство подъездных дорог к территориям, выделенным для строительства жилых домов для | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского | + | - | - | повышение транспортной доступности районов Находкинского городского округа и повышение жизненного | 85104090698302414 85104090690283020414 | 5608,055 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | переселения из аварийного жилья | городского округа. Соисполнители: управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа, управление архитектуры и градостроительства администрации Находкинского городского округа. |  |  |  | уровня населения. Ожидаемый результат позволит в целом улучшить состояние дорожного хозяйства Находкинского городского округа, что обеспечит достижение установленных целей программы |  |  |
| 4. | Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям. | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. Соисполнители: управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа, управление архитектуры и | + | - | - | повышение транспортной доступности районов Находкинского городского округа и повышение жизненного уровня населения, что обеспечит достижение установленных целей программы | 8510490698303414 | 7 380,815 (в том числе оплата за выполнен-ные работы в 2014 году- 7 380,815) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | градостроительства администрации Находкинского городского округа. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Устранение деформаций и повреждений в асфальтобетонном покрытии дорог | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа | + | + | + | снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 50,7 %; увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям составит 2,35 км; ожидаемая динамика приведенных показателей позволит в целом улучшить состояние | 85104090694003244 85104090690140030244 | 8 499,000 18 535,407 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | дорожного хозяйства Находкинского городского округа, что обеспечит достижение установленных целей программы |  |  |
| 6. | Содержание, ремонт и установка элементов обустройства дорог |  | + | + | + |  |  |  |
| 6.1 | Содержание, текущий ремонт и установка технических средств организации дорожного движения на территории Находкинского городского округа: -нанесение горизонтальной дорожной разметки; -монтаж, демонтаж и техническое обслуживание плоских дорожных знаков; | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. | + | + | + | увеличение общего количества знаков повышенной информативности «Пешеходный переход» на 28,12 %; увеличение протяженности дорожной разметки, выполняемой на дорогах общего пользования местного значения на 5,19 %; увеличение количества пешеходных светофоров на 10 штук; ожидаемая динамика | 85104090694002244 85104090690140020244 | 16 921,205 34 000,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | - эксплуатация и установка светофорных объектов. |  |  |  |  | приведенных показателей позволит повысить комплексную безопасность в сфере дорожного хозяйства, что обеспечит достижение установленных целей программы |  |  |
| 6.2 | Обустройство наиболее опасных участков дорог дорожными и пешеходными ограждениями и ремонт ограждений | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. | + | + | + | повышение комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства, что обеспечит достижение установленных целей программы | 85104090694002244 85104090690140020244 | 1 149,960 2 670,140 |
| 6.3 | Ремонт и установка остановочных павильонов | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. | - | + | - | повышение комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства, что обеспечит достижение установленных целей программы | 85104090690140020244 | 243,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа: - механизированная уборка проезжей части автомобильных дорог, тротуаров с асфальтобетонным покрытием от загрязнений, очистка вручную прибордюрной полосы дорог и тротуаров от мусора, грязи и посторонних предметов, подсыпка и грейдеровка обочин, очистка обочин от случайного мусора; - расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. | + | + | + | протяженность дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием, в отношении которых производится текущее содержание дорог, увеличится на 9,02 % ожидаемая динамика приведенного показателя позволит в целом улучшить содержание дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа на уровне, соответствующем требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, повысить комплексную безопасность в сфере дорожного хозяйства, что обеспечит достижение | 85104090694003244 85104090690140030244 | 127756,335 (в том числе оплата за выполнен-ные работы в 2014 году- 3 360,951) 245 657,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | уборка снежных валов с обочин; профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части автомобильных дорог с грунтовым покрытием; погрузка и вывоз снега, распределение противогололедных материалов; очистка от снега и льда элементов обустройства, в т. ч. автобусных остановок, павильонов, площадок для отдыха, пешеходных дорожек, тротуаров; очистка водоперепусных труб, приямков от снега, льда и мусора; - ремонт дорог с грунтовым покрытием с |  |  |  |  | установленных целей программы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | подсыпкой выбоин и грейдеровкой полотна; - содержание и ремонт элементов обустройства автомобильных дорог, бордюр, барьерного дорожного ограждения, пешеходных ограждений; - уборка и мойка остановок общественного транспорта, покраска автобусных павильонов, ограждений мостов, подпорных стен, мытье пешеходных и барьерных ограждений; - содержание и ремонт ливневой канализации открытого типа из |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | железобетонных лотков, водоотводных канав, ливнеприемных камер и колодцев, замена лотков, крышек колодцев, наращивание оголовков на колодцах; - содержание и очистка зеленых зон от мусора, травы, листвы, веток; - обрезка деревьев и кустарника для обеспечения видимости, побелка деревьев; - выкашивание травы на придорожных зонах, разделительной полосе, откосах, вырубка поросли и деревьев в водоотводных |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | канавах, ликвидация нежелательной растительности химическим способом. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа и проведение мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостов). | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. | + | + | + | проведение плановых ремонтов в соответствии с техническим состоянием дорог общего пользования местного значения с соблюдением межремонтных сроков, что позволит в целом поддерживать автомобильные дороги общего пользования местного значения на уровне, соответствующем требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию выполнение требований законодательства РФ по обеспечению транспортной безопасности объектов | 85104090694004244 85104090690140040244 | 292,323 500,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | транспортной инфраструктуры |  |  |
| 9. | Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа | + | + | + | поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с требованиями к их транспортно-эксплуатационному состоянию; выполнение норм и правил эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения, что позволит улучшить состояние дорог Находкинского городского округа и обеспечит достижение установленных целей программы | 0 | 0 |
| 10 | Проектирование, строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция искусственных сооружений |  | - | - | + |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10.1 | Проектно-изыскательские работы на строительство автомобильного моста через р. Каменка по Находкинскому проспекту в г. Находка | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. | - | - | + | поддержание искусственных сооружений в соответствии с требованиями к их транспортно-эксплуатационному состоянию; повышение комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства, что обеспечит достижение установленных целей программы | 85104090690240070414 | 3 000,000 |
| 10.2 | Разработка проекта на ремонт и выполнение работ по ремонту моста через р. Каменка по Северному проспекту в г. Находка | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. | - | - | + | поддержание искусственных сооружений в соответствии с требованиями к их транспортно-эксплуатационному состоянию; повышение комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства, что обеспечит | 85104090690140010243 | 4542,372 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | достижение установленных целей программы |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 627502,212 |

Начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа                                                    И.П. Сазонтова