Администрация Находкинского городского округа

Приморского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июня 2017 года			г. Находка					№ 722

О  внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие  дорожного  хозяйства Находкинского

городского   округа»  на 2015-2017годы»,  утвержденную

постановлением администрации Находкинского

городского округа от 29.08.2014 г.  № 1597

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007г. № 257- ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности», в соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Находкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства Находкинского городского округа» на 2015-2017 годы» (далее - муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа от 29.08.2014 г. № 1597 (в редакции постановлений администрации Находкинского  городского округа от 30.03.2015 г. № 457, от 11.06.2015 г. № 808,  от  21.12.2015 г. № 1741, от 17.02.2016 г. № 175, от     31.03.2016 г. № 355, 26.06.2016 г. № 609, 21.11.2016 г. № 1321, от 31.03.2017 г.       № 399), следующие  изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы позицию «Объем средств бюджета Находкинского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников» изложить в редакции приложения № 1 к данному постановлению.

1.2. В разделе 7 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» заменить:

- в   первом абзаце число 627 502,212 числом 641 579,182;

- во втором абзаце число  563 702,213 числом 577 779,183;

- во втором абзаце после слов «2017 год» число 183 000,000 числом 197 076,970.

1.3. Раздел 8 муниципальной программы «Методика оценки эффективности муниципальной программы» изложить в редакции приложения № 2 к данному постановлению.

1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» изложить в редакции приложения № 3 к данному постановлению.

1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе «Прогнозная оценка расходов муниципальной программы» изложить в редакции приложения № 4 к данному постановлению.

1.6. Дополнить приложение № 3 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Находкинского городского округа за счет средств бюджета Находкинского городского округа» пунктом 1.11 и изложить пункты 1.6.2, 1.10.1, 1.10.2, «ВСЕГО по программе» в редакции приложения № 5 к данному постановлению.

1.7.  Дополнить приложение № 4 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы» пунктом 11 и изложить пункты 6.2, 10.1, 10.2, «Итого» в редакции приложения № 6 к данному постановлению.

2. Отделу по работе со средствами массовой информации администрации Находкинского городского округа (Шевкин)  опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Находкинского городского круга в сети Интернет в разделе  «Муниципальные программы».

3. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского округа (Атрашок) разместить данное постановление на официальном сайте Находкинского городского круга в сети Интернет в  разделе  «Постановления».

4. Контроль за исполнением данного постановления «О внесении изменений               в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства Находкинского городского округа» на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа от 29.08.2014 г. № 1597»                        возложить на заместителя главы администрации Находкинского городского округа                             В.А. Кожевникова.

Глава  Находкинского городского округа                                                   А.Е. Горелов

Приложение № 1

к  постановлению администрации

Находкинского городского округа

от  «16»       июня   2017 года

№  722

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в Паспорт муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Находкинского городского округа»

на 2015-2017 годы»

| ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Объем средств бюджета Находкинского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников | финансирование мероприятий муниципальной программы на 2015-2017 годы запланировано за счет средств бюджета Находкинского городского округа, краевого бюджета на общую сумму 641 579,182 тыс. рублей. объём средств, необходимый для реализации муниципальной программы на период 2015-2017 гг. за счет средств бюджета Находкинского городского округа, составляет 577 779,183 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 206 961, 729 тыс. рублей; 2016 год – 173 740, 484 тыс. рублей; 2017 год – 197 076,970 тыс. рублей. ожидаемое финансирование за счет средств краевого бюджета составляет 63 799,999 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 40 999, 999 тыс. рублей; 2016 год – 22 800, 000 тыс. рублей; 2017 год – 0 тыс. рублей. привлечение средств федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей программы не планируется |

Заместитель начальника управления благоустройства

администрации Находкинского городского округа                                 Е.В. Бадулина

Приложение № 2

к  постановлению администрации

Находкинского городского округа

от  «16»       июня   2017 года

№  722

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в раздел 8 текстовой части к муниципальной программе     «Развитие дорожного хозяйства Находкинского городского округа»

на 2015-2017 годы»

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы ;

степени соответствия запланированному уровню затрат;

степени реализации мероприятий муниципальной программы.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

факт - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

план - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или:

,

ц

ц

ц

Факт

плант

i

i

i

I

I

I



для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

При использовании данной формулы в случаях, если IЦj больше 1, значение IЦj принимается равным 1.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

IЦ - степень реализации муниципальной программы;

Iцi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактических (с учетом кредиторской задолженности по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств бюджета округа в отчетном году) и плановых объемов финансирования муниципальной программы в отчетном периоде по формуле:

Сфин = Зфакт / Зплан,

где:

Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфакт - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зплан - плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

В качестве плановых расходов из средств местного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей программы в решении Думы Находкинского городского округа о бюджете на отчетный год.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для программы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

Мр = Мв / М,

где:

Мр - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей, может считаться выполненным в полном объеме при условии, если фактически достигнутый результат составляет не менее 95% от запланированного.

По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

1.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

,

З

)

(

Э

р

М

Сфин

I

ц







где:

Э - эффективность реализации муниципальной программы ;

Iц - степень реализации муниципальной программы ;

Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Мр - степень реализации мероприятий муниципальной программы .

2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение Э составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение Э составляет не менее 0,75.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение Э составляет не менее 0,65.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Заместитель начальника управления благоустройства

администрации Находкинского городского округа                                 Е.В. Бадулина

Приложение № 3

к  постановлению администрации

Находкинского городского округа

от  «16»       июня   2017 года

№  722

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение №1 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства Находкинского городского округа» на 2015-2017 годы»

- СВЕДЕНИЯ

- О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Показатель индикатор (наименование) | Ед. измере-ния | Значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчет-ный год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | % | 52,9 | 51,4 | 51,2 | 50,7 |
| 2. | Протяженность дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт. | км | нет | 8,84 | 2,2 | 2,0 |
| 3. | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям. | км | нет | 163,35 | 164,02 | 165,7 |
| 4. | Увеличение общего количества знаков повышенной информативности «Пешеходный переход» по сравнению с базовым 2014 годом | % | нет | 28,13 | 56,25 | 68,75 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. | Увеличение протяженности дорожной разметки, выполненной на дорогах общего пользования местного значения, по сравнению с базовым 2014 годом | % | нет | 1,2 | 3,1 | 5,19 |
| 6. | Увеличение количества пешеходных переходов, оборудованных светофорами | переход | нет | 3 | 10 | 2 |
| 7. | Увеличение протяженности дорог с асфальтобетонным покрытием, в отношении которых производится текущее содержание дорог по отношению к общей протяженности дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием по сравнению с базовым 2014 годом | % | нет | 2,86 | 5,89 | 9,02 |
| 8. | Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных автомобильными дорогами общего пользования местного значения, соответствующими нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате проведенной реконструкции дорог | ед. | 0 | - | 1 | - |

Заместитель начальника управления благоустройства

администрации Находкинского городского округа                                 Е.В. Бадулина

Приложение № 4

к  постановлению администрации

Находкинского городского округа

от  «16»       июня   2017 года

№  722

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые  в приложение № 2 к муниципальной     программе «Развитие

дорожного хозяйства Находкинского городского округа»

на 2015-2017 годы»

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ    ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Находкинского городского округа» на 2015-2017 годы | всего | 247 961,728 | 196 540,484 | 197 076,970 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 40 999,999 | 22 800,000 | 0 |
|  |  | бюджет НГО | 206 961,729 | 173 740,484 | 197 076,970 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения | всего | 50 154,035 | 13 834,953 | 27 957,628 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 19 999,999 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет НГО | 30 154,036 | 13 834,953 | 27 957,628 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Проектирование, строительство и капитальный ремонт дорог до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | всего | 30 200,000 | 28 599,984 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 21 000,000 | 22 800,000 | 0 |
|  |  | бюджет НГО | 9 200,000 | 5 799,984 | 0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Строительство подъездных дорог к территориям, выделенных для строительства жилых домов для переселения из аварийного жилья | всего | 5 608,055 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет НГО | 5 608,055 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Проектирование, строительство подъездных | всего | 7 380,815 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет НГО | 7 380,815 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Устранение деформаций и повреждений в асфальтобетонном покрытии дорог | всего | 8 499,000 | 9 035,407 | 9 500,000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет НГО | 8 499,000 | 9 035,407 | 9 500,000 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Содержание, ремонт и установка элементов обустройства дорог | всего | 18 071,165 | 17 913,140 | 18 082,731 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет НГО | 18 071,165 | 17 913,140 | 18 082,731 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 |  |  |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.6.1. | Содержание, текущий ремонт и установка технических средств организации дорожного движения | всего | 16 921,205 | 17 000,000 | 17 000,000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет НГО | 16 921,205 | 17 000,000 | 17 000,000 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.2. | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными и пешеходными ограждениями и ремонт ограждений | всего | 1 149,960 | 670,140 | 1 082,731 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет НГО | 1 149,960 | 670,14 | 1 082,731 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.3 | Ремонт и установка остановочных павильонов | всего | 0 | 243,000 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет НГО | 0 | 243,000 | 0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 1.7 | Содержание автомобильных дорог общего пользования Находкинского городского округа | всего | 127 756,335 | 127 157,000 | 118 500,000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет НГО | 127 756,335 | 127 157,000 | 118 500,000 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа и оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры: мостов | всего | 292,323 | 0 | 500,000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет НГО | 292,323 | 0 | 500,000 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.9 1 | Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа. 2 | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет НГО | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники 3 | 0 4 | 0 5 | 0 6 |
| 1.10 | Проектирование, строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция искусственных сооружений | всего | 0 | 0 | 12 236,611 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет НГО | 0 | 0 | 12 236,611 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.10.1 | Проектно-изыскательские работы на строительство автомобильного моста через р. Каменка по Находкинскому проспекту в г. Находка | всего |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 9 000,000 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет НГО | 0 | 0 | 9 000,000 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.10.2 | Разработка проекта на ремонт и выполнение работ по ремонту автомобильного моста через р. Каменка по Северному проспекту в г. Находка | всего | 0 | 0 | 3 236,611 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет НГО | 0 | 0 | 3 236,611 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.11 | Выполнение проектных работ по разработке комплексной схемы организации дорожного движения и проекта организации дорожного движения | всего | 0 | 0 | 10 300,000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет НГО | 0 | 0 | 10 300,000 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО по программе |  | 247 961,728 | 196 540,484 | 197 076,970 |

Заместитель начальника управления благоустройства

администрации Находкинского городского округа                                                                                                                 Е.В. Бадулина

Приложение № 5

к  постановлению  администрации

Находкинского городского округа

от  «16»       июня   2017 года

№  722

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые  в  приложение № 3 к   муниципальной  программе «Развитие

дорожного хозяйства Находкинского городского округа»

на 2015-2017 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА    НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, (тыс. руб.)

| N п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.6. | Содержание, ремонт и установка элементов обустройства дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными и пешеходными ограждениями и ремонт | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского | 851 | 0409 | 0694002 0690140020 | 244 244 | 1 149,960 | 670, 140 | 1 082,731 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ограждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Проектирование, строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция искусственных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1. | Проектно-изыскательские работы на строительство автомобильного моста через р. Каменка по Находкинскому проспекту в г. Находка | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. | 851 | 0409 | 0690140070 | 244 | 0 | 0 | 9 000,00 |
| 1.10.2. | Разработка проекта на ремонт и выполнение работ по ремонту автомобильного моста через р. Каменка по Северному проспекту в г. Находка | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. | 851 | 0409 | 0690140010 | 243 | 0 | 0 | 3 236,611 |
| 1.11. | Выполнение проектных работ по разработке комплексной схемы организации дорожного движения и проекта организации дорожного движения Находкинского городского округа | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. | 851 | 0409 | 0690140020 | 244 | 0 | 0 | 10 300,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ВСЕГО по программе: |  |  |  |  |  | 247 961,728 | 196 540, 484 | 197 076,97 |

Заместитель начальника управления благоустройства

администрации Находкинского городского округа                                                                                                                        Е.В. Бадулина

Приложение № 6

к  постановлению  администрации

Находкинского городского округа

от  «16»        июня        2017 года

№  722

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые    в   приложение № 4 к муниципальной   программе «Развитие

дорожного хозяйства Находкинского городского округа»

на 2015-2017 годы

ПЛАН   РЕАЛИЗАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятий программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Период реализации программы |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Источники финансирования: бюджет НГО, КБК | Объем финансиро - вания (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6.2 | Обустройство наиболее опасных участков дорог дорожными и пешеходными ограждениями и ремонт ограждений | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. | + | + | + | повышение комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства, что обеспечит достижение установленных целей программы | 85104090694002244 85104090690140020244 | 1 149,960 1 752,871 |
| 10 | Проектирование, строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция |  | - | - | + |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | искусственных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Проектно-изыскательские работы на строительство автомобильного моста через р. Каменка по Находкинскому проспекту в г. Находка | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. | - | - | + | поддержание искусственных сооружений в соответствии с требованиями к их транспортно-эксплуатационному состоянию; повышение комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства, что обеспечит достижение установленных целей программы | 85104090690140070244 | 9 000,000 |
| 10.2 | Разработка проекта на ремонт и выполнение работ по ремонту моста через р. Каменка по Северному проспекту в г. Находка | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. | - | - | + | поддержание искусственных сооружений в соответствии с требованиями к их транспортно-эксплуатационному состоянию; повышение комплексной безопасности в сфере | 85104090690140010243 | 3 236,611 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | дорожного хозяйства, что обеспечит достижение установленных целей программы |  |  |
| 11. | Выполнение проектных работ по разработке комплексной схемы организации дорожного движения и проекта организации дорожного движения Находкинского городского округа | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. | - | - | + | повышение комплексной безопасности дорожного движения, что обеспечит достижение установленных целей программы | 85104090690140020244 | 10 300,000 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 641579,182 |

Заместитель начальника управления благоустройства администрации Находкинского городского округа                              Е.В. Бадулина