Администрация Находкинского городского округа

Приморского края

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 февраля 2016 г.											        	г. Находка																		          	№ 175

О внесении изменений в муниципальную

программу «Развитие дорожного хозяйства

Находкинского городского округа»

на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением

администрации Находкинского  городского округа

от 29.08.2014 г. № 1597

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности», в соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Находкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства Находкинского городского округа» на 2015-2017 годы» (далее - муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа от 29.08.2014 г. № 1597 (в редакции постановлений администрации Находкинского городского округа от 30.03.2015 г. № 457, от 11.06.2015 г. № 808, от 21.12.2015 г. № 1741), следующие изменения:

- 1.1. Преамбулу к муниципальной программе после слов «Российской Федерации» дополнить словами «постановления администрации Находкинского городского округа от 28.09.2015 г. № 1316 «О Порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ в Находкинском городском округе».

- 1.2. В Паспорте муниципальной программы позиции «Цели муниципальной программы», «Задачи муниципальной программы», «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы», «Объем средств бюджета Находкинского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников» и «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в редакции приложения № 1 к данному постановлению.

- 1.3. Внести в раздел 2 муниципальной программы «Приоритеты муниципальной политики Находкинского городского округа в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы» следующие изменения:

- - в абзаце 6 исключить слова «в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог»;

- - исключить абзац 8;

- - исключить абзац 12;

- - дополнить текстовую часть раздела двумя абзацами: «приведение в нормативное состояние и установка дополнительных средств регулирования дорожного движения», «обеспечение круглогодичной доступности для населения сельских населенных пунктов».

- 1.4. Раздел 4 текстовой части муниципальной программы «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» дополнить абзацем следующего содержания:

- «- прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных автомобильными дорогами общего пользования местного значения, соответствующими нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате проведенной реконструкции дорог составит 1 ед. в 2016 году».

- 1.5. Внести в раздел 5 текстовой части муниципальной программы «Характеристика реализуемых в составе муниципальной программы мероприятий» следующие изменения:

- - исключить наименование раздела;

- - исключить абзац 1;

- - изложить пункт 5 в новой редакции:

- «5. Содержание, ремонт и установка элементов обустройства дорог включает в себя проведение следующих мероприятий:

- - содержание, текущий ремонт и установка технических средств организации дорожного движения, в том числе ремонт, замена и установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки для упорядочения дорожного движения, содержание светофорных объектов и установку дополнительных светофорных объектов и комплектующих к ним;

- - восстановление и дорожных и пешеходных ограждений;

- - ремонт и установка остановочных павильонов».

- 1.6. Включить в раздел 6 текстовой части муниципальной программы «Механизм реализации муниципальной программы» после абзаца 2 новую редакцию текстовой части раздела 5 муниципальной программы.

- 1.7. В разделе 8 текстовой части муниципальной программы «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» заменить:

- - в первом абзаце число 632 261,728 числом 627 611,728;

- - во втором абзаце после слов «2016 год» число 186 150,00 числом 181 500,00.

- 1.8. Перенумеровать разделы текстовой части муниципальной программы, начиная с раздела 5:

- - раздел 6 «Механизм реализации муниципальной программы» считать разделом 5;

- - раздел 7 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы» считать разделом 6;

- - раздел 8 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» считать разделом 7;

- - раздел 9 «Методика и система показателей оценки эффективности муниципальной программы» считать разделом 8.

- 1.9. Внести изменения в приложение № 1 к муниципальной программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, дополнив его пунктом 8 в редакции приложения № 2 к данному постановлению.

- 1.10. Приложение № 2 к муниципальной программе «Прогнозная оценка расходов муниципальной программы Находкинского городского округа» изложить в редакции приложения № 3 к данному постановлению.

- 1.11. Приложение № 3 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Находкинского городского округа за счет средств бюджета Находкинского городского округа» изложить в редакции приложения № 4 к данному постановлению.

- 1.12. Приложение № 4 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы» изложить в редакции приложения № 5 к данному постановлению.

- 2. Отделу по работе со средствами массовой информации администрации Находкинского городского округа (Шевкин) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Находкинского городского круга в сети Интернет в разделе «Муниципальные программы».

- 3. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского округа (Атрашок) разместить данное постановление на официальном сайте Находкинского городского круга в сети Интернет в разделе «Постановления».

- 4. Контроль за исполнением данного постановления «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства Находкинского городского округа» на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа от 29.08.2014 г. № 1597» возложить на заместителя главы администрации Находкинского городского округа В.А. Кожевникова.

- И.о. главы администрации

- Находкинского городского округа				                                                                     Б.И. Гладких

Приложение № 1

к постановлению администрации

Находкинского городского округа

от 17 февраля 2016 г. № 175

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Развитие

дорожного хозяйства Находкинского городского округа»

на 2015-2017 годы

1. Паспорт муниципальной программы

Цели муниципальной программы: развитие, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа для обеспечения потребностей экономики и населения в перевозках грузов (товаров), людей и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства; повышение транспортной доступности территорий Находкинского городского округа.

Задачи муниципальной программы: увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям; приведение в нормативное состояние и установка дополнительных средств регулирования дорожного движения; поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию путем выполнения работ по ремонту и содержанию дорог; обеспечение круглогодичной доступности для населения сельских населенных пунктов.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы: - снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 51,4 % в 2015 году до 50,7 % в 2017 году;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в 2015 году составит 8,84 км, в 2016 году – 6,75 км, в 2017 году – 2,0 км;

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, составит от 163,35 км в 2015 году до 165,7 км в 2017 году;

- увеличение общего количества знаков повышенной информативности «Пешеходный переход» по сравнению с базовым 2014 годом, в 2015 году – 28,13% до 68,75% в 2017 году;

- увеличение протяженности дорожной разметки, выполненной на дорогах общего пользования местного значения, по сравнению с базовым 2014 годом в 2015 году – 1,2 % до 5,19 % в 2017 году;

- увеличение количества пешеходных переходов, оборудованных светофорами в 2015 году - 3 перехода, в 2016 году - 10 переходов, в 2017 году – 2 перехода;

- увеличение протяженности дорог с асфальтобетонным покрытием, в отношении которых производится текущее содержание дорог по отношению к общей протяженности дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием по сравнению с базовым 2014 годом с 2,86% в 2015 году до 9,02% в 2017 году;

- прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных автомобильными дорогами общего пользования местного значения, соответствующими нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате проведенной реконструкции дорог составит 1ед. в 2016 году.

Объем средств бюджета Находкинского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, внебюджетных источников: финансирование мероприятий муниципальной программы на 2015-2017 годы запланировано за счет средств бюджета Находкинского городского округа, краевого бюджета на общую сумму 627 611,728 тыс. рублей.

объём средств, необходимый для реализации муниципальной программы на период 2015-2017 гг. за счет средств бюджета Находкинского городского округа, составляет 565 611,729 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 206 961,729 тыс. рублей; 2016 год – 181 500,00 тыс. рублей; 2017 год – 177 150,00 тыс. рублей.

ожидаемое финансирование за счет средств краевого бюджета составляет 61999,999 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 40999,999 тыс. рублей; 2016 год – 21 000,000 тыс. рублей; 2017 год – 0 тыс. рублей.

привлечение средств федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей программы не планируется.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: - снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных автомобильными дорогами общего пользования местного значения, соответствующими нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате проведенной реконструкции дорог;

- увеличение протяженности дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям;

- повышение комплексной безопасности в результате приведения в нормативное состояние и установки дополнительных средств регулирования дорожного движения;

Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы будут способствовать развитию современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение транспортной доступности районов Находкинского городского округа и повышению жизненного уровня населения путем удовлетворения спроса на безопасные автомобильные перевозки.

Начальник управления благоустройства

администрации Находкинского

городского округа											                                                                          И.П. Сазонтова

Приложение № 2

к постановлению администрации

Находкинского городского округа

от 17 февраля 2016 г. № 175

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Находкинского городского округа»  на 2015-2017 годы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 8. | Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных автомобильными дорогами общего пользования местного значения, соответствующими нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате проведенной реконструкции дорог | ед. | - | 1 | - |

Начальник управления благоустройства

администрации Находкинского

городского округа										                                                                        	И.П. Сазонтова

Приложение № 3

к постановлению администрации

Находкинского городского округа

от 17 февраля 2016 г. № 175

Прогнозная оценка расходов муниципальной программы

Находкинского городского округа «Развитие дорожного

хозяйства Находкинского городского округа» на 2015-2017 годы

| N п/п | Наименование программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Находкинского городского округа» на 2015-2017 годы | всего | 247961,728 | 202500,00 | 177150,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 40 999,999 | 21 000,00 | 0 |
|  |  | бюджет НГО | 206961,729 | 181500,00 | 177150,00 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджет.источники | 0 | 0 | 0 |

Начальник управления благоустройства

администрации Находкинского

городского округа											                                          И.П. Сазонтова

Приложение № 4

к постановлению администрации Находкинского городского округа

от 17 февраля 2016 г. № 175

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Находкинского  городского округа за счет средств бюджета

Находкинского городского округа (тыс. руб.) «Развитие дорожного хозяйства Находкинского городского округа»

на 2015-2017 годы

| N п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 |
| . | МП «Развитие дорожного хозяйства НГО» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения НГО | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа | 851 851 | 0409 0409 | 0694001 0690140010 0699239 | 244 244 244 | 30 154,036 19999,999 | 20 000,000 0 | 30 548,100 0 |
| 1.2 | Проектирование, строительство и капремонт дорог до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автоорог общего пользования | Отв. исп.: упр. благоустройства администрации НГО. Соисполнители: управление землепользования и, управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа. | 851 851 | 0409 0409 | 0698301 0690283010 0699225 | 414 414 414 | 9 200,000 21000,000 | 9 000,000 0 | 0 0 |
| 1.3. | Строительство подъездных дорог к территориям, выделенных для строительства жилых домов для переселения из аварийного жилья | Отв. исп.: упр. благоустройства администрации НГО. Соисполнители: управление землепользования и застройки, управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации НГО | 851 | 0409 | 0698302 0690283020 | 414 414 | 5 608,055 | 2 500,000 | 5 451,900 |
| 1.4. | Проектирование, строит. подъездных автодорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям | Отв. исп.: упр. благоустройства администрации НГО. Соисполнители: управление землепользования и, управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа. | 851 | 0409 | 0698303 | 414 | 7 380,815, в т.ч. опл. вып. работ за ноябрь 2014г. по контракту 0120300010214000259-0060336-01 от 07.10.2014 7380,815 | 0 | 0 |
| 1.5 | Устранение деформаций и повреждений в асфальтобетонном покрытии дорог | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации НГО | 851 | 0409 | 0694003 0690140030 | 244 244 | 8 499,000 | 9 500,000 | 8 500,000 |
| 1.6. | Содержание, ремонт и установка элементов обустройства дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Содерж., текущий ремонт и установка техсредств организации дорожного движ. | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. | 851 | 0409 | 0694002 0690140020 | 244 244 | 16 921,205 | 17 000,000 | 17 000,000 |
| 1.6.2 | Обустр. наиболее опасных уч-в улично-дорожной сети дорожными и пешеходными ограждениями и ремонт огражд. | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. | 851 | 0409 | 0694002 0690140020 | 244 244 | 1 149,960 | 3 950,000 | 1 150,000 |
| 1.6.3 | Ремонт и устан. Остановоч. павильонов | Отв. исп. управление благоустройства адм. НГО | 851 | 0409 | 0690140020 | 244 | - | 250 ,00 | - |
| 1.7 | Содержание автомобильных дорог общего пользования Находкинского городского округа | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа | 851 | 0409 | 0694003 0690140030 | 244 244 | 127 756,335, в т.ч. опл. вып. работ за нояб.2014г. по контракту 0120300010213000565-0060336-01 от 16.12.2013 г. 2 080,890; опл. вып. работ за окт. нояб. 2014г. по контракту 012030001021 3000563-8 0060336-01 от 10.12. 2013 г. 564,233, опл. вып. работ за окт. нояб. 2014г. по контракту 0120300010213000564-0060336-01 от 10.12.2013 715,828 | 118 500, 00 | 114 500,00 |
| 1.8. | Оценка техсостояния автодорог общего пользования местного значения НГО и оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры: мостов | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. | 851 | 0409 | 0694004 0690140040 | 244 244 | 292,323 | 800 ,00 | 0 |
| 1.9 | Осуществление муниц. контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа. | Отв. исп. упр. благоустройства администрации НГО. Соисполнители: упр. землепользования и застройки управление архитектуры, градостроительства и рекламы адм. НГО; МУП «ИКЦ». | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО по программе: |  |  |  |  |  | 247 961,728 | 181 500,00 | 177 150,00 |

Начальник управления благоустройства

администрации Находкинского городского округа											                                                                              И.П. Сазонтова

Приложение № 5

к постановлению администрации Находкинского городского округа

от 17 февраля 2016 г. № 175

План реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Находкинского городского округа»

на 2015-2017 годы

| № п/п 1. | Наименование мероприятий программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Источники финансирования: бюджет НГО, КБК | Объем финанс. (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нач. реал. | Оконч. реал. |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения НГО: Находкинский пр., Озерный б/у; - дорога на очист. сооруж. в б. Тунгус; ул. Ленинградская; - ул. Шоссейная, объездная автодорога; дорога на пос. Приисковый, - дорога от перекрестка с ул. Комсомольской в 53 м к северо-западу от ул. Дзержинского,5 до перекрестка с ул. Чехова в 20 м к северо-востоку от ж/дома по ул. Чехова,12, -ул. Кольцевая; -ул. Шевченко; - дорога между ул. Школьной и Красноармейской, дорога от перекр. с сооружением, дорогой от пересечения с ул. Бокситогорской в 37м к юго-востоку от ж/дома по ул. Ленинградской,17 а, до пересечения с ул. Вознесенской в 351 м к с/-з от ул. Вознесенской, 8м до съезда на ул. Троицкую; ул. Дальняя; ул. Сидоренко; ул. Линейная; ул. Пирогова; -Северный пр.; дорога на таксопарк; - дорога на м. Астафьева; ул. Астафьева (нач. в 140 м к ю/в от по ул. Астафьева, 3а, заканчивается в 65 м к ю/з от ул. Астафьева, 4); - Северный пр. (к д. №30,32); - дорога от пер. ТМТ до ж/д переез.; ул. Постышева; ул. Владивосток-ская. Дороги общ. польз. «п. Врангель», ул. Бабкина; Восточный пр.. Дороги общ. пользования микрорайона «пос. Ливадия»: ул. Победы; -ул. Луговая; -ул. Заречная; -проезды между ул. Луговой и ул. Заречной. | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации НГО | 2015 | 2017 | снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 50,7 %; увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям составит 2,35 км; протяженность дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, составит 10,9 км. ожидаемая динамика приведенных показателей позволит в целом улучшить состояние дорожного хозяйства Находкинского городского округа, что обеспечит достижение установленных целей программы | 85104090694001244 85104090690140010244 85104090699239244 | 30154,036 50548,100 19 999,999 |
| 2. | Проектирование, строительство и капитальный ремонт дорог до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Отв. исп.:упр. благоустр. адм. НГО. Соисполнители: упр. землепользования и застройки, упр. архитектуры и градостроительства адм. НГО | 2015 | 2016 | прирост кол-ва сельских населенных пунктов, обеспеченных автодорогами общего пользования местного значения, соответствующими нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате проведенной реконструкции дорог составит 1ед., ожидаемый результат позволит улучшить транспортную доступность территорий НГО, и обеспечит достижение установленных целей программы | 85104090698301414 85104090690283010414 85104090699225414 | 9 200,0 9 000,0 21 000,0 |
| 3. | Строительство подъездных дорог к территориям, выделенным для строительства жилых домов для переселения из аварийного жилья | Отв. исп.:упр. благоустр. адм. НГО. Соисполнители: упр. землеп. и застройки, упр. архитектуры и градост-роительства адм. НГО | 2015 | 2017 | повышение транспортной доступности районов НГО и повышению жизненного уровня населения. ожидаемый результат позволит в целом улучшить состояние дорожного хозяйства НГО, что обеспечит достижение установленных целей программы | 85104090698302414 85104090690283020414 | 5608,055 7951,900 |
| 4. | Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям. | Отв. исп.:упр. благоустр. адм. НГО. Соисполнители: упр. землепользования и застройки, упр. архитектуры и градостроительства адм. НГО | 2015 | - | повышение транспортной доступности районов Находкинского городского округа и повышение жизненного уровня населения, что обеспечит достижение установленных целей программы | 8510490698303414 | 7 380,815 (в т.ч. опл. за вып. работы в 2014 году- 7 380,815) |
| 5. | Устранение деформаций и повреждений в асфальтобетонном покрытии дорог | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа | 2015 | 2017 | снижение доли протяженности автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения до 50,7 %; увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям составит 2,35 км; ожидаемая динамика приведенных показателей позволит в целом улучшить состояние дорожного хозяйства НГО, что обеспечит достиж. установленных целей программы | 85104090694003244 85104090690140030244 | 8 499,000 18000,000 |
| 6. | Содержание, ремонт и установка элементов обустройства дорог |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Содержание, текущий ремонт и установка техсредств организации дорожного движения на территории НГО: нанесение горизонтальной дорожной разметки; -монтаж, демонтаж и техническое обслуживание плоских дорожных знаков; эксплуатация и установка светофорных объектов. | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. | 2015 | 2017 | увеличение общего количества знаков повышенной информативности «Пешеходный переход» на 28,12 %; увелич. протяженности дорожной разметки, вып. на дорогах общего пользования местного значения на 5,19 %; увелич. количества пешеходных светофоров на 10 штук; ожид. динамика показателей позволит повысить комплексную безопасность в сфере дорожного хозяйства. | 85104090694002244 85104090690140020244 | 16 921,205 34 000,000 |
| 6.2 | Обустройство наиболее опасных участков дорог дорожными и пешеходными ограждениями и ремонт ограждений | Отв. исп.: упр. благоустр. администрации НГО | 2016 | 2017 | повышение комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства | 85104090694002244 85104090690140020244 | 1 149,96 5 100,000 |
| 6.3 | Ремонт и установка остановочных павильонов | Отв. исп.: упр. благоустр. администрации НГО | 2016 | - | повышение комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства | 85104090690140020244 | 250,000 |
| 7. | Содерж. автодорог общего пользования местного значения НГО: механиз. уборка проезжей части автодорог, тротуаров с асфальтобет. покрытием от загрязнений, очистка вручную прибордюрной полосы дорог и тротуаров от мусора, грязи и посторонних предметов, подсыпка и грейдеровка обочин, очистка обочин от случайного мусора; расчистка автодорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин; профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части автодорог с грунтовым покрытием; погрузка и вывоз снега, распред. противогололедных материалов; очистка от снега и льда элементов обустройства, в т. ч. авт. ост., павильонов, площадок для отдыха, пешеходных дорожек, тротуаров; очистка водоперепусных труб, приямков от снега, льда и мусора; ремонт дорог с грунтовым покрытием с подсыпкой выбоин и грейдеровкой полотна; содержание и ремонт элементов обустройства автомобильных дорог, бордюр, барьерного дорож. ограждения, пешех. огражд.; уборка и мойка остановок общ. транспорта, покраска автоб. павильонов, ограж. мостов, подпорных стен, мытье пешеход. и барьерных огражд.; содерж. и ремонт ливневой канализации открытого типа из ж/б лотков, водоотводных канав, ливнеприемных камер и колодцев, замена лотков, крышек колодцев, наращивание оголовков на колодцах; содерж. и очистка зеленых зон от мусора, травы, листвы, веток; обрезка деревьев и кустарника для обеспеч. видимости, побелка деревьев; выкашивание травы на придорожных зонах, разделит. полосе, откосах, вырубка поросли и деревьев в водоотводных канавах, ликвидация нежелательной растительности химическим способом. | Отв. исп.: упр. благоустр. администрации НГО | 2015 | 2017 | протяженность дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием, в отношении которых производится текущее содержание дорог, увеличится на 9,02 % ожидаемая динамика приведенного показателя позволит в целом улучшить содержание дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа на уровне, соответствующем требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, повысить комплексную безопасность в сфере дорожного хозяйства, что обеспечит достижение установленных целей программы | 85104090694003244 85104090690140030244 | 127 756,335 (в т.ч. опл. за выпол.- работы в 2014 году- 3 360,951) 233 000,00 |
| 8. | Оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа и оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры (мостов). | Ответственный исполнитель:управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. | 2015 | 2016 | Провед. плановых ремонтов в соответствии с техсостоянием дорог общ. пользования местного значения с соблюдением межремонтных сроков, что позволит в целом поддерживать автодороги общего пользования местного значения на уровне, соответствующем требованиям к их транспортно-эксплуатационному; устранение выявленных несоответствий и приведение защищенности объектов транспортной инфраструктуры (мостов) в соответствие с требованиями обеспечения транспортной безопасности. | 85104090694004244 85104090690140040244 | 292,323 800,000 |
| 9. | Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа | Отв. исп.: упр. благоустр. администрации НГО Соисполнители:управление землепользования и застройки упр. архитектуры и градостроительства адм. НГО, МУП «ИКЦ» | 2015 | 2017 | поддержание автодорог общего пользования местного значения в соответствии с требованиями к их транспортно-эксплуатационному состоянию; вып. норм и правил эксплуатации автодорог общего пользования местного значения, что позволит улучшить состояние дорог Находкинского городского округа и обеспечит достижение установленных целей программы. | - | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 606 611,728 |

Начальник управления благоустройства

администрации Находкинского городского округа										                                                                    	И.П. Сазонтова