Администрация Находкинского городского округа

Приморского края

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2015 г.											       	г. Находка																	     		  № 1741

О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие дорожного хозяйства Находкинского

городского округа» на 2015-2017годы»,

утвержденную постановлением администрации

Находкинского городского округа от 29.08.2014 г.

№ 1597 (в редакции постановлений администрации

Находкинского городского округа

от 30.03.2015 г. № 457,  от 11.06.2015 г. № 808)

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности», в соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Находкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства Находкинского городского округа» на 2015-2017 годы» (далее - муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа от 29.08.2014 г. № 1597 (в редакции постановлений администрации Находкинского городского округа от 30.03.2015 г. № 457, от 11.06.2015 г. № 808) следующие изменения:

- 1.1. В Паспорте муниципальной программы позицию «Объем средств бюджета Находкинского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников» и «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» изложить в редакции приложения № 1 к данному постановлению.

- 1.2. В разделе 4 «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы»:

- -в третьем абзаце число 2,15 заменить числом 8,84;

- - в пятом абзаце после слов «Пешеходный переход» заменить слова «с 6,25% в 2015 году до 28,12% в 2017 году» на слова «с 28,13% в 2015 году на 68,75% в 2017 году»;

- - в седьмом абзаце заменить слова «пешеходных светофоров на 10 штук» на слова «пешеходных переходов, оборудованных светофорами, на 15 штук».

- 1.3. В разделе 5 «Характеристика реализуемых в составе муниципальной программы мероприятий» пункт 7 дополнить словами:

- Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры (мостов) производится для:

- - определения способов реализации потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объекта транспортной инфраструктуры;

- - определения оценки возможных последствий (нанесенного ущерба) экономического, социального, техногенного, геополитического характера при реализации потенциальных угроз актов незаконного вмешательства;

- - получения рекомендаций по устранению выявленных несоответствий и приведения защищенности объектов транспортной инфраструктуры с требованиями обеспечения транспортной безопасности.

- 1.4. В разделе 8 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» заменить:

- - в первом абзаце число 622 191,77 числом 632 261,728;

- - во втором абзаце число 560 191,77 числом 570 261,729;

- - во втором абзаце после слов «2015 год» число 196 891,77 числом 206 961,729.

- 1.5. Раздел 9 «Методика и система показателей оценки эффективности муниципальной программы» изложить в редакции приложения № 2 к данному постановлению.

- 1.6. Приложение № 1 к муниципальной программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы изложить в редакции приложения № 3 к данному постановлению.

- 1.7. Приложение № 2 к муниципальной программе «Прогнозная оценка расходов муниципальной программы Находкинского городского округа» изложить в редакции приложения № 4 к данному постановлению.

- 1.8. Приложение № 3 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Находкинского городского округа за счет средств бюджета Находкинского городского округа» изложить в редакции приложения № 5 к данному постановлению.

- 1.9. Приложение № 4 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы» изложить в редакции приложения № 6 к данному постановлению.

- 2. Отделу по работе со средствами массовой информации администрации Находкинского городского округа (Шевкин) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Находкинского городского округа в сети Интернет в разделе «Муниципальные программы».

- 3. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского округа (Атрашок) разместить данное постановление на официальном сайте Находкинского городского округа в сети Интернет в разделе «Постановления».

- 4. Контроль за исполнением данного постановления «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства Находкинского городского округа» на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа от 29.08.2014 г. № 1597                           (в редакции постановлений администрации Находкинского городского округа от 30.03.2015 г. № 457, от 11.06.2015 г. № 808)» возложить на заместителя главы администрации Находкинского городского округа В.А. Кожевникова.

- Глава администрации

- Находкинского городского округа				                                                         О.Г. Колядин

Приложение № 1

к постановлению администрации

Находкинского городского округа

от 21 декабря 2015 г. № 1741

Изменения,

вносимые в муниципальную программу «Развитие

дорожного хозяйства Находкинского

городского округа» на 2015-2017 годы

1. Паспорт муниципальной программы

Объем средств бюджета Находкинского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, внебюджетных источников: финансирование мероприятий муниципальной программы на 2015-2017 годы запланировано за счет средств бюджета Находкинского городского округа, краевого бюджета на общую сумму 632 261,728 тыс. рублей.

объём средств, необходимый для реализации муниципальной программы на период 2015-2017 гг. за счет средств бюджета Находкинского городского округа, составляет 570 261,729 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 206 961,729 тыс. рублей; 2016 год – 186 150,00 тыс. рублей; 2017 год – 177 150,00 тыс. рублей.

ожидаемое финансирование за счет средств краевого бюджета составляет 61999,999 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 40999,999 тыс. рублей; 2016 год – 21 000,000 тыс. рублей; 2017 год – 0 тыс. рублей.

привлечение средств федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей программы не планируется

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы: - снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 51,4 % в 2015 году до 50,7 % в 2017 году;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в 2015 году составит 8,84 км, в 2016 году – 6,75 км, в 2017 году – 2,0 км;

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, составит от 163,35 км в 2015 году до 165,7 км в 2017 году;

- увеличение общего количества знаков повышенной информативности «Пешеходный переход» по сравнению с базовым 2014 годом, в 2015 году – 28,13% до 68,75% в 2017 году;

- увеличение протяженности дорожной разметки, выполненной на дорогах общего пользования местного значения, по сравнению с базовым 2014 годом в 2015 году – 1,2 % до 5,19 % в 2017 году;

- увеличение количества пешеходных переходов, оборудованных светофорами в 2015 году - 3 перехода, в 2016 году - 10 переходов, в 2017 году – 2 перехода;

- увеличение протяженности дорог с асфальтобетонным покрытием, в отношении которых производится текущее содержание дорог по отношению к общей протяженности дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием по сравнению с базовым 2014 годом с 2,86% в 2015 году до 9,02% в 2017 году.

Начальник управления благоустройства

администрации Находкинского городского округа									         		И.П. Сазонтова

Приложение № 2

к постановлению администрации

Находкинского городского округа

от 21 декабря 2015 г. № 1741

Изменения,

вносимые в муниципальную программу «Развитие

дорожного хозяйства Находкинского городского округа» на 2015-2017 годы

9. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по двум критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- степени соответствия запланированному уровню затрат.

9.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

IЦj факт

IЦj = ------------,

IЦj план

где: IЦj - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

IЦj факт - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

IЦj план - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

или 		IЦj план

IЦj = ------------,

IЦj факт

для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

При использовании данной формулы в случаях, если IЦj больше 1, значение IЦj принимается равным 1.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

IЦ = ,

где: IЦ - степень реализации муниципальной программы ;

IЦj  - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы;

9.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактических (с учетом кредиторской задолженности по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств бюджета округа в отчетном году) и плановых объемов финансирования муниципальной программы в отчетном периоде по формуле:

Cфин = Зфакт/Зплан,

где: Cфин- степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфакт - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зплан  - плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

В качестве плановых расходов из средств местного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей программы в решении Думы Находкинского городского округа о бюджете на отчетный год.

9.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

(IЦ + Сфин)

Э = ------------------------

2

где: Э - эффективность реализации муниципальной программы;

(IЦ - степень реализации муниципальной программы;

Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;

9.4. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение Э составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение Э составляет не менее 0,75.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение Э составляет не менее 0,65.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Начальник управления благоустройства

администрации Находкинского городского округа			   							       	И.П. Сазонтова

Приложение № 3

к постановлению администрации

Находкинского городского округа

от 21 декабря 2015 г. № 1741

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства Находкинского ородского округа» на 2015-2017 годы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Находкинского городского округа» на 2015-2017 годы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1. | Снижение доли протяженности автомдорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения. | % | 51,4 | 51,2 | 50,7 |
| 2. | Протяженность дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт. | км | 8,84 | 6,75 | 2,0 |
| 3. | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям. | км | 163,35 | 164,02 | 165,7 |
| 4. | Увеличение общего количества знаков повышенной информативности «Пешеходный переход» по сравнению с базовым 2014 годом | % | 28,13 | 56,25 | 68,75 |
| 5. | Увеличение протяженности дорожной разметки, выполненной на дорогах общего пользования местного значения, по сравнению с базовым 2014 годом | % | 1,2 | 3,1 | 5,19 |
| 6. | Увеличение количества пешеходных переходов, оборудованных светофорами | переход | 3 | 10 | 2 |
| 7. | Увеличение протяженности дорог с асфальтобетонным покрытием, в отношении которых производится текущее содержание дорог по отношению к общей протяженности дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием по сравнению с базовым 2014 годом | % | 2,86 | 5,89 | 9,02 |

*Для расчета индикаторов (показателей) программы приведены значения в базовом 2014 году:

- общее количество знаков повышенной информативности «Пешеходный переход» - 128 ед.;

- общее количество дорожной разметки - 516,694 км.

- общая протяженность дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием, в отношении которых производится текущее содержание дорог - 125,269 км.

Начальник управления благоустройства

администрации Находкинского городского округа											         И.П. Сазонтова

Приложение № 4

к постановлению администрации

Находкинского городского округа

от 21 декабря 2015 г. № 1741

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Развитие

дорожного хозяйства Находкинского городского округа» на 2015-2017 годы

Прогнозная оценка расходов муниципальной программы

Находкинского городского округа «Развитие дорожного

хозяйства Находкинского городского округа» на 2015-2017 годы

| N п/п | Наименование программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Находкинского городского округа» на 2015-2017 годы | всего | 247 961,728 | 207 150,000 | 177 150,000 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 40 999,999 | 21 000,000 | 0 |
|  |  | бюджет НГО | 206 961,729 | 186 150,000 | 177 150,000 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Начальник управления благоустройства

администрации Находкинского городского округа											         И.П. Сазонтова

Приложение № 5

к постановлению администрации

Находкинского городского округа

от 21 декабря 2015 г. № 1741

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Развитие  дорожного хозяйства Находкинского городского округа»

на 2015-2017 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Находкинского городского округа за счет средств бюджета

Находкинского городского округа (тыс. руб.) «Развитие дорожного хозяйства Находкинского городского округа» на 2015-2017 годы

| N п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | МП «Развитие дорожного хозяйства НГО» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного | Ответственный исполнитель: управление | 851 851 | 0409 0409 | 0694001 0699239 | 244 244 | 30 154,036 19999,999 | 30 548,100 0 | 30 548,100 0 |
|  | значения Находкинского городского округа | благоустройства администрации Находкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Проектирование, строительство и капремонт дорог до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования | Отв. исп.: упр. благоустройства адм. НГО. Соисполнители: УЗиЗ, упр. архитектуры, градостроительства и рекламы адм. НГО | 851 851 | 0409 0409 | 0698301 0699225 | 414 414 | 9 200,000 21000,000 | 9 000,000 0 | 0 0 |
| 1.3. | Строительство подъездных дорог к территориям, выделенных для строительства жилых домов для переселения из аварийного жилья | Отв. исп.: упр. благоустройства адм. НГО. Соисполнители: УЗиЗ, упр. архитектуры, градостроительства и рекламы адм. НГО | 851 | 0409 | 0698302 | 414 | 5 608,055 | 5 451,900 | 5 451,900 |
| 1.4. | Проектирование, строительство подъездных автодорог, проездов к зем. участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям | Отв. исп.: упр. благоустройства адм. НГО. Соисполнители: УЗиЗ, упр. архитектуры, градостроительства и рекламы адм. НГО | 851 | 0409 | 0698303 | 414 | 7 380,815 в том числе оплата выполненных работ за ноябрь 2014г. по контракту 0120300010214000259-0060336-01от 07.10.2014 года - 7380,815 | 0 | 0 |
| 1.5 | Устранение деформаций и повреждений в асфальтобетонном покрытии дорог | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. | 851 | 0409 | 0694003 | 244 | 8 499,000 | 8 500,000 | 8 500,000 |
| 1.6 | Содержание, текущий ремонт и установка технических средств организации дорожного движения на территории НГО | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. | 851 | 0409 | 0694002 | 244 | 16 921,205 | 17 000,000 | 17 000,000 |
| 1.7 | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными и пешеходными ограждениями и ремонт ограждений | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. | 851 | 0409 | 0694002 | 244 | 1 149,960 | 1 150,000 | 1 150,000 |
| 1.8 | Содержание автомобильных дорог общего пользования Находкинского городского округа | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. | 851 | 0409 | 0694003 | 244 | 127 756,335 в том числе: - оплата выполненных работ за ноябрь 2014 года по контракту 0120300010213000565-0060336-01 от 16.12.2013 года- 2 080,890; - оплата выполненных работ за октябрь, ноябрь 2014 г. по контракту 0120300010213000563-0060336-01 от 10.12.2013 года- 564,233; - оплата выполненных работ за октябрь, ноябрь 2014 г. по контракту 0120300010213000564-0060336-01 от 10.12.2013 года - 715,828 | 114 500,000 | 114 500,00 |
| 1.9. | Оценка технического состояния автодорог общего пользования местного значения НГО и оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры: мостов | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. | 851 | 0409 | 0694004 | 244 | 292,323 | 0 | 0 |
| 1.10 | Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа. | Отв. исп.: упр. благоустройства адм. НГО. Соисполнители: УЗиЗ, упр. архитектуры, градостроительства и рекламы адм. НГО МУП «Информационно-кадастровый центр»; | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО по программе: |  |  |  |  |  | 247 961,728 | 186 150,00 | 177 150,00 |

Начальник управления благоустройства

администрации Находкинского городского округа											         И.П. Сазонтова

Приложение № 6

к постановлению администрации

Находкинского городского округа

от от 21 декабря 2015 г. № 1741

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Развитие  дорожного хозяйства

Находкинского городского округа» на 2015-2017 годы

План реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Находкинского городского округа» на 2015-2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятий программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | КБК Бюджет НГО | Объем финансиров. (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нач. реал. | оконч. реал. |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения НГО: - Находкинский проспект; - Озерный бульвар; - дорога на очистные сооружения в бухте Тунгус; - ул. Ленинградская; - ул. Шоссейная; - объездная автодорога; - дорога на пос. Приисковый: - дорога от перекрестка с ул. Комсомольской в 53 м к северо-западу от ул. Дзержинского,5 до перекрестка с ул. Чехова в 20 м к северо-востоку от ж/дома по ул. Чехова,12; -ул. Кольцевая; -ул. Шевченко; - дорога между ул. Школьной и ул. Красноармейской - дорога от перекрестка с сооружением -дорогой от пересечения с ул. Бокситогорской в 37м к юго-востоку от ж/дома по ул. Ленинградской, 17 а, до пересечения с ул. Вознесенской в 351 м к северо-западу от здания по ул. Вознесенской, 8м до съезда на ул. Троицкую; - ул. Дальняя; -ул. Сидоренко; - ул. Линейная; -ул. Пирогова; -Северный проспект. Дороги общего пользования микрорайона «пос. Врангель»: - ул. Бабкина; - Восточный проспект. Дороги общего пользования микрорайона «пос. Ливадия»: - ул. Победы; -ул. Луговая; -ул. Заречная; -проезды между ул. Луговой и ул. Заречной. | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. | 2015 | 2017 | снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 50,7 %; увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям составит 2,35 км; протяженность дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, составит 17,59 км. ожидаемая динамика приведенных показателей позволит в целом улучшить состояние дорожного хозяйства Находкинского городского округа, повысить его конкурентоспособность что обеспечит достижение установленных целей программы | 85104090694001244 85104090699239244 | 91 250,236 19 999,999 |
| 2. | Проектирование, строительство и капитальный ремонт дорог до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. Соисполнители: управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа, управление архитектуры и градостроительства администрации Находкинского городского округа | 2015 | 2016 | снижение доли протяженности автомдорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 50,7 %; увелич. протяженности автодорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям составит 2,35 км; ожидаемая динамика приведенных показателей позволит в целом улучшить состояние дорожного хозяйства НГО, повысить его конкурентоспособность, что обеспечит достижение установленных целей программы | 85104090698301414 85104090699225414 | 18 200,0 21000,0 |
| 3. | Строительство подъездных дорог к территориям, выделенным для строительства жилых домов для переселения из аварийного жилья | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. Соисполнители: управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа, управление архитектуры и градостроительства администрации Находкинского городского округа. | 2015 | 2017 | снижение доли протяженности автомодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения до 50,7 %; увелич. протяженности автодорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям составит 2,35 км; ожидаемая динамика приведенных показателей позволит в целом улучшить состояние дорожного хозяйства Находкинского городского округа, повысить его конкурентоспособность, что обеспечит достижение установленных целей программы | 85104090698302414 | 16 511,855 |
| 4. | Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям. | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. Соисполнители: управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа, управление архитектуры и градостроительства администрации Находкинского городского округа. | 2015 |  | снижение доли протяженности автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения до 50, 7%; увелич. протяженности авто орог общего пользов. местного значения, соответствующих нормативным требованиям составит 2,35 км; ожидаемая динамика приведенных показателей позволит в целом улучшить состояние дорожного хозяйства НГО, повысить его конкурентоспособность, что обеспечит достижение установленных целей программы | 8510490698303414 | 7 380,815 (в том числе оплата за выполнен-ные работы в 2014 году- 7 380,815) |
| 5. | Устранение деформаций и повреждений в асфальтобетонном покрытии дорог | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа | 2015 | 2017 | снижение доли протяженности автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомодорог общего пользования местного значения до 50,7 %; увелич. протяженности автодорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям составит 2,35 км; ожидаемая динамика приведенных показателей позволит в целом улучшить состояние дорожного хозяйства НГО, повысить его конкурентоспособность, что обеспечит достижение установленных целей программы | 85104090694003244 | 25 499,000 |
| 6. | Содерж., текущий ремонт и установка техн.х средств организации дорожного движения на территории НГО: -нанесение горизонтальной дорожной разметки; -монтаж, демонтаж и техобслуживание плоских дорожных знаков; - эксплуатация и установка светофорных объектов. | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. | 2015 | 2017 | Увелич. общ. кол-ва знаков повышенной информативности «Пешеходный пер.» на 68,75 %; увеличение протяженности дорожной разметки, выполняемой на дорогах общего пользования местного значения на 5,19 %; увеличение количества пешеходных переходов, оборудованных светофорами на 15 штук; ожидаемая динамика приведенных показателей позволит повысить надежность и безопасность движения на автодорогах общего пользования местного значения, что обеспечит достижение установленных целей и задач программы | 85104090694002244 | 50 921,205 |
| 7. | Обустройство наиболее опасных участков дорог дорожными и пешеходными ограждениями и ремонт ограждений | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. | 2015 | 2017 | повышение безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, что обеспечит достижение установленных целей и задач программы | 85104090694002244 | 3 449,96 |
| 8. | Содержание автодорог общего пользования местного значения НГО - механизиров. уборка проезжей части автодорог, тротуаров с асфальтобетонным покрытием от загрязнений, очистка вручную прибордюрной полосы дорог и тротуаров от мусора, грязи и посторонних предметов, подсыпка и грейдеровка обочин, очистка обочин от случайного мусора; - расчистка автодорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обоч.; профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части автодорог с грунтовым покрытием; погрузка и вывоз снега, распределение противогололедных материалов; очистка от снега и льда элементов обустройства, в т. ч. автобусных ост., павильонов, площадок для отдыха, пешеходных дорожек, тротуаров; очистка водоперепусных труб, приямков от снега, льда и мусора; - ремонт дорог с грунтовым покрытием с подсыпкой выбоин и грейдеровкой полотна; - содержание и ремонт элементов обустройства автомобильных дорог, бордюр, барьерного дорожного ограждения, пешеходных ограждений; - уборка и мойка остановок общественного транспорта, покраска автобусных павильонов, ограждений мостов, подпорных стен, мытье пешеходных и барьерных ограждений; - содерж. и ремонт ливневой канализации открытого типа из железобетонных лотков, водоотводных канав, ливнеприемных камер и колодцев, замена лотков, крышек колодцев, наращивание оголовков на колодцах; - содерж.и очистка зеленых зон от мусора, травы, листвы, веток; - обрезка деревьев и кустарника для обеспечения видимости, побелка деревьев; - выкашивание травы на придорожных зонах, разделительной полосе, откосах, вырубка поросли и деревьев в водоотводных канавах, ликвидация нежелательной растительности химическим способом. | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. | 2015 | 2017 | протяженность дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием, в отношении которых производится текущее содержание дорог, увеличится на 9,02 % ожидаемая динамика приведенного показателя позволит в целом улучшить содержание дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа на уровне, соответствующем требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, повысить безопасность дорожного движения, создать комфортные и благоприятные условия для проживания жителей Находкинского городского округа, что обеспечит достижение установленных целей и задач программы | 85104090694003244 | 356 756,335 (в том числе оплата за выполнен-ные работы в 2014 году- 3 360,951) |
| 9. | Оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа и оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры (мостов). | Ответственный исполнитель: Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. | 2015 |  | проведение плановых ремонтов в соответствии с техсостоянием дорог общего пользования местного значения НГО с соблюдением межремонтных сроков, что позволит в целом улучшить состояние дорог НГО, и обеспечит достижение установленных целей программы; устранение выявленных несоответствий и приведение защищенности объектов транспортной инфраструктуры (мостов) с требованиями обеспечения транспортной безопасности. | 85104090694004244 | 292,323 |
| 10. | Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа | Отв. исп.: управление благоустройства администрации Соисполнители: управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа, управление архитектуры и градостроительства администрации НГО, МУП «Информационно-кадастровый центр». | 2015 | 2017 | поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автодорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в соответств. с требованиями законод. РФ; выполнение норм и правил эксплуатации автодорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, что позволит улучшить состояние дорог НаГО, и обеспечит достижение установленных целей программы. | - | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 611 261,728 |

Начальник управления благоустройства

администрации Находкинского городского округа											И.П. Сазонтова