Администрация Находкинского городского округа

Приморского края

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2015 г.														г. Находка																		№ 457

О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие дорожного хозяйства Находкинского

городского округа» на 2015-2017 годы», утвержденную

постановлением администрации Находкинского

городского округа от 29.08.2014 г. № 1597

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности», в соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Находкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства Находкинского городского округа» на 2015-2017 годы» (далее - муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа от 29.08.2014 г. № 1597 следующие изменения:

- 1.1. В Паспорте муниципальной программы позиции «Соисполнители муниципальной программы» и «Объем средств бюджета Находкинского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, внебюджетных источников» изложить в редакции приложения № 1 к данному постановлению.

- 1.2. В разделе 8 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» заменить:

- - в первом абзаце число 707 150 числом 602 191,77;

- - во втором абзаце число 665 150 числом 560 191,77;

- - во втором абзаце после слов «2015 год» число 211 150 числом 196 891,77;

- - во втором абзаце после слов «2016 год» число 221 200 числом 186 150,00;

- - во втором абзаце после слов «2017 год» число 232 800 числом 177 150,00.

- 1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Прогнозная оценка расходов муниципальной программы Находкинского городского округа» изложить в редакции приложения № 2 к данному постановлению.

- 1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Находкинского городского округа за счет средств бюджета Находкинского городского округа» изложить в редакции приложения № 3 к данному постановлению.

- 1.5. Приложение № 4 к муниципальной программе «План реализации муниципальной программы» изложить в редакции приложения № 4 к данному постановлению.

- 2. Отделу по работе со средствами массовой информации администрации Находкинского городского округа (Шевкин) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Находкинского городского округа в сети Интернет в разделе «Муниципальные программы».

- 3. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского округа (Атрашок) разместить данное постановление на официальном сайте Находкинского городского округа в сети Интернет в разделе «Постановления».

- 4. Контроль за исполнением данного постановления «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства Находкинского городского округа» на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа от 29.08.2014 г.                 № 1597» возложить на заместителя главы администрации Находкинского городского округа                        В.А. Кожевникова.

- Глава администрации

- Находкинского городского округа				                                                                                      О.Г. Колядин

Официальный сайт  Находкинского городского округа

2015 г.

Приложение № 1

к постановлению администрации

Находкинского городского округа

от 30 марта 2015 г. № 457

Изменения,

вносимые в муниципальную программу «Развитие

дорожного хозяйства Находкинского городского округа»  на 2015-2017 годы

1. Паспорт муниципальной программы

Соисполнители муниципальной программы: управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа; управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа; МУП «Информационно-кадастровый центр».

Объем средств бюджета Находкинского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, внебюджетных источников: финансирование мероприятий муниципальной программы на 2015-2017 годы запланировано за счет средств бюджета Находкинского городского округа, краевого бюджета на общую сумму 602 191,77 тыс. рублей.

объём средств, необходимый для реализации муниципальной программы на период 2015-2017 гг. за счет средств бюджета Находкинского городского округа, составляет 560 191,77 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 196 891,77 тыс. рублей; 2016 год – 186 150,00 тыс. рублей; 2017 год – 177 150,00 тыс. рублей.

ожидаемое финансирование за счет средств краевого бюджета составляет 42 000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 21 000,00 тыс. рублей; 2016 год – 21 000,00 тыс. рублей; 2017 год – 0 тыс. рублей.

привлечение средств федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей программы не планируется.

Начальник управления благоустройства

администрации Находкинского

городского округа											И.П. Сазонтова

Приложение № 2

к постановлению администрации

Находкинского городского округа

от 30 марта 2015 г. № 457

Прогнозная оценка расходов муниципальной программы

Находкинского городского округа «Развитие дорожного

хозяйства Находкинского городского округа» на 2015-2017 годы

| N п/п | Наименование программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Находкинского городского округа» на 2015-2017 годы | всего | 217891,77 | 207150,00 | 177150,00 |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 21 000,00 | 21 000,00 | 0 |
|  |  | бюджет НГО | 196891,77 | 186150,00 | 177150,00 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 |
|  |  | иные внебюджет.источники | 0 | 0 | 0 |

Начальник управления благоустройства

администрации Находкинского городского округа											И.П. Сазонтова

Приложение № 3

к постановлению администрации Находкинского городского округа

от 30 марта 2015 г. № 457

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Находкинского  городского округа за счет средств бюджета Находкинского городского округа (тыс. руб.) «Развитие

дорожного хозяйства Находкинского городского округа» на 2015-2017 годы

| N п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | МП «Развитие дорожного хозяйства НГО» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения НГО | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации НГО | 851 | 0409 | 0694001 | 244 | 30391,950 | 30548,100 | 30548,100 |
| 1.2 | Проектирование, строительство и капитальный ремонт дорог до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Отв.исполнитель: управление благоустройства адм.НГО. Соисполнители: упр. землепользования и застройки администрации НГО, управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа. | 851 | 040 | 0698301 | 414 | 9 000,000 | 9 000, 00 | 0 |
| 1.3. | Строительство подъездных дорог к территориям, выделенных для строительства жилых домов для переселения из аварийного жилья | Отв.: управление благоустройства адм. НГО. Соисполнители: управление землепользования и застройки адм. Находкинского городского округа, управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации НГО | 851 | 0409 | 0698302 | 414 | 5 608,055 | 5451, 00 | 54 51,900 |
| 1.4. | Проектирование, строит-во подъездных автодорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям | Отв. исп.: управление благоустройства адм. НГО. Соисполнители: управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа, управление архитектуры, градостроительства и рекламы администрации Находкинского городского округа. | 851 | 0409 | 0698303 | 414 | 7380,815 в т.ч. олата вып. работ за ноябрь 2014г. по контракту 0120300010214000259-0060336-01от 07.10.2014 года -7380,815 | 0 9 | 0 |
| 1.5 | Устранение деформаций и повреждений в асфальтобетонном покрытии дорог | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации НГО | 851 | 0409 | 0694003 | 244 | 8 500,000 | 8500,000 | 8500,000 |
| 1.6 | Содержание и текущий ремонт технических средств организации дорожного движения на территории НГО | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. | 851 | 0409 | 0694002 | 244 | 17 000,000 | 17 000,000 | 17 000,000 |
| 1.7 | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными и пешеходными ограждениями и ремонт огражд. | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. | 851 | 0409 | 0694002 | 244 | 1 150,000 | 1 150,000 | 1 150,000 |
| 1.8 | Содержание автомобильных дорог общего пользования Находкинского городского округа | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. | 851 | 0409 | 0694003 | 244 | 117860,950 в т.ч.:- оплата вып. работ за ноябрь 2014 года по контракту 0120300010213000565-0060336-01 от 16.12.2013 года- 2080,890; - оплата выполненных работ за окт., ноябрь 2014 г. по контракту 0120300010213000563-0060336-01 от 10.12.2013 года- 564,233; - оплата выполненных работ за октябрь, ноябрь 2014 г. по контракту 0120300010213000564-0060336-01 от 10.12.2013 г. 715,828 | 114500,000 | 114500,000 |
| 1.9. | Оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения НГО | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. | 851 | 0409 | 0694004 | 244 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа. ВСЕГО по программе: | Отв. исп.: управление благоустройства адм. НГО Соисполнители: УХиЗ НГО; управление архитектуры, градостроительства и рекламы адм. НГО, «Информационно-кадастровый центр». | - | - | - | - | 0 196891,770 | 0 186150,000 | 0 177150,000 |

Начальник управления благоустройства

администрации Находкинского городского округа											И.П. Сазонтова

Приложение № 4

к постановлению администрации Находкинского городского округа

от 30 марта 2015 г. № 457

План реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства

Находкинского городского округа» на 2015-2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятий программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | КБК Бюджет НГО | Объем фин., т.. р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нач.. реализации | оконч. реализации |  |  |  |
| 1 | Капремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения НГО: - Находкинский пр.; - Озерный б/р; -дорога на очистные сооружения в бухте Тунгус; - ул. Ленинградская; - ул. Шоссейная; - объездная автодорога; - дорога на пос. Приисковый: - дорога от перекр. с ул. Комсомольской в 53 м к северо-западу от ул. Дзержинского,5 до перекр.а с ул. Чехова в 20 м к северо-востоку от ж/дома по ул. Чехова,12; -ул. Кольцевая; - ул. Шевченко; - дорога между ул. Школьной и ул. Красноармейской; дорога от перекр. с сооруж. дорогой от пересеч. с ул. Бокситогорской в 37м к юго-востоку от ж/дома по ул. Ленинградской, 17 а, до пересеч. с ул. Вознесенской в 351 м к северо-западу от здания по ул. Вознесенской, 8м до съезда на ул. Троицкую; - ул. Дальняя; -ул. Сидоренко; - ул. Линейная; -ул. Пирогова; - Северный пр.. Дороги общего пользования м/района «пос. Врангель»: - ул. Бабкина; - Восточный пр.. Дороги общего пользования м/района «п. Ливадия»: - ул. Победы. | Ответственный исполнитель: управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. | 2015 | 2017 | снижение доли протяженности автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения до 50,7 %; увелич. протяженности автомдорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям составит 2,35 км; протяженность дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, составит 10,9 км. ожидаемая динамика приведенных показателей позволит в целом улучшить состояние дорожного хозяйства Находкинского городского округа, повысить его конкурентоспособность, что обеспечит достижение установленных целей программы | 85104090694001244 | 91488, 150 |
| 2. | Проектирование, строительство и капитальный ремонт дорог до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Отв. исп.:упр. благоустр.адм. НГО. Соиспол-нители: УЗиЗ, архитектуры, градостроит. и рекламы адм. НГО | 2015 | 2016 | снижение доли протяженности автодорог общего пользов. местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения до 50,7 %; увелич. протяженности автодорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям составит 2,35 км; ожидаемая динамика приведенных показателей позволит состояние дорожного хозяйства НГО, повысить его конкурентоспособность | 85104090698301414 | 18 000, 000 |
| 3. | Строительство подъездных дорог к территориям, выделенным для строительства жилых домов для переселения из аварийного жилья | Отв. исп.:упр. благоустр.адм. НГО. Соиспол-нители: УЗиЗ, архитектуры, градостроит. и рекламы адм. НГО | 2015 | 2017 | снижение доли протяженности автодорог общего пользов. местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения до 50,7 %; увелич. протяженности автодорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям составит 2,35 км; ожидаемая динамика приведенных показателей позволит состояние дорожного хозяйства НГО, повысить его конкурентоспособность | 85104090698302414 | 16511,855 |
| 4. | Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям. | Отв. исп.:упр. благоустр.адм. НГО. Соиспол-нители: УЗиЗ, архитектуры, градостроит. и рекламы адм. НГО | 2015 |  | снижение доли протяженности автодорог общего пользов. местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения до 50,7 %; увелич. протяженности автодорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям составит 2,35 км; ожидаемая динамика приведенных показателей позволит состояние дорожного хозяйства НГО, повысить его конкурентоспособность | 8510490698303 | 7380, 815 (в т.ч. опл. 2014 -7380, 815) |
| 5. | Устранение деформаций и повреждений в асфальтобетонном покрытии дорог | Отв. исп.: упр. Благоустройс. адм. Находкинского городского округа | 2015 | 2017 | снижение доли протяженности автодорог общего пользов. местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения до 50,7 %; увелич. протяженности автодорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям составит 2,35 км; ожидаемая динамика приведенных показателей позволит состояние дорожного хозяйства НГО, повысить его конкурентоспособность | 85104090694003244 | 25500,000 |
| 6. | Содержание и текущий ремонт технических средств организации дорожного движения на территории НГО, -нанесение горизонтальной дорожной разметки; -монтаж, демонтаж и техническое обслуживание плоских дорожных знаков; - эксплуатация и установка светофорных объектов. | Отв. исп.: упр. Благоустройс. адм. Находкинского городского округа | 2015 | 2017 | Увелич. общ. кол-ва знаков повышенной информативности «Пешеходный переход» на 28,12 %; увелич. протяженности дорожной разметки, вып. на дорогах общего польз. местного знач. 5,19 %; увелич. кол-ва пешеходных светофоров на 10 штук; ожидаемая динамика привед. показателей позволит повысить надежность и безопасность движ.на автодорогах общ. польз. местного знач., что обеспечит достижение установленных целей и задач программы | 85104090694002244 | 51 000,00 |
| 7. | Обустройство наиболее опасных участков дорог дорожными и пешеходными ограждениями и ремонт ограждений | Отв. исп.: упр. благоустройс. адм. НГО | 2015 | 2017 | повышение безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, что обеспечит достижение установленных целей и задач программы | 85104090694002244 | 3 450,000 |
| 8. | Содерж. автодорог общ. польз. местного знач. НГО: механиз. уборка проезжей части автодорог, тротуаров с асфальтобетонным покрытием от загрязнений; очистка вручную прибордюрной полосы дорог и тротуаров от мусора, грязи и посторонних предметов; подсыпка и грейдеровка обочин; - очистка обочин отслучайного мусора; расчистка автодорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью; уборка снежных валов с обочин; профилирование и уплотнение снежного покрова на проезжей части автодорог с грунтовым покр.; погрузка и вывоз снега; распределение противогололед. материалов;очистка от снега и льда элементов благоустройства, в т ч. авт.х ост., павильонов, площадок для отдыха, пешеходных дорожек, тротуаров; очистка водоперепускных труб, приямков от снега, льда и мусора; - ремонт дорог с грунтовым покрытием с подсыпкой выбоин и грейдеров. полотна; - содержание и ремонт элементов обустройства автодорог, бордюр, барьерного дорожного ограждения, пешеходных ограждений; уборка и мойка ост. общ. транспорта, -покраска автобусных пав., огражд. мостов, подпорных стен; -мытье пешеходных и барьерных ограждений; содержание и ремонт ливневой канализации открытого типа из ж/б лотков, водоотв. канав, ливнеприемных камер и колодцев; замена лотков, крышек колодцев, наращивание оголовков на колодцах; содерж. и очистка зеленых зон от мусора, травы, листвы, веток; обрезка деревьев и кустарника для обеспеч. видимости; побелка деревьев; - выкашивание травы на придорожных зонах, разделительной полосе, откосах; вырубка поросли и деревьев в водоотв. канавах; ликвидация нежелат. растит.химическим способом. | Отв. исп.: упр. Благоустройс. адм. Находкинского городского округа | 2015 | 2017 | протяженность дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием, в отношении которых производится текущее содержание дорог, увеличится на 9,02 %, ожидаемая динамика приведенного показателя позволит в целом улучшить содержание дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа на уровне, соответствующем требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, повысить безопасность дорожного движения, создать комфортные и благоприятные условия для проживания жителей Находкинского городского округа, что обеспечит достижение установленных целей и задач программы | 85104090694003244 | 346860,950 (в том числе оплата за выполнен-ные работы в 2014 году- 3360, 951) |
| 9 | Оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа. | Отв. исп.: упр. благоустройс. адм. НГО | 2016 | 2017 | Провед. плановых ремонтов в соответ. с техсостоянием дорог общ.польз. местного значения НГО с соблюдением межремонт. сроков, что позволит в целом улучшить состояние дорог и обеспечит достижение установленных целей программы | 85104090694004244 | 0 |
| 10. | Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения Находкинского городского округа. | Отв. исп.: упр. благоустройс. адм. НГО. Соис..: УЗиЗ НГО, упр. архит., градостроит. и рекламы адм. НГО, МУП «Инф.-кадастр. центр». | 2015 | 2017 | поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в соответствии с требованиями законодательства РФ; выполнение норм и правил эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, что позволит улучшить состояние дорог Находкинского городского округа, и обеспечит достижение установленных целей программы | - | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 560191,77 |  |

Начальник управления благоустройства

администрации Находкинского городского округа											И.П. Сазонтова