Годовой отчет

о ходе реализации  муниципальной программы

«Информатизация администрации Находкинского городского округа»

на 2018-2020 годы

(утверждена постановлением администрации Находкинского городского округа от 28.07.2017г. № 939, в редакции постановлений администрации Находкинского городского округа № 328 от 01 марта 2018 года, № 2274 от 25 декабря 2018 года, № 591 от 09 апреля 2019 года, № 1983 от 16 декабря 2019 года)

Ответственный исполнитель: управление информатизации администрации Находкинского городского округа

Отчетная дата: 2019 год

Исполнитель: начальник управления информатизации администрации Находкинского городского округа Сергеева Татьяна Михайловна, 699218, tsergeeva@nakhodka-city.ru

Начальник управления информатизации

администрации Находкинского городского округа                                      Сергеева Т.М.

Пояснительная записка

Результаты, достигнутые за 2019 год

Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов)

- Показатель IЦ1 – уровень обеспеченности рабочих мест сотрудников персональными компьютерами.

Программой запланировано значение данного целевого показателя в размере 100%, по итогам 2019 года фактическое значение составило 100%.

Определяется отношением количества персональных компьютеров к численности работников списочного состава на конец отчетного года. На 31.12.2019г. количество персональных компьютеров, установленных на рабочих местах сотрудников администрации Находкинского городского округа – 298. Численность работников списочного состава – 298 (273 сотрудника администрации Находкинского городского округа и 25 сотрудников финансового управления администрации Находкинского городского округа).

- Показатель  IЦ2 -  удельный вес компьютеров, подключенных к компьютерной сети, имеющих доступ к сети Интернет.

Программой запланировано значение данного целевого показателя в размере 96%, по итогам 2019 года фактическое значение составило 96%.

Определяется отношением количества персональных компьютеров, имеющих доступ к глобальным информационным сетям, в том числе к Интернету, к количеству персональных компьютеров. В администрации Находкинского городского округа все рабочие места сотрудников, подключенные к компьютерной сети, имеют доступ в сеть Интернет. На 31.12.2019г. таких рабочих мест 286. Количество персональных компьютеров, установленных на рабочих местах сотрудников администрации Находкинского городского округа – 298.

- Показатель IЦ3 – доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов.

Программой запланировано значение данного целевого показателя в размере 100%, по итогам 2019 года фактическое значение составило 100%.

Определяется отношением количества персональных компьютеров, с установленным базовым комплектом лицензионного программного обеспечения (операционной система, пакет офисного приложения, антивирусная программа), к количеству персональных компьютеров. В администрации Находкинского городского округа все рабочие места сотрудников, обеспечиваются базовым комплектом лицензионного программного обеспечения. На 31.12.2019г. таких рабочих мест 298.

- Показатель IЦ4 – удельный вес компьютеров, подключенных к системе электронного документооборота.

Программой запланировано значение данного целевого показателя в размере 80%, по итогам 2019 года фактическое значение составило 80%.

Определяется отношением количества персональных компьютеров, подключенных к системе электронного документооборота на конец отчетного периода  к общему количеству персональных компьютеров.  На 31.12.2019г. количество сотрудников, пользователей системы электронного документооборота администрации Находкинского городского округа «Directum» - 239. Количество персональных компьютеров, установленных на рабочих местах сотрудников администрации Находкинского городского округа – 298.

- Показатель IЦ5 - общее количество посетителей официального сайта Находкинского городского округа за год.

Программой запланировано значение данного целевого показателя в размере 275000, по итогам 2019 года фактическое значение составило 311335.

С 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года общее количество посетителей официального сайта Находкинского городского округа составило 311335 человек.  Отклонение +13%. Большее количество посетителей официального сайта указывает на повышение информационной открытости администрации Находкинского городского округа и популярность сайта у граждан

- Показатель IЦ6 – количество защищенных рабочих мест с доступом к государственным и региональным информационным системам, системам межведомственного электронного взаимодействия.

Программой запланировано значение данного целевого показателя в размере 54, по итогам 2019 года фактическое значение составило 54.

Определяется как общее количество рабочих мест с доступом к государственным и региональным информационным системам, системам межведомственного электронного взаимодействия, настроенным через защищенные каналы связи. В 2019 году таких мест подключено 54.

- Показатель IЦ7 – число сотрудников, прошедших обучение на курсах в области информационно-коммуникационных технологий.

Программой запланировано значение данного целевого показателя в размере 4, по итогам 2019 года фактическое значение составило 6.

В 2019 году 6 сотрудников администрации Находкинского городского округа прошли обучение на курсах в области информационно-коммуникационных технологий. Это стало возможным благодаря участию в национальных проектах по «Цифровой экономике».

Перечень выполненных в 2019 году мероприятий Программы.

- В 2019 году для решения задачи «Обеспечение функционирования и развития информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации Находкинского городского округа» были выполнены следующие мероприятия Программы:

  - Обеспечение бесперебойной работы компьютерной и оргтехники.

Для обеспечения бесперебойной работы компьютерной и оргтехники осуществлялось обслуживание рабочих мест сотрудников администрации Находкинского городского округа. Работы по устранению сбоев, техническому обслуживанию и ремонту компьютеров, серверов, принтеров выполнялись управлением информатизации самостоятельно. Для выполнения мероприятий по обеспечению непрерывной работы принтеров и оргтехники заключены муниципальные контракты, оказывались услуги по заправке и восстановлению картриджей, по техническому обслуживанию и ремонту принтеров, копировальных аппаратов и многофункциональных устройств на общую сумму 349,92 тысяч рублей.

  - Развитие и модернизация компьютерной сети.

- Выполнены работы по восстановлению существующих линий компьютерной сети после ремонтов кабинетов, обеспечена бесперебойная работа сетевого телекоммуникационного оборудования. Работы выполнялись сотрудниками управления информатизации в полном объеме, без привлечения дополнительных услуг подрядчиков.

- Для реорганизации и модернизации существующей компьютерной сети проведен аукцион на выполнение работ по прокладке и монтажу структурированной кабельной системы в здании по адресу: г.Находка, ул. Школьная, 18, офисные помещения 5 этажа, заключен муниципальный контракт на сумму 794,172 тыс. руб.  Это позволило увеличить производительность сети.

  - Приобретение лицензионного программного обеспечения.

Для выполнения Указа Президента Российской Федерации от 17 марта 2008 г. № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена» и выполнению требований по закупке программного обеспечения российского происхождения для государственных и муниципальных нужд, сведения о котором включены в единый реестр российских программ для ЭВМ и БД, приобретено лицензионное программное обеспечение МЭ Traffic Inspector FSTEC (межсетевой экран), имеющий сертификат соответствия ФСТЭК, обеспечивающий безопасную работу в сети Интернет, защиту серверов и рабочих станций.

В 2019 году на 1 год продлено действие лицензионного программного обеспечения для корректной работы всех составных частей информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации Находкинского городского округа:

- антивирусное программное обеспечение DrWeb сертифицированное ФСТЭК (комплексная защита для 10 серверов и 300 рабочих станций).

Для планомерного перехода на использование отечественного программного обеспечения проводилось тестирование различных операционных систем и офисных программ, входящих в реестр отечественного ПО для замены Microsoft Windows и Microsoft Office, по итогам тестирования приобретены операционная система «Astra Linux» и пакет офисных программ «МойОфис» на 10 рабочих мест.

Найдена замена импортной системе автоматизированного проектирования AutoCad, используемого управлением землепользования, приобретено и установлено отечественное ПО на 16 рабочих мест (российская система автоматизированного проектирования nanoCad Plus11).

Для управления благоустройства, управления жилищно-коммунального хозяйства и отдела цен и тарифов приобретено и обновлено лицензионное программное обеспечение "Гранд-Смета", "Госстройсмета-УБ" (с годовым обновлением базы индексов ТСНБ-2001 Приморского края в формате ПК "Госстройсмета Профессионал», базы данных "Федеральная сметно-нормативная база ценообразования в строительстве ФСНБ-2001").

Для управления муниципального заказа продлена лицензия программы электронной системы «Госзаказ».

Для управления имуществом заключен контракт на модернизацию программного комплекса «БАРС-Имущество», в целях дальнейшего развития и повышение эффективности использования.

Для обеспечения деятельности управления бухгалтерского учета и отчетности продлены на 1 год:

- лицензия на абонентское обслуживание информационных систем 1:С;

- лицензия на программный продукт «Астрал – Отчетность» для отправки отчетности в контролирующие органы непосредственно из программы «1С»;

- доступ к справочной системе "Госфинансы";

- лицензия программы «Формирование консолидированной бюджетной и произвольной отчетности (Свод-СМАРТ)».

Для обеспечения деятельности правового управления заключен договор на поставку и сопровождение информационно-поисковой системы Консультант Плюс.

Общая сумма фактических расходов на приобретение лицензионного программного обеспечения для администрации Находкинского городского округа составила в 2019 году 2153,14 тыс. рублей.

  - Развитие и обеспечение эксплуатации системы электронного документооборота.

Для развития и обеспечения эксплуатации системы электронного документооборота, заключены муниципальные контракты на продление на 1 год прав на использование лицензионного программного обеспечения системы электронного документооборота Directum и на оказание услуг по обновлению программного обеспечения «DIRECTUM» для системы электронного документооборота администрации Находкинского городского округа на общую сумму 720,50 тыс. руб.

  - Развитие функциональных возможностей и техническая поддержка официального сайта

Обеспечена стабильная работа WEB-сервера, проведено обновление серверных компонент, внесены изменения в структуру сайта, созданы новые разделы, обеспечена поддержка версии сайта для слабовидящих.

Непрерывная работа официального сайта также обеспечена продлением сроков действия доменных имен nakhodka-city.ru и находка.рф и продлением дополнительных услуги функционирования этих доменов.

Официальный сайт Находкинского городского округа в текущей версии был создан в 2004 году. В связи с требованиями действующего законодательства к созданию и функционированию официальных сайтов органов местного самоуправления, в 2017 году было принято решение о создании новой версии официального сайта, соответствующей современным требованиям, требованиям Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». В течение 2019 года проводились работы по созданию новой версии сайта администрации Находкинского городского округа. В ноябре новая версия сайта запущена в тестовом режиме и находится в режиме отладки, а разделы - на этапе наполнения. Для работы сайта по протоколу безопасного соединения HТТPS, приобретен SSL-сертификат.

Попутно поддерживается работа старой версии сайта, в которой размещена вся информация, обязательная к размещению в соответствии с законодательством и Положением об официальном сайте администрации Находкинского городского округа (old.nakhodka-city.ru).

Для выполнения мероприятий по сопровождению и технической поддержке в 2019 году официального сайта Находкинского городского округа в сети Интернет потрачено 27,98 тыс. рублей.

  - Обеспечение технической защиты информационных систем

В 2019 выполнены следующие мероприятия по технической защите информации в информационных системах и компьютерной сети:

- выполнены работы на оказание услуг по аттестации информационной системы «Directum» администрации Находкинского городского округа. СЭД «Directum» аттестован для дальнейшей интеграции с региональной системой электронного документооборота;

- разработаны и утверждены комплекты организационно-распорядительной документации для защиты информации в сегментах государственной информационной системы региональной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИС РИСОГД) и государственной информационной системы Приморского края "Автоматизированная информационная система архивной службы Приморского края" (ГИС "Архив") в соответствии с действующим законодательством.  Закуплены и настроены средства защиты на автоматизированных рабочих местах сотрудников, подключенных к этим сегментам (11 рабочих мест в управлении землепользования и 6 рабочих мест в архивном отделе). Проведены работы по подключению к центральным сегментам этих систем.

Для защиты рабочих мест от несанкционированного доступа приобретены средства защиты информации - модули «Межсетевой экран» и «СОВ» для Dallas Lock 8.0-С на 20 рабочих мест.

Для тестирования и анализа защищенности информационных систем продлено действие сканера безопасности «Сканер-ВС».

Для обеспечения непрерывной работы рабочих мест, подключенных к федеральным, государственным и региональным автоматизированным информационным системам, к защищенной по технологии ViPNet сети Приморского края, системам межведомственного электронного взаимодействия обновлено необходимое программное обеспечение и компоненты системы защиты конфиденциальной информации ПАК ViPNet Coordinator HW 1000, ПАК ViPNet Coordinator HW 100С.

Приобретены электронные идентификаторы с аппаратной реализацией российских стандартов электронной подписи, шифрования и хеширования (10 шт.) для рабочих мест сотрудников, осуществляющих межведомственные запросы и/или имеющих доступ к федеральным, государственным и региональным информационным системам.

Общая сумма фактических расходов для выполнения мероприятий по технической защите информации  составила 385,80 тыс. рублей.

  - Приобретение компьютерной и оргтехники, телекоммуникационного оборудования, технических средств защиты информации

Для замены устаревшей, вышедшей из строя компьютерной техники в 2019 году выполнены мероприятия по приобретению компьютерной и оргтехники, заключены муниципальные контракты на общую сумму 4344,51 тыс. рублей.

Приобретены, установлены и настроены: сервер (1 шт.), персональные компьютеры (35 шт.), моноблоки (7 шт.), принтеры (15 шт.), сканеры (4 шт.), устройства бесперебойного питания для рабочих станций (15 шт.), многофункциональные устройства (4 шт.), визуализаторы для архива (4 шт.).

Сервер приобретен и установлен для замены устаревшего почтового сервера, обеспечивающего работу администрации с электронной почтой.

Для архивного отдела приобретен комплекс для перевода архивных фондов в электронный вид (планетарный сканер).

Приобретено периферийное оборудование, необходимое для проведения видеоконференций и вебинаров (10 комплектов) и один спикерфон.

- Для решения задачи «Повышение квалификации сотрудников в области использования информационно-коммуникационных технологий» были выполнены следующие мероприятия Программы:

Обучение и повышение уровня подготовки сотрудников на специализированных курсах, участие в семинарах и конференциях.

В 2019 году:

- 1 сотрудник администрации Находкинского городского округа прошел переподготовку по учебной программе дополнительного профессионального образования по курсу профессиональной переподготовки: «Информационная безопасность. Техническая защита конфиденциальной информации»;

- 5 сотрудников администрации прошли обучение по программе повышения квалификации «Основы цифровой трансформации и цифровой экономики: технологии и компетенции» на базе администрации Приморского края в рамках реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» в составе национального проекта «Цифровая экономика».

Общая сумма фактических расходов для выполнения мероприятий по повышению квалификации сотрудников в области использования информационно-коммуникационных технологий   составила 70,00 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации Программы в 2019 году

Оценка эффективности реализации Программы проведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 01.03.2018 года № 328 «О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация администрации Находкинского городского округа» на 2018-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа от 28.07.2017 г.  № 939».

- Оценка степени достижения целей и решения задач Программ.

Степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора):

IЦ1 (уровень обеспеченности (доля) рабочих мест современными персональными компьютерами) = 100/100 = 1.

IЦ2 (удельный вес компьютеров, подключенных к компьютерной сети, имеющих доступ к сети Интернет) = 96/96 = 1.

- IЦ3 (доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов) = 100/100 = 1.

- IЦ4 (удельный вес компьютеров, подключенных к системе электронного документооборота) = 80/80 = 1.

- IЦ5 (общее количество посетителей официального сайта Находкинского городского округа за год) = 311335/275000 = 1,13 (т.к. 1,13 >1, значение IЦ5 принимается равным 1).

- IЦ6 (количество защищенных рабочих мест с доступом к государственным и региональным информационным системам, системам  межведомственного электронного взаимодействия) = 54/54 = 1.

- IЦ7 (количество сотрудников, прошедших обучение на курсах в области информационно-коммуникационных технологий) = 6/4 = 1,5 (т.к. 1,5 >1, значение IЦ7 принимается равным 1).

Степень реализации Программы  IЦ = = (1+1+1+1+1+1+1)/7 = 1.

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактических и плановых объемов финансирования Программы в отчетном периоде.

Cфин = Зфакт/Зплан

- Сфин = 8846,02 / 8949,02 = 0,99

- Оценка степени реализации мероприятий Программы.

- Мероприятия Программы, запланированные к реализации в 2019 году выполнены в полном объеме, в установленные сроки.

Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2019 году М=8.

Количество мероприятий, выполненных в 2019 году полном объеме Мв=8.  Степень реализации мероприятий Программы:

Мр = Мв/М = 8/8 = 1

- Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

Э = (IЦ + Сфин+Мр)/3 = (1,0+0,99+1)/3 = 1

- Таким образом, эффективность реализации Программы = 1. Эффективность реализации Программы – высокая.

Среди факторов, повлиявших на реализацию Программы в 2019 году, можно отметить увеличение стоимости товаров и услуг в области IT-технологий, компьютерного оборудования и программного обеспечения, что потребовало корректировки расходов, необходимых для выполнения мероприятий Программы и внесения изменений в ресурсное обеспечение реализации мероприятий Программы и плана реализации Программы.

В 2019 году реализация мероприятий Программы осуществлялась посредством заключения муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы в 2019 году представлены в Приложении № 1.

- Сведения о степени выполнения Программы в разрезе основных мероприятий в 2019 году представлены в Приложении № 2.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Находкинского городского округа на реализацию Программы в 2019 году представлен в Приложении№ 3.

Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Программы в 2019 году представлена в Приложении № 4.

- Приложение № 1

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- муниципальной программы

«Информатизация администрации Находкинского городского округа» на 2018-2020 годы

| - N п/п | - Наименование | - Ед. изм. | - Значения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2018 |  | - 2019 |  | - Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период |
|  |  |  | - план | - факт | - план | - факт |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Уровень обеспеченности (доля) рабочих мест современными персональными компьютерами | - % | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - Отклонений нет |
| - 2 | - Удельный вес компьютеров, подключенных к компьютерной сети, имеющих доступ к сети Интернет | - % | - 96 | - 96 | - 96 | - 96 | - Отклонений нет |
| - 3 | - Доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов | - % | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - Отклонений нет |
| - 4 | - Удельный вес компьютеров, подключенных к системе электронного документооборота | - % | - 80 | - 80 | - 80 | - 80 | - Отклонений нет |
| - 5 | - Общее количество посетителей официального сайта Находкинского городского округа за год | - Чел. | - 255000 | - 359454 | - 275000 | - 311335 | - Отклонение +13%. - Большее количество посетителей официального сайта указывает на повышение информационной открытости администрации Находкинского городского округа и популярность сайта у граждан |
| - 6 | - Количество защищенных рабочих мест с доступом к государственным и региональным информационным системам, системам межведомственного электронного взаимодействия | - Шт. | - 49 | - 49 | - 54 | - 54 | - Отклонений нет |
| - 7 | - Количество сотрудников, прошедших обучение на курсах в области информационно-коммуникационных технологий | - Чел. | - 4 | - 4 | - 4 | - 6 | - Отклонение +50%. Появилась возможность повышения квалификации в рамках национального проекта по «Цифровой экономике» |

- Приложение № 2

- Сведения

о степени выполнения муниципальной программы

«Информатизация администрации Находкинского городского округа»

на 2018-2020 годы

- в разрезе основных мероприятий (мероприятий)

- и отдельных мероприятий

| № п/п | - Наименование | - Ответственный исполнитель, соисполнители | - Наименование показателя | Ед. - изм. | - Показатель реализации мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 2018 |  | - % достижения | - 2019 |  | - % достижения |
|  |  |  |  |  | - план | - факт |  | - план | - факт |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| - 1. | - Обеспечение функционирования и развития информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации Находкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Обеспечение бесперебойной работы компьютерной и оргтехники | - управление информатизации | - Поддержка бесперебойной работы компьютерной и оргтехники | - % | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
| - 1.2. | - Развитие и модернизация компьютерной сети | - управление информатизации | - Количество компьютеров, подключенных к компьютерной сети, имеющих доступ к сети Интернет | - шт. | 271 | 271 | 100 | 271 | 286 | 105 |
| - 1.3. | - Приобретение лицензионного программного обеспечения | - управление информатизации | - Количество закупаемого и обновляемого лицензионного программного обеспечения | - шт. | 15 | 15 | 100 | 15 | 15 | 100 |
| - 1.4. | - Развитие и обеспечение эксплуатации системы электронного документооборота | - управление информатизации | - Обеспечение бесперебойной работы системы электронного документооборота | - % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - 1.5. | - Развитие функциональных возможностей и техническая поддержка официального сайта | - управление информатизации | - Техническая поддержка и обеспечение бесперебойной работы официального сайта Находкинского городского округа | - % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6. | - Обеспечение технической защиты информационных систем | - управление информатизации | Обеспечение технической защиты информационных систем | - % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - 1.7. | - Приобретение компьютерной и оргтехники, телекоммуникационного оборудования, технических средств защиты информации | - управление информатизации | - Количество приобретаемой компьютерной и оргтехники, телекоммуникационного оборудования, технических средств защиты информации | - шт. | 85 | 85 | 100 | 117 | 117 | 100 |
| - 2. | Повышение квалификации сотрудников в области использования информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | - Обучение и повышение уровня подготовки сотрудников на специализированных курсах, участие в семинарах и конференциях | - управление информатизации | - Количество сотрудников, прошедших обучение на курсах в области информационно-коммуникационных технологий | - Чел. | 4 | 4 | 100 | 2 | 6 | 300 |

- Приложение № 3

- Отчет

- об использовании бюджетных ассигнований бюджета

- Находкинского городского округа на реализацию муниципальной программы

- «Информатизация администрации Находкинского городского округа»

на 2018-2020 годы в 2018 году (тыс. руб.)

| № п/п |  | Наименование |  | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем расходов (тыс. руб.), 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Оценка расходов (в соответствии с программой) | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовые расходы |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Информатизация администрации Находкинского городского округа на 2018-2020 годы» |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 8949,02 | 8949,02 | 8846,02 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 0190126020 | 242 | 8849,02 | 8849,02 | 8776,02 |
|  |  |  |  |  | 851 | 0113 | 0190127010 | 244 | 100,00 | 100,00 | 70,00 |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Обеспечение функционирования и развития информационно-коммуникационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Обеспечение бесперебойной работы компьютерной и оргтехники |  |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 0190126020 | 242 | 349,92 | 349,92 | 349,92 |
| - Развитие и модернизация компьютерной сети |  |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 0190126020 | 242 | 863,23 | 863,23 | 794,17 |
| - Приобретение лицензионного программного обеспечения |  |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 0190126020 | 242 | 2157,08 | 2157,08 | 2153,14 |
| - Развитие и обеспечение эксплуатации системы электронного документооборота |  |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 0190126020 | 242 | 720,50 | 720,50 | 720,50 |
| - Развитие функциональных возможностей и техническая поддержка официального сайта |  |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 0190126020 | 242 | 27,98 | 27,98 | 27,98 |
| - Обеспечение технической защиты информационных систем |  |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 0190126020 | 242 | 385,80 | 385,80 | 385,80 |
| - Приобретение компьютерной и оргтехники, телекоммуникационного оборудования |  |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 0190126020 | 242 | 4344,51 | 4344,51 | 4344,51 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. Повышение квалификации сотрудников в области использования информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Обучение и повышение уровня подготовки сотрудников на специализированных курсах, участие в семинарах и конференциях |  |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 0190127010 | 244 | 100, 00 | 100, 00 | 70, 00 |

- Приложение № 4

- Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств

- на реализацию муниципальной программы

- «Информатизация администрации Находкинского городского округа»

на 2018-2020 годы в 2018 году (тыс. руб.)

|  | Наименование |  | Источники ресурсного обеспечения | Объем расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год |  | Оценка исполнения за отчетный период | 2019 год |  | Оценка исполнения за отчетный период |
|  |  |  |  | Сводная бюджетная роспись | Фактические расходы | % | Сводная бюджетная роспись | Фактические расходы | % |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Муниципальная программа «Информатизация администрации Находкинского городского округа на 2018-2020 годы» |  |  | всего | 6765,00 | 6695,29 | 98,97 | 8949,02 | 8846,02 | 98,85 |
|  |  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 6765,00 | 6695,29 | 98,97 | 8949,02 | 8846,02 | 98,85 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Обеспечение функционирования и развития информационно-коммуникационной инфраструктуры |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 6665,00 | 6595,29 | 98,95 | 8849,02 | 8776,02 | 99,18 |
| - Обеспечение бесперебойной работы компьютерной и оргтехники |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 298,92 | 298,92 | 100,00 | 349,92 | 349,92 | 100,00 |
| - Развитие и модернизация компьютерной сети |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 97,08 | 97,08 | 100,00 | 863,23 | 794,17 | 92,00 |
| - Приобретение лицензионного программного обеспечения |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 1762,15 | 1693,53 | 96,11 | 2157,08 | 2153,14 | 99,82 |
| - Развитие и обеспечение эксплуатации системы электронного документооборота |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 690,54 | 690,54 | 100,00 | 720,50 | 720,50 | 100,00 |
| - Развитие функциональных возможностей и техническая поддержка официального сайта |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 179,00 | 178,28 | 99,60 | 27,98 | 27,98 | 100,00 |
| - Обеспечение технической защиты информационных систем |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 294,31 | 294,31 | 100,00 | 385,80 | 385,80 | 100,00 |
| - Приобретение компьютерной и оргтехники, телекоммуникационного оборудования |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 3343,00 | 3342,63 | 99,99 | 4344,51 | 4344,51 | 100,00 |
| 2. Повышение квалификации сотрудников в области использования информационно-коммуникационных технологий |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 70,00 | 70,00 |
| 2.1. Обучение и повышение уровня подготовки сотрудников на специализированных курсах, участие в семинарах и конференциях |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 70,00 | 70,00 |