Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Информатизация администрации Находкинского городского округа»

на 2018-2023 годы

(утверждена постановлением администрации Находкинского городского округа от 28.07.2017г. № 939, в редакции постановлений администрации Находкинского городского округа № 328 от 01 марта 2018 года, № 2274 от 25 декабря 2018 года,

№ 591 от 09 апреля 2019 года, № 1983 от 16 декабря 2019 года, № 813 от 30 июля 2020 года, № 1226 от 18 ноября 2020 года)

Ответственный исполнитель: управление информатизации администрации Находкинского городского округа

Отчетная дата: 2020 год

Исполнитель: начальник управления информатизации администрации Находкинского городского округа Сергеева Татьяна Михайловна, 699218, tsergeeva@nakhodka-city.ru

Начальник управления информатизации

администрации Находкинского городского округа                                      Сергеева Т.М.

Пояснительная записка

Результаты, достигнутые за 2020 год

Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов)

- Показатель IЦ1 – уровень обеспеченности рабочих мест сотрудников персональными компьютерами.

Программой запланировано значение данного целевого показателя в размере 100%, по итогам 2020 года фактическое значение составило 100%.

Определяется отношением количества персональных компьютеров к численности работников списочного состава на конец отчетного года. На 31.12.2020г. количество персональных компьютеров, установленных на рабочих местах сотрудников администрации Находкинского городского округа – 279. Численность работников списочного состава – 279 (257 сотрудников администрации Находкинского городского округа и 22 сотрудника финансового управления администрации Находкинского городского округа).

- Показатель IЦ2 - удельный вес компьютеров, подключенных к компьютерной сети, имеющих доступ к сети Интернет.

Программой запланировано значение данного целевого показателя в размере 96%, по итогам 2020 года фактическое значение составило 96%.

Определяется отношением количества персональных компьютеров, имеющих доступ к глобальным информационным сетям, в том числе к Интернету, к количеству персональных компьютеров. В администрации Находкинского городского округа все рабочие места сотрудников, подключенные к компьютерной сети, имеют доступ в сеть Интернет. На 31.12.2020г. таких рабочих мест 267. Количество персональных компьютеров, установленных на рабочих местах сотрудников администрации Находкинского городского округа – 279.

- Показатель IЦ3 – доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов.

Программой запланировано значение данного целевого показателя в размере 100%, по итогам 2020 года фактическое значение составило 100%.

Определяется отношением количества персональных компьютеров, с установленным базовым комплектом лицензионного программного обеспечения (операционной система, пакет офисного приложения, антивирусная программа), к количеству персональных компьютеров. В администрации Находкинского городского округа все рабочие места сотрудников, обеспечиваются базовым комплектом лицензионного программного обеспечения. На 31.12.2020г. таких рабочих мест 279.

- Показатель IЦ4 – удельный вес компьютеров, подключенных к системе электронного документооборота.

Программой запланировано значение данного целевого показателя в размере 80%, по итогам 2020 года фактическое значение составило 80%.

Определяется отношением количества персональных компьютеров, подключенных к системе электронного документооборота на конец отчетного периода к общему количеству персональных компьютеров.  На 31.12.2020г. количество сотрудников, пользователей системы электронного документооборота администрации Находкинского городского округа «Directum» - 224. Количество персональных компьютеров, установленных на рабочих местах сотрудников администрации Находкинского городского округа – 279.

- Показатель IЦ5 - общее количество посетителей официального сайта Находкинского городского округа за год.

Программой запланировано значение данного целевого показателя в размере 295000, по итогам 2020 года фактическое значение составило 317871.

С 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года общее количество посетителей официального сайта Находкинского городского округа составило 317871 человек.  Отклонение +7,75%. Большее количество посетителей официального сайта указывает на повышение информационной открытости администрации Находкинского городского округа и популярность сайта у граждан

- Показатель IЦ6 – количество защищенных рабочих мест с доступом к государственным и региональным информационным системам, системам межведомственного электронного взаимодействия.

Программой запланировано значение данного целевого показателя в размере 59, по итогам 2020 года фактическое значение составило 59.

Определяется как общее количество рабочих мест с доступом к государственным и региональным информационным системам, системам межведомственного электронного взаимодействия, настроенным через защищенные каналы связи. В 2020 году таких мест подключено 59.

- Показатель IЦ7 – число сотрудников, прошедших обучение на курсах в области информационно-коммуникационных технологий.

Программой запланировано значение данного целевого показателя в размере 4, по итогам 2020 года фактическое значение составило 4.

В 2020 году 4 сотрудника администрации Находкинского городского округа прошли обучение на курсах в области информационно-коммуникационных технологий.

Перечень выполненных в 2020 году мероприятий Программы.

- В 2020 году для решения задачи «Обеспечение функционирования и развития информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации Находкинского городского округа» были выполнены следующие мероприятия Программы:

  - Обеспечение бесперебойной работы компьютерной и оргтехники.

Для обеспечения бесперебойной работы компьютерной и оргтехники осуществлялось обслуживание рабочих мест сотрудников администрации Находкинского городского округа. Работы по устранению сбоев, техническому обслуживанию и ремонту компьютеров, серверов, принтеров выполнялись управлением информатизации самостоятельно. Для выполнения мероприятий по обеспечению непрерывной работы принтеров и оргтехники заключены муниципальные контракты, оказывались услуги по заправке и восстановлению картриджей, по техническому обслуживанию и ремонту принтеров, копировальных аппаратов и многофункциональных устройств на общую сумму 200,00 тысяч рублей.

  - Развитие и модернизация компьютерной сети.

- Выполнены работы по восстановлению существующих линий компьютерной сети после ремонтов кабинетов, обеспечена бесперебойная работа сетевого телекоммуникационного оборудования. Работы выполнялись сотрудниками управления информатизации в полном объеме, без привлечения дополнительных услуг подрядчиков.

  - Приобретение лицензионного программного обеспечения.

В 2020 году на 1 год продлено действие лицензионного программного обеспечения для корректной работы всех составных частей информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации Находкинского городского округа:

- антивирусное программное обеспечение DrWeb сертифицированное ФСТЭК (комплексная защита для 10 серверов и 300 рабочих станций).

Для управления благоустройства, управления жилищно-коммунального хозяйства и отдела цен и тарифов приобретено и обновлено лицензионное программное обеспечение "Гранд-Смета", "Госстройсмета-УБ" (с годовым обновлением базы индексов ТСНБ-2001 Приморского края в формате ПК "Госстройсмета Профессионал», базы данных "Федеральная сметно-нормативная база ценообразования в строительстве ФСНБ-2001"). Для работы с базами данных, созданных при разработке комплексной схемы организации дорожного движения Находкинского городского округа, продлено действие лицензионного программного продукта «IndorRoad: Геоинформационная система автомобильных дорог» на 1 год.

Для управления муниципального заказа продлена лицензия программы электронной системы «Госзаказ».

Для управления имуществом для автоматизации работ по учету муниципальной собственности заключен договор на лицензионное (послегарантийное) обслуживание программного комплекса «БАРС-Имущество» на 1 год.

Для перехода отдела земельных отношений управления землепользования на использование (при ведении и учете реестра договоров и обязательств) программного комплекса «БАРС-Имущество» заключены договоры на конвертирование данных из ИНФИН-Управление в Программный комплекс «БАРС-Имущество».

Для управления землепользования и застройки приобретено программное обеспечение для автоматизации оформления межевого плана в целях отправки в Росреестр "Полигон Про: Межевой план" на 1 год. Также приобретена российская система автоматизированного проектирования nanoCAD Plus 20.

Для обеспечения деятельности управления бухгалтерского учета и отчетности продлены на 1 год:

- лицензия на абонентское обслуживание информационных систем 1:С;

- лицензия на программный продукт «Астрал – Отчетность» для отправки отчетности в контролирующие органы непосредственно из программы «1С»;

- доступ к справочной системе "Госфинансы";

- лицензия программы «Формирование консолидированной бюджетной и произвольной отчетности (Свод-СМАРТ)».

Для обеспечения деятельности правового управления заключен договор на поставку и сопровождение информационно-поисковой системы Консультант Плюс.

Для обмена сообщениями по локальной сети между сотрудниками администрации приобретен локальный корпоративный чат/мессенджер с поддержкой видеоконференций (в одном окне до 10 пользователей).

Общая сумма фактических расходов на приобретение лицензионного программного обеспечения для администрации Находкинского городского округа составила в 2020 году 1525,18 тыс. рублей.

  - Развитие и обеспечение эксплуатации системы электронного документооборота.

Для развития и обеспечения эксплуатации системы электронного документооборота, заключены муниципальные контракты на продление на 1 год прав на использование лицензионного программного обеспечения системы электронного документооборота Directum и на оказание услуг по оптимизации системы электронного документооборота администрации Находкинского городского округа на базе ПО DIRECTUM на общую сумму 720,50 тыс. руб.

  - Развитие функциональных возможностей и техническая поддержка официального сайта

Обеспечена стабильная работа WEB-сервера, проведено обновление серверных компонент, внесены изменения в структуру сайта, созданы новые разделы, обеспечена поддержка версии сайта для слабовидящих.

Непрерывная работа официального сайта также обеспечена продлением сроков действия доменных имен nakhodka-city.ru и находка.рф и продлением дополнительных услуги функционирования этих доменов.

Для выполнения мероприятий по сопровождению и технической поддержке в 2020 году официального сайта Находкинского городского округа в сети Интернет потрачено 30,58 тыс. рублей.

  - Обеспечение технической защиты информационных систем

В рамках обеспечения технической защиты информационных систем в 2020 году разработана организационно-распорядительная документация для подключения к региональному порталу государственных услуг (РПГУ), определены рабочие места сотрудников, подключаемых к РПГУ и проведены работы по настройке средств защиты на этих местах.

Заключены контракты на изготовление электронной подписи и приобретение программного обеспечения защиты информации дополнительно для рабочих мест сотрудников, осуществляющих межведомственные запросы и/или имеющих доступ к федеральным, государственным и региональным информационным системам на общую сумму 332,7 тысяч рублей.

  - Приобретение компьютерной и оргтехники, телекоммуникационного оборудования, технических средств защиты информации

Для замены устаревшей, вышедшей из строя компьютерной техники в 2020 году выполнены мероприятия по приобретению компьютерной и оргтехники, заключены муниципальные контракты на общую сумму 3781,86 тыс. рублей.

Приобретены, установлены и настроены: сервер (1 шт.), моноблоки (25 шт.), ноутбуки (4 шт.), многофункциональные устройства (17 шт.), сканеры (10 шт.), устройства бесперебойного питания для рабочих станций (12 шт.), устройство бесперебойного питания для сервера (1 шт.), маршрутизаторы (2 шт.).

Сервер приобретен и установлен для замены устаревшего сервера для ПО Directum, обеспечивающего работу администрации с системой электронного документооборота.

Для замены устаревшего, вышедшего из строя многофункционального устройства в отдел делопроизводства приобретено полноцветное многофункциональное устройство формата A3, рассчитанное на печать и копирование средних объемов полноцветных и монохромных документов.

Приобретено периферийное оборудование, необходимое для проведения видеоконференций и вебинаров (30 комплектов).

- Для решения задачи «Повышение квалификации сотрудников в области использования информационно-коммуникационных технологий» были выполнены следующие мероприятия Программы:

Обучение и повышение уровня подготовки сотрудников на специализированных курсах, участие в семинарах и конференциях.

В 2020 году:

- 1 сотрудник администрации Находкинского городского округа прошел переподготовку по учебной программе дополнительного профессионального образования по курсу профессиональной переподготовки: «Администрирование системы защиты информации VipNet (версия 4.х)»;

- 3 сотрудника администрации прошли переподготовку по учебной программе дополнительного профессионального образования по курсу профессиональной переподготовки: «Astra Linux. Базовое администрирование».

Общая сумма фактических расходов для выполнения мероприятий по повышению квалификации сотрудников в области использования информационно-коммуникационных технологий   составила 99,5 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации Программы в 2020 году

Оценка эффективности реализации Программы проведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 01.03.2018 года № 328 «О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация администрации Находкинского городского округа» на 2018-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа от 28.07.2017 г.  № 939».

- Оценка степени достижения целей и решения задач Программ.

Степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора):

IЦ1 (уровень обеспеченности (доля) рабочих мест современными персональными компьютерами) = 100/100 = 1.

IЦ2 (удельный вес компьютеров, подключенных к компьютерной сети, имеющих доступ к сети Интернет) = 96/96 = 1.

- IЦ3 (доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов) = 100/100 = 1.

- IЦ4 (удельный вес компьютеров, подключенных к системе электронного документооборота) = 80/80 = 1.

- IЦ5 (общее количество посетителей официального сайта Находкинского городского округа за год) = 317871/295000 = 1,08 (т.к. 1,08 >1, значение IЦ5 принимается равным 1).

- IЦ6 (количество защищенных рабочих мест с доступом к государственным и региональным информационным системам, системам межведомственного электронного взаимодействия) = 59/59 = 1.

- IЦ7 (количество сотрудников, прошедших обучение на курсах в области информационно-коммуникационных технологий) = 4/4 = 1.

Степень реализации Программы IЦ = = (1+1+1+1+1+1+1)/7 = 1.

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактических и плановых объемов финансирования Программы в отчетном периоде.

Cфин = Зфакт/Зплан

- Сфин = 6690,32 / 7088,00 = 0,94.

- Оценка степени реализации мероприятий Программы.

Степень реализации мероприятий Программы:

Мр = Мв/М = 8/8 = 1

- Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

Э = (IЦ + Сфин+Мр)/3 = (1,0+0,94+1)/3 = 1

- Таким образом, эффективность реализации Программы = 1. Эффективность реализации Программы – высокая.

Среди факторов, повлиявших на реализацию Программы в 2020 году, можно отметить резкое увеличение стоимости товаров и услуг в области IT-технологий, компьютерного оборудования и программного обеспечения, что потребовало корректировки расходов, необходимых для выполнения мероприятий Программы и внесения изменений в ресурсное обеспечение реализации мероприятий Программы и плана реализации Программы.

В 2020 году реализация мероприятий Программы осуществлялась посредством заключения муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы в 2020 году представлены в Приложении № 1.

- Сведения о степени выполнения Программы в разрезе основных мероприятий в 2020 году представлены в Приложении № 2.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Находкинского городского округа на реализацию Программы в 2020 году представлен в Приложении№ 3.

Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Программы в 2020 году представлена в Приложении № 4.

- Приложение № 1

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- муниципальной программы

«Информатизация администрации Находкинского городского округа»

на 2018-2023 годы

| - № п/п | - Наименование | - Ед. изм. | - Значения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы |  | - Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2020 |  |  |
|  |  |  | - план | - факт |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Уровень обеспеченности (доля) рабочих мест современными персональными компьютерами | - % | - 100 | - 100 | - Отклонений нет |
| - 2 | - Удельный вес компьютеров, подключенных к компьютерной сети, имеющих доступ к сети Интернет | - % | - 96 | - 96 | - Отклонений нет |
| - 3 | - Доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов | - % | - 100 | - 100 | - Отклонений нет |
| - 4 | - Удельный вес компьютеров, подключенных к системе электронного документооборота | - % | - 80 | - 80 | - Отклонений нет |
| - 5 | - Общее количество посетителей официального сайта Находкинского городского округа за год | - Чел. | - 295000 | - 317871 | - Отклонение +7,75%. - Большее количество посетителей официального сайта указывает на повышение информационной открытости администрации Находкинского городского округа и популярность сайта у граждан |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - 6 | - Количество защищенных рабочих мест с доступом к государственным и региональным информационным системам, системам межведомственного электронного взаимодействия | - Шт. | - 59 | - 59 | - Отклонений нет |
| - 7 | - Количество сотрудников, прошедших обучение на курсах в области информационно-коммуникационных технологий | - Чел. | - 4 | - 4 | - Отклонений нет |

- Приложение № 2

- Сведения

о степени выполнения муниципальной программы

«Информатизация администрации Находкинского городского округа»

на 2018-2023 годы

- в разрезе основных мероприятий (мероприятий)

- и отдельных мероприятий

| № п/п | - Наименование | - Ответственный исполнитель, соисполнители | - Наименование показателя | Ед. - изм. | - Показатель реализации мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 2020 |  | - % достижения |
|  |  |  |  |  | - план | - факт |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1. | - Обеспечение функционирования и развития информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации Находкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Обеспечение бесперебойной работы компьютерной и оргтехники | - управление информатизации | - Поддержка бесперебойной работы компьютерной и оргтехники | - % | - 100 | - 100 | - 100 |
| - 1.2. | - Развитие и модернизация компьютерной сети | - управление информатизации | - Количество компьютеров, подключенных к компьютерной сети, имеющих доступ к сети Интернет | - шт. | 271 | 279 | 103 |
| - 1.3. | - Приобретение лицензионного программного обеспечения | - управление информатизации | - Количество закупаемого и обновляемого лицензионного программного обеспечения | - шт. | 15 | 15 | 100 |
| - 1.4. | - Развитие и обеспечение эксплуатации системы электронного документооборота | - управление информатизации | - Обеспечение бесперебойной работы системы электронного документооборота | - % | 100 | 100 | 100 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 1.5. | - Развитие функциональных возможностей и техническая поддержка официального сайта | - управление информатизации | - Техническая поддержка и обеспечение бесперебойной работы официального сайта Находкинского городского округа | - % | 100 | 100 | 100 |
| 1.6. | - Обеспечение технической защиты информационных систем | - управление информатизации | Обеспечение технической защиты информационных систем | - % | 100 | 100 | 100 |
| - 1.7. | - Приобретение компьютерной и оргтехники, телекоммуникационного оборудования, технических средств защиты информации | - управление информатизации | - Количество приобретаемой компьютерной и оргтехники, телекоммуникационного оборудования, технических средств защиты информации | - шт. | 60 | 72 | 120 |
| - 2. | Повышение квалификации сотрудников в области использования информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | - Обучение и повышение уровня подготовки сотрудников на специализированных курсах, участие в семинарах и конференциях | - управление информатизации | - Количество сотрудников, прошедших обучение на курсах в области информационно-коммуникационных технологий | - Чел. | 4 | 4 | 100 |

- Приложение № 3

- Отчет

- об использовании бюджетных ассигнований бюджета

- Находкинского городского округа на реализацию муниципальной программы

- «Информатизация администрации Находкинского городского округа»

на 2018-2023годы в 2020 году (тыс. руб.)

| № п/п |  | Наименование |  | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем расходов (тыс. руб.), 2020 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Оценка расходов (в соответствии с программой) | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовые расходы |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Информатизация администрации Находкинского городского округа на 2018-2023 годы» |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 7088,00 | 7088,00 | 6690,32 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 0190126020 | 242 | 6988,00 | 6988,00 | 6590,82 |
|  |  |  |  |  | 851 | 0113 | 0190127010 | 244 | 100,00 | 100,00 | 99,50 |
|  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Обеспечение функционирования и развития информационно-коммуникационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Обеспечение бесперебойной работы компьютерной и оргтехники |  |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 0190126020 | 242 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| - Развитие и модернизация компьютерной сети |  |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 0190126020 | 242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Приобретение лицензионного программного обеспечения |  |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 0190126020 | 242 | 1886,02 | 1886,02 | 1525,18 |
| - Развитие и обеспечение эксплуатации системы электронного документооборота |  |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 0190126020 | 242 | 720,54 | 720,54 | 720,50 |
| - Развитие функциональных возможностей и техническая поддержка официального сайта |  |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 0190126020 | 242 | 31,00 | 31,00 | 30,58 |
| - Обеспечение технической защиты информационных систем |  |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 0190126020 | 242 | 351,32 | 351,32 | 332,70 |
| - Приобретение компьютерной и оргтехники, телекоммуникационного оборудования |  |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 0190126020 | 242 | 3799,12 | 3799,12 | 3781,86 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. Повышение квалификации сотрудников в области использования информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Обучение и повышение уровня подготовки сотрудников на специализированных курсах, участие в семинарах и конференциях |  |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 0190127010 | 244 | 100, 00 | 100, 00 | 99,50 |