Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Информатизация администрации Находкинского городского округа»

на 2018-2023 годы

Ответственный исполнитель: управление информатизации администрации Находкинского городского округа

Отчетный период: 2021 год

Исполнитель: начальник управления информатизации администрации Находкинского городского округа Сергеева Татьяна Михайловна, 699220, tsergeeva@nakhodka-city.ru

Начальник управления информатизации

администрации Находкинского городского округа                                      Сергеева Т.М.

Пояснительная записка

Результаты, достигнутые за 2021 год

Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов)

- Показатель IЦ1 – уровень обеспеченности рабочих мест сотрудников персональными компьютерами.

Программой запланировано значение данного целевого показателя в размере 100%, по итогам 2021 года фактическое значение составило 100%.

Определяется отношением количества персональных компьютеров к численности работников списочного состава на конец отчетного года. На 31.12.2021г. количество персональных компьютеров, установленных на рабочих местах пользователей локальной вычислительной сети администрации Находкинского городского округа – 321. Численность работников списочного состава – 321 (149 сотрудников администрации Находкинского городского округа и 172 сотрудника подведомственных администрации Находкинского городского округа учреждений).

- Показатель IЦ2 - удельный вес компьютеров, подключенных к компьютерной сети, имеющих доступ к сети Интернет.

Программой запланировано значение данного целевого показателя в размере 96%, по итогам 2021 года фактическое значение составило 96%.

Определяется отношением количества персональных компьютеров, имеющих доступ к глобальным информационным сетям, в том числе к Интернету, к количеству персональных компьютеров. В локальной вычислительной сети администрации Находкинского городского округа все рабочие места сотрудников, подключенные к компьютерной сети, имеют доступ в сеть Интернет. На 31.12.2021г. таких рабочих мест 316. Количество персональных компьютеров, установленных на рабочих местах сотрудников администрации Находкинского городского округа – 329.

- Показатель IЦ3 – доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов.

Программой запланировано значение данного целевого показателя в размере 100%, по итогам 2021 года фактическое значение составило 100%.

Определяется отношением количества персональных компьютеров, с установленным базовым комплектом лицензионного программного обеспечения (операционной система, пакет офисного приложения, антивирусная программа), к количеству персональных компьютеров. В локальной вычислительной сети администрации Находкинского городского округа все рабочие места сотрудников, обеспечиваются базовым комплектом лицензионного программного обеспечения. На 31.12.2021г. таких рабочих мест 329.

- Показатель IЦ4 – удельный вес компьютеров, подключенных к системе электронного документооборота.

Программой запланировано значение данного целевого показателя в размере 80%, по итогам 2021 года фактическое значение составило 80%.

Определяется отношением количества персональных компьютеров, подключенных к системе электронного документооборота на конец отчетного периода к общему количеству персональных компьютеров.  На 31.12.2021г. количество сотрудников, пользователей системы электронного документооборота администрации Находкинского городского округа «Directum» - 263. Количество персональных компьютеров, установленных на рабочих местах сотрудников локальной вычислительной сети администрации Находкинского городского округа – 329.

- Показатель IЦ5 - общее количество посетителей официального сайта Находкинского городского округа за год.

Программой запланировано значение данного целевого показателя в размере 315000, по итогам 2021 года фактическое значение составило 341811.

С 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года общее количество посетителей официального сайта Находкинского городского округа составило 341811 человек.  Отклонение +8,5%. Большее количество посетителей официального сайта указывает на повышение информационной открытости администрации Находкинского городского округа и популярность сайта у граждан

- Показатель IЦ6 – количество защищенных рабочих мест с доступом к государственным и региональным информационным системам, системам межведомственного электронного взаимодействия.

Программой запланировано значение данного целевого показателя в размере 64, по итогам 2021 года фактическое значение составило 64.

Определяется как общее количество рабочих мест с доступом к государственным и региональным информационным системам, системам межведомственного электронного взаимодействия, настроенным через защищенные каналы связи. В 2021 году таких мест подключено 64.

Перечень выполненных в 2021 году мероприятий Программы.

- В 2021 году для решения задачи «Обеспечение функционирования и развития информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации Находкинского городского округа» были выполнены следующие мероприятия Программы:

  - Обеспечение бесперебойной работы компьютерной и оргтехники.

Для обеспечения бесперебойной работы компьютерной и оргтехники осуществлялось обслуживание серверов, рабочих мест сотрудников администрации Находкинского городского округа. Для этой цели были приобретены расходные и комплектующие к компьютерной и оргтехнике. Работы по устранению сбоев, техническому обслуживанию и ремонту компьютеров, серверов, принтеров выполнялись управлением информатизации самостоятельно.

Для выполнения мероприятий по обеспечению непрерывной работы принтеров и оргтехники заключены муниципальные контракты, оказывались услуги по заправке и восстановлению картриджей, по техническому обслуживанию и ремонту принтеров, копировальных аппаратов и многофункциональных устройств.

  - Развитие и модернизация компьютерной сети.

- Выполнены работы по восстановлению существующих линий компьютерной сети после ремонтов кабинетов, обеспечена бесперебойная работа сетевого телекоммуникационного оборудования. Работы выполнялись сотрудниками управления информатизации в полном объеме, без привлечения дополнительных услуг подрядчиков.

- Модернизирована существующая компьютерная сеть в здании по адресу: г. Находка, ул. Школьная, 18, офисные помещения 2 этажа, что позволило увеличить производительность сети.

- Обеспечено подключение к компьютерной сети, имеющих доступ к сети Интернет автоматизированных рабочих мест в количестве 316 штук.

  - Приобретение лицензионного программного обеспечения.

В 2021 году для обеспечения корректной работы всех составных частей информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации Находкинского городского округа расширен пакет лицензий на антивирусное программное обеспечение DrWeb, сертифицированное ФСТЭК (увеличено количество защищаемых рабочих станций с 300 до 400 штук) и на 1 год продлено действие лицензионного программного обеспечения.

В целях планомерного перехода на использование отечественного программного обеспечения и для замены устаревшей импортной системы Microsoft Exchange Server 2010, использовавшейся в администрации для обработки и пересылки почтовых сообщений проводилось тестирование программного продукта CommuniGate Pro, входящего в Реестр Российского ПО и прошедшего сертификацию ФСТЭК. В результате приобретено и настроено лицензионное программное обеспечение для автоматизации и организации электронной почты CommuniGate Pro.

Для обеспечения деятельности управления бухгалтерского учета и отчетности приобретены дополнительные лицензии программ семейства 1С:Предприятие, а также продлены на 1 год:

- лицензия на абонентское обслуживание информационных систем 1:С;

- лицензия на программный продукт «Астрал – Отчетность» для отправки отчетности в контролирующие органы непосредственно из программы «1С»;

- доступ к справочной системе "Госфинансы";

- лицензия программы «Формирование консолидированной бюджетной и произвольной отчетности (Свод-СМАРТ)».

Для управления благоустройства и управления ЖКХ продлены права использования лицензионного программного обеспечения «Гранд-Смета», обновлены базы индексов ТСНБ-2001 Приморского края в формате ПК "Госстройсмета Профессионал», базы данных "Федеральная сметно-нормативная база ценообразования в строительстве ФСНБ-2001".

Для управления землепользования и застройки заключен лицензионный договор на приобретение программного обеспечения для автоматизации оформления межевого плана в целях отправки в Росреестр "Полигон Про: Межевой план" на 1 год.

Для управления имуществом для автоматизации работ по учету муниципальной собственности заключен договор на лицензионное (послегарантийное) обслуживание программного комплекса «БАРС-Имущество» на 1 год.

Для обеспечения деятельности правового управления заключен договор на поставку и сопровождение информационно-поисковой системы Консультант Плюс.

Для организации учета и мониторинга печатной техники и расходных материалов в учреждении приобретена программа PrintStore Pro.

В 2021 году обновлено программное обеспечение автоматизированной муниципальной информационной системы по обеспечению градостроительной деятельности Находкинского городского округа (АМИС ОГД НГО).

Количество всего закупленного и обновленного лицензионного программного обеспечения  составило 15 штук.

  - Развитие и обеспечение эксплуатации системы электронного документооборота.

Обеспечена эксплуатация системы электронного документооборота администрации Находкинского городского округа на базе ПО DIRECTUM в размере 100%.

  - Развитие функциональных возможностей и техническая поддержка официального сайта

Обеспечена стабильная работа WEB-сервера, проведено обновление серверных компонент, внесены изменения в структуру сайта, созданы новые разделы, обеспечена поддержка версии сайта для слабовидящих.

Непрерывная работа официального сайта также обеспечена продлением сроков действия доменных имен nakhodka-city.ru и находка.рф и продлением дополнительных услуги функционирования этих доменов.  Техническая поддержка официального сайта обеспечена на 100%.

  - Обеспечение технической защиты информационных систем

В рамках обеспечения технической защиты информационных систем в 2021 году проведены аттестационные мероприятия подключаемого автоматизированного рабочего места сотрудника администрации к государственной информационной системе Приморского края «Информационно – аналитическая Система Губернатора Приморского края» (далее – ИАС «СИЦ») на соответствие Требованиям, предъявляемых к информационным системам с установленным классом защищенности К2, разработана необходимая организационно-распорядительная документация для подключения, заключен договор на оказание услуг по аттестации информационной системы ИАС «СИЦ».

Приобретено программное обеспечение защиты информации дополнительно для рабочих мест сотрудников, осуществляющих межведомственные запросы и/или имеющих доступ к федеральным, государственным и региональным информационным системам.

Заключены контракты на изготовление электронной подписи для сотрудников, осуществляющих межведомственные запросы и/или имеющих доступ к федеральным, государственным и региональным информационным системам.

Для замены шлюза безопасности (в связи с прекращением технической поддержки и истечением срока действия сертификата соответствия ФСБ России), приобретен программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW100C 4.X (+unlim), состоящий из промышленного модуля расширения с архитектурой x86 (аппаратная часть), предустановленной операционной системой на базе GNU/Linux и предустановленного ПО ViPNet, реализующего целевые функции оборудования по защите информации. Обновлено программное обеспечение ViPNet Administrator, предназначенное для развертывания и администрирования сети ViPNet корпоративного масштаба, приобретено решение для защиты мобильного устройства от внешних и внутренних сетевых атак ViPNet Client Mobile и установлено на планшет руководителя для работы программного модуля «Оперативный отчёт» (доведение информации о происшествиях и ЧС). Обеспечена техническая защита информационных систем на 100%.

  - Приобретение компьютерной и оргтехники, телекоммуникационного оборудования, технических средств защиты информации составило 86 единиц.

Приобретены, установлены и настроены: сервер (1 шт.), моноблоки (35 шт.), устройства бесперебойного питания для рабочих станций (45 шт.), устройство бесперебойного питания для сервера (1 шт.), коммутатор (1 шт.), принтер лазерный цветной (1 шт.), проектор (1 шт.), спикерфоны (2 шт.).

Сервер приобретен и установлен для замены устаревшего веб-сервера финансового управления, обеспечивающего работу пользователей всех муниципальных учреждений с программным обеспечением для проектирования и исполнения бюджета, формирования отчетности по исполнению бюджета Находкинского городского округа.

Для замены устаревшего цветного принтера приобретен цветной принтер формата А4 с комплектами запасных картриджей.

Проектор Full HD c высокой яркостью приобретен для проведения мобильных выездных презентаций.

Для организации сетевого взаимодействия между подразделениями администрации приобретены системы хранения данных (2 шт.), коммутатор (1 шт.).

Оценка эффективности реализации Программы в 2021 году

Оценка эффективности реализации Программы проведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 01.03.2018 года № 328 «О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация администрации Находкинского городского округа» на 2018-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа от 28.07.2017 г.  № 939».

- Оценка степени достижения целей и решения задач Программ.

Степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора):

IЦ1 (уровень обеспеченности (доля) рабочих мест современными персональными компьютерами) = 100/100 = 1.

IЦ2 (удельный вес компьютеров, подключенных к компьютерной сети, имеющих доступ к сети Интернет) = 96/96 = 1.

- IЦ3 (доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов) = 100/100 = 1.

- IЦ4 (удельный вес компьютеров, подключенных к системе электронного документооборота) = 80/80 = 1.

- IЦ5 (общее количество посетителей официального сайта Находкинского городского округа за год) = 341811/315000 = 1,085 (т.к. 1,085 >1, значение IЦ5 принимается равным 1).

- IЦ6 (количество защищенных рабочих мест с доступом к государственным и региональным информационным системам, системам межведомственного электронного взаимодействия) = 64/64 = 1.

- IЦ7 (количество сотрудников, прошедших обучение на курсах в области информационно-коммуникационных технологий) – не запланировано.

Степень реализации Программы IЦ = = (1+1+1+1+1+1)/6= 1.

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактических и плановых объемов финансирования Программы в отчетном периоде.

Cфин = Зфакт/Зплан

- Сфин = 10443,10 / 10606,00 = 0,98.

- Оценка степени реализации мероприятий Программы.

Степень реализации мероприятий Программы:

Мр = Мв/М = 7/7 = 1

- Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

Э = (IЦ + Сфин+Мр)/3 = (1,0+0,98+1)/3 = 0,99

- Таким образом, эффективность реализации Программы = 0,99. Эффективность реализации Программы – высокая.

Среди факторов, повлиявших на реализацию Программы в 2021 году, можно отметить резкое увеличение стоимости товаров и услуг в области IT-технологий, компьютерного оборудования и программного обеспечения, что потребовало корректировки расходов, необходимых для выполнения мероприятий Программы и внесения изменений в ресурсное обеспечение реализации мероприятий Программы и плана реализации Программы.

В 2021 году реализация мероприятий Программы осуществлялась посредством заключения муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы в 2021 году представлены в Приложении № 1.

- Сведения о степени выполнения Программы в разрезе основных мероприятий в 2021 году представлены в Приложении № 2.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Находкинского городского округа на реализацию Программы в 2021 году представлен в Приложении№ 3.

- Приложение № 1

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- муниципальной программы

«Информатизация администрации Находкинского городского округа»

на 2018-2023 годы

| - № п/п | - Наименование | - Ед. изм. | - Значения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы |  | - Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2021 |  |  |
|  |  |  | - план | - факт |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Уровень обеспеченности (доля) рабочих мест современными персональными компьютерами | - % | - 100 | - 100 | - Отклонений нет |
| - 2 | - Удельный вес компьютеров, подключенных к компьютерной сети, имеющих доступ к сети Интернет | - % | - 96 | - 96 | - Отклонений нет |
| - 3 | - Доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов | - % | - 100 | - 100 | - Отклонений нет |
| - 4 | - Удельный вес компьютеров, подключенных к системе электронного документооборота | - % | - 80 | - 80 | - Отклонений нет |
| - 5 | - Общее количество посетителей официального сайта Находкинского городского округа за год | - Чел. | - 315000 | - 341811 | - Отклонение +8,5%. - Большее количество посетителей официального сайта указывает на повышение информационной открытости администрации Находкинского городского округа и популярность сайта у граждан |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - 6 | - Количество защищенных рабочих мест с доступом к государственным и региональным информационным системам, системам межведомственного электронного взаимодействия | - Шт. | - 64 | - 64 | - Отклонений нет |

- Приложение № 2

- Сведения

о степени выполнения муниципальной программы

«Информатизация администрации Находкинского городского округа»

на 2018-2023 годы

- в разрезе основных мероприятий (мероприятий)

- и отдельных мероприятий

| № п/п | - Наименование | - Ответственный исполнитель, соисполнители | - Наименование показателя | Ед. - изм. | - Показатель реализации мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 2021 |  | - % достижения |
|  |  |  |  |  | - план | - факт |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1. | - Обеспечение функционирования и развития информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации Находкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Обеспечение бесперебойной работы компьютерной и оргтехники | - управление информатизации | - Поддержка бесперебойной работы компьютерной и оргтехники | - % | - 100 | - 100 | - 100 |
| - 1.2. | - Развитие и модернизация компьютерной сети | - управление информатизации | - Количество компьютеров, подключенных к компьютерной сети, имеющих доступ к сети Интернет | - шт. | 271 | 316 | 117 |
| - 1.3. | - Приобретение лицензионного программного обеспечения | - управление информатизации | - Количество закупаемого и обновляемого лицензионного программного обеспечения | - шт. | 15 | 15 | 100 |
| - 1.4. | - Развитие и обеспечение эксплуатации системы электронного документооборота | - управление информатизации | - Обеспечение бесперебойной работы системы электронного документооборота | - % | 100 | 100 | 100 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 1.5. | - Развитие функциональных возможностей и техническая поддержка официального сайта | - управление информатизации | - Техническая поддержка и обеспечение бесперебойной работы официального сайта Находкинского городского округа | - % | 100 | 100 | 100 |
| 1.6. | - Обеспечение технической защиты информационных систем | - управление информатизации | Обеспечение технической защиты информационных систем | - % | 100 | 100 | 100 |
| - 1.7. | - Приобретение компьютерной и оргтехники, телекоммуникационного оборудования, технических средств защиты информации | - управление информатизации | - Количество приобретаемой компьютерной и оргтехники, телекоммуникационного оборудования, технических средств защиты информации | - шт. | 78 | 86 | 110 |

- Приложение № 3

- Отчет

- об использовании бюджетных ассигнований бюджета

- Находкинского городского округа на реализацию муниципальной программы

- «Информатизация администрации Находкинского городского округа»

на 2018-2023годы в 2020 году (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование |  | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем расходов (тыс. руб.), 2021 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Оценка расходов (в соответствии с программой) | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовые расходы |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Информатизация администрации Находкинского городского округа на 2018-2023 годы» |  |  | Всего |  |  |  |  | 10606,00 | 10606,00 | 10443,102 |
|  |  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 0190126020 | 242 | 9504,06 | 9504,06 | 9341,38 |
|  |  |  |  | 851 | 0113 | 0190126020 | 414 | 1101,94 | 1101,94 | 1101,72 |
|  |  |  |  | 851 | 0113 | 0190127010 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Обеспечение функционирования и развития информационно-коммуникационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Обеспечение бесперебойной работы компьютерной и оргтехники |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 0190126020 | 242 | 855,171 | 855,171 | 848,056 |
| - Развитие и модернизация компьютерной сети |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 0190126020 | 242 | 98,06 | 98,06 | 98,06 |
|  |  |  |  | 851 | 0113 | 0190126020 | 414 | 1101,94 | 1101,94 | 1 101,717 |
| - Приобретение лицензионного программного обеспечения |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 0190126020 | 242 | 3659,16 | 3659,16 | 3 505,60 |
| - Развитие и обеспечение эксплуатации системы электронного документооборота |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 0190126020 | 242 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| - Развитие функциональных возможностей и техническая поддержка официального сайта |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 0190126020 | 242 | 32,67 | 32,67 | 32,67 |
| - Обеспечение технической защиты информационных систем |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 0190126020 | 242 | 323,17 | 323,17 | 321,17 |
| - Приобретение компьютерной и оргтехники, телекоммуникационного оборудования |  |  | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 0190126020 | 242 | 4395,829 | 4395,829 | 4 395,829 |