**ПЛАН**

**создания инвестиционных объектов для реализации инвестиционных**

**проектов на территории Находкинского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию | Фактическое состояние объекта | Планируемые объемы финансирования, всего (млн. руб.) | В том числе | | |
| Федеральный бюджет | Консолидированный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1. | Строительство зданий двух общеобразовательных организаций, объединенных с дошкольными образовательными организациями в г. Находке (ул. Сидоренко (1012 мест), ул.Красноармейская (1012 мест) | 2027 | планируемый к реализации | 6570,0 | 6435,0 | 135,0 | 0 |
| 2. | Строительство многофункционального спортивного комплекса в микрорайоне Ливадия | 2026 | планируемый к реализации | 339,0 | 327,3 | 11,7 | 0 |
| 3. | Строительство бассейна в г. Находке | 2027 | планируемый к реализации | 485,0 | 148,5 | 336,5 | 0 |
| 4. | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Парковый района Мыс Астафьева | 2026 | планируемый к реализации | 924,7 | 850,0 | 74,7 | 0 |
| 5. | Реконструкция водопровода нижней зоны от водопроводного колодца в районе торгового комплекса «Галерея» | 2030 | планируемый к реализации | 963,0 | 920,0 | 43,0 | 0 |
| 6. | Строительство водно-оздоровительного комплекса | 2026 | планируемый к реализации | 240,0 | 0 | 0 | 240,0 |
| 7. | Строительство туристско-развлекательного комплекса в микрорайоне Ливадия | 2030 | планируемый к реализации | 3050,0 | 0 | 0 | 3050,0 |
| 8. | Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации и благоустройство территории, прилегающей к озеру Лебяжье | 2030 | планируемый к реализации | 1205,5 | 1176,0 | 29,5 | 0 |