Приложение № 1

к постановлению администрации

Находкинского городского округа

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Находкинского городского округа                                         от 22 ноября 2017 года №1632

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2018-2030 ГОДЫ

(ДАЛЕЕ-МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)

Паспорт муниципальной Программы

| Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы | Целевыми индикаторами и показателями, характеризующими цели и задачи муниципальной Программы, являются: -доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов: в 2018 году – 36,97%, в 2019 году – 36,97%, в 2020 году – 36,97%, в 2021 году – 36,97%, в 2022 году – 52,4%, в 2023 году – 53,7%, в 2024 году – 54,8%, в 2025 году – 54,8%, в 2026 году – 55,3%, в 2027 году – 55,6%, в 2028 году – 55,9%, в 2029 году – 56,7%, в 2030 году – 57,6%; -доля благоустроенных территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон), от общего количества территорий общего пользования – в 2018 году – 77,8%, в 2019 году – 77,1%, в 2020 году – 79,2%, в 2021 году – 85,4%, в 2022 году – 85,7%, в 2023 году – 91,8%, в 2024 году – 93,9%, в 2025 году – 91,8%, в 2026 году – 95,9%, в 2027 году – 98,0 %; в 2028 году – 100,0 %. -количество реализованных проектов создания комфортной городской среды-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для муниципальных образований на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа - 1 ед. к 2026 году; -количество территорий, на которых осуществляются инженерные изыскания, подготовка проектной документации и благоустройство - 1 ед. в 2026 году, 1 ед. в 2027 году, 2 ед. в 2028 году, 2 ед. в 2029 году, 2 ед. в 2030 году; -количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок - 80 ед. в 2019 году, 60 ед. в 2020 году, 25 ед. в 2021 году, 22 ед. в 2022 году, 9 ед. в 2023 году, 15 ед. в 2024 году, 1 ед. в 2025 году, 7 ед. в 2026 году, 8 ед. в 2027 году, 6 ед. в 2028 году, 10 ед. в 2029 году, 10 ед. в 2030 году; -количество благоустроенных дворовых территорий Находкинского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (благоустройство дальневосточных дворов) – 31 ед. в 2022 году, 15 ед. в 2023 году, 4 ед. в 2024 году; 3 ед. в 2025 году, 3 ед. в 2026 году; -доля площади обследованных кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах от общей площади кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах на территории Находкинского городского округа – в 2024 году - 50%, в 2025 году - 100%; -доля сведений о существующих кладбищах, а также местах захоронений на кладбищах, включенная в электронные реестры и размещенных на региональных порталах государственных и муниципальных услуг, от общего количества существующих кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах на территории Находкинского городского округа – в 2024 году - 50%, в 2025 году - 100%; -доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды Находкинского городского округа от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Находкинского городского округа, в 2020 году – 12%, в 2021 году – 15%, в 2022 году – 20%, в 2023 году – 25%, в 2024 году – 30%; -количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц, в 2020 году – 8 ед.; -количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года, в 2024 году – 2 ед. |
| --- | --- |
| Прогнозная оценка расходов муниципальной Программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам | Общий объем средств финансирования мероприятий муниципальной программы, составляет 4 553 955,07 тыс. руб., в том числе за счет: - местного бюджета 390 453,35 тыс. руб., в том числе: 2018 год- 15 500,00 тыс. руб.; 2019 год- 37 500,00 тыс. руб.; 2020 год- 13 568,79 тыс. руб.; 2021 год- 17 567,94 тыс. руб.; 2022 год- 17 494,21 тыс. руб.; 2023 год- 27 980,81 тыс. руб.; 2024 год- 10 986,32 тыс. руб.; 2025 год - 45 891,95 тыс. руб.; 2026 год- 126 261,33 тыс. руб.; 2027 год- 38 751,00 тыс. руб.; 2028 год – 11 751,00 тыс. руб.; 2029 год – 13 600,00 тыс. руб.; 2030 год – 13 600,00 тыс. руб. - краевого бюджета 1 093 731,74 тыс. руб., в том числе: 2018 год- 14 363,86 тыс. руб.; 2019 год- 108 140,45 тыс. руб.; 2020 год- 91 751,42 тыс. руб.; 2021 год- 45 411,39 тыс. руб.; 2022 год- 47 718,46 тыс. руб.; 2023 год- 104 650,56 тыс. руб.; 2024 год- 91 441,75 тыс. руб.; 2025 год – 105 672,83 тыс. руб.; 2026 год- 90 017,64 тыс. руб.; 2027 год- 89 486,78 тыс. руб.; 2028 год – 101 426,78 тыс. руб.; 2029 год – 101 824,91 тыс. руб.; 2030 год – 101 824,91 тыс. руб. - федерального бюджета 3 060 087,93 тыс. руб., в том числе: 2018 год- 70 144,96 тыс. руб.; 2019 год- 97 849,02 тыс. руб.; 2020 год- 95 840,00 тыс. руб.; 2021 год- 45 696,68 тыс. руб.; 2022 год- 258 032,57 тыс. руб.; 2023 год- 149 139,59 тыс. руб.; 2024 год- 71 159,81 тыс. руб.; 2025 год - 216 114,41 тыс. руб.; 2026 год- 66 114,41 тыс. руб.; 2027 год- 48 950,02 тыс. руб.; 2028 год – 634 010,02 тыс. руб.; 2029 год – 653 518,22 тыс. руб.; 2030 год – 653 518,22 тыс. руб. - иных внебюджетных источников 9 682,05 тыс. руб., в том числе: 2022 год – 9 682,05 тыс. руб. |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной Программы на 2018-2030 годы составляет 1 900 236,95 тыс. руб., в том числе за счет: - местного бюджета 229 043,75 тыс. руб., в том числе: 2018 год- 12 703,48 тыс. руб.; 2019 год- 17 110,49 тыс. руб.; 2020 год- 9 774,33 тыс. руб.; 2021 год- 12 554,66 тыс. руб.; 2022 год- 17 247,31 тыс. руб.; 2023 год- 22 510,97 тыс. руб.; 2024 год- 8 642,26 тыс. руб.; 2025 год – 23 514,87 тыс. руб.; 2026 год- 99 112,41тыс. руб.; 2027 год- 2 935,70 тыс. руб.; 2028 год- 2 937,27 тыс. руб.; 2029 год- 0,00 тыс. руб.; 2030 год- 0,00 тыс. руб. - краевого бюджета 715 965,83 тыс. руб., в том числе: 2018 год- 6 820,87 тыс. руб.; 2019 год- 96 093,80 тыс. руб.; 2020 год- 90 702,04 тыс. руб.; 2021 год- 44 478,80 тыс. руб.; 2022 год- 47 718,46 тыс. руб.; 2023 год- 104 648,38 тыс. руб.; 2024 год- 92 606,34 тыс. руб.; 2025 год – 6 940,91 тыс. руб.; 2026 год- 44 701,86 тыс. руб.; 2027 год- 90 622,49 тыс. руб.; 2028 год- 90 631,88 тыс. руб.; 2029 год- 0,00 тыс. руб.; 2030 год- 0,00 тыс. руб. - федерального бюджета 945 545,32 тыс. руб., в том числе: 2018 год- 50 019,68 тыс. руб.; 2019 год- 63 396,00 тыс. руб.; 2020 год- 44 620,61 тыс. руб.; 2021 год- 0,00 тыс. руб.; 2022 год- 258 032,57 тыс. руб.; 2023 год- 149 033,06 тыс. руб.; 2024 год- 63 240,46 тыс. руб.; 2025 год - 205 951,44 тыс. руб.; 2026 год- 48 002,56 тыс. руб.; 2027 год- 31 472,61 тыс. руб.; 2028 год- 31 776,33 тыс. руб.; 2029 год- 0,00 тыс. руб.; 2030 год- 0,00 тыс. руб. - иных внебюджетных источников 9 682,05 тыс. руб., в том числе: 2022 год – 9 682,05 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы | Результатами реализации муниципальной Программы являются: -доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных жилых домов к 2030 году составит 57,6%; -доля благоустроенных территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон) от общего количества муниципальных территорий к 2028 году составит 100%; -количество реализованных проектов создания комфортной городской среды-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для муниципальных образований на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, к 2026 году составит 1 ед.; -количество территорий, на которых осуществляются инженерные изыскания, подготовка проектной документации и благоустройство к 2030 году составит 2 ед.; -количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок к 2030 году составит 253 ед.; -количество благоустроенных дворовых территорий Находкинского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (благоустройство дальневосточных дворов) к 2026 году составит 56 ед.; - доля площади обследованных кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах от общей площади кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах на территории Находкинского городского округа к 2025 году составит 100%; -доля сведений о существующих кладбищах, а также местах захоронений на кладбищах, включенная в электронные реестры и размещенных на региональных порталах государственных и муниципальных услуг, от общего количества существующих кладбищ, а также мест захоронений на кладбищах на территории Находкинского городского округа к 2025 году составит 100%; -доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды Находкинского городского округа от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Находкинского городского округа, к 2024 году составит 30%; -количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц в 2020 году составит 8 ед.; -количество заключенных соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов (земельных участков) об их благоустройстве в 2024 году составит 2 ед. |

»